ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Павловский район

от ______________ №______

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Павловский район

от 17.10.2014 № 1617»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение градостроительной деятельности муниципального

образования Павловский район на 2015-2016 годы»

| Координатор муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район (далее – Управление). |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Павловский район (далее ИСОГД) посредством обновления картографического материала территории Павловского района, материальной базы и программного обеспечения, используемых при ведении ИСОГД. Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Павловский район в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| Задачи муниципальной программы | Актуализация картографического материала на часть территории Павловского района в масштабах 1:5000, площадью 2718 га. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям: электро- и газоснабжение поселений; автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; образование, здравоохранение; физическая культура и массовый спорт; утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Площадь территории, обеспечиваемой актуальным картографическим материалом. Нормативы градостроительного проектирования и количество проектов внесений изменений в нормативы градостроительного проектирования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2016 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых средств на реализацию программы составляет 206,4 (двести шесть тысяч четыреста) рублей, в том числе в 2015 году - 206,4 (двести шесть тысяч четыреста) рублей, в 2016 году - 0 рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Одной из актуальных проблем развития территорий современной России является создание, развертывание и широкое использование информационно-коммуникационных технологий, что во многом определяет уровень развития территории, непосредственно влияя на динамику социально-экономических процессов, устойчивого развития, эффективности управления.

Необходимым условием эффективного управления территорией является оперативное обеспечение лиц и структур, принимающих решения на различных уровнях, достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

Анализ существующей базы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Павловский район показывает, что территория района недостаточно обеспечена современной картографической, топографической и другой инженерно-изыскательской базой. Имеющийся картографический материал в масштабе 1:2000 и 1:5000 на территорию площадью 3186 га выполнен в 1969-1994 годах, на территорию площадью  2718 га в масштабе 1:5000 картографический материал отсутствует.

Нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях осуществления муниципальным образованием Павловский район полномочий в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В случае если после утверждения нормативов градостроительного проектирования вступили в действие федеральные или региональные нормативные правовые акты, влияющие на расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, в нормативы градостроительного проектирования вносятся соответствующие изменения.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться в администрацию муниципального образования Павловский район с предложениями о внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования в порядке, установленном действующим законодательством.

Актуализация картографического материала на территорию Павловского района и наличие нормативов градостроительного проектирования во взаимосвязи с документами федерального и регионального уровней позволит ускорить развитие инвестиционных процессов, определить основные направления социально-экономического развития территорий муниципальных образований Павловского района, а также обеспечит более качественную подготовку   градостроительной и землеустроительной документации муниципального уровня и рациональное расходование бюджетных средств на создание объектов местного значения муниципального района.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования Павловский район на 2015-2016 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Статус | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования Павловский район на 2015-2016 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Цель |  | Создание условий ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Павловский район (далее ИСОГД) посредством обновления картографического материала территории Павловского района, материальной базы и программного обеспечения, используемых при ведении ИСОГД. Устойчивое развитие территории муниципального образования Павловский район. |  |  |  |
|  | Задачи |  | Актуализация картографического материала на часть территории Павловского района в масштабах 1:5000, площадью 2718 га. установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям: электро- и газоснабжение поселений; автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; образование, здравоохранение; физическая культура и массовый спорт; утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района. |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель Приобретение программного продукта |  | шт | 3 | 1 | 0 |
| 1.2 | Целевой показатель Приобретение картриджей |  | шт | 3 | 10 | 0 |
|  | Целевой показатель Приобретение картриджей |  | шт | 3 | 13 | 0 |
|  | Целевой показатель Приобретение набора чернил |  | шт | 3 | 1 | 0 |
|  | Целевой показатель Топографическая съемка |  | га | 3 | 0 | 2306 |
|  | Целевой показатель проект |  | шт | 3 | 1 | 0 |

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования Павловский район

на 2015-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение программного продукта CorelDRAW Graphics Suite | всего | 45,0 | 45,0 | 0 | Программный продукт в количестве 1 штука | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район |
|  |  | районный бюджет | 45,0 | 45,0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение картриджей HP C8765HE №131 Black | всего | 23,0 | 23,0 | 0 | Картриджи в количестве 10 штук | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район |
|  |  | районный бюджет | 23,0 | 23,0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Приобретение картриджей HP C8765HE №135 Color | всего | 36,5 | 36,5 | 0 | Картриджи в количестве 13 штук | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район |
|  |  | районный бюджет | 36,5 | 36,5 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение набора чернил для принтера HP Photosmart pro B8353 | всего | 2,0 | 2,0 | 0 | Набор чернил в количестве 1 комплект | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район |
|  |  | районный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Топографическая съемка М 1:5000, хутора Красного, станицы Украинской, поселка Свободного, поселка Западного, хутора Первомайского хутора Бальчанского, хутора Междуреченского Новый Урал, хутора Нового, хутора Шевченко, | всего | 0 | 0 | 0 | топографическая съемка в количестве 17 штук | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | хутора Пушкина, хутора Бейсужек, поселка Набережного, поселка Южного, хутора Ленинодара, села Краснопартизанского и хутора Веселая Жизнь, площадью 2718 га. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Павловский район. | всего | 99,9 | 99,9 | 0 | Утверждение нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Павловский район в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район |
|  |  | районный бюджет | 99,9 | 99,9 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого | всего | 206,4 | 206,4 | 0 | топографическая съемка в количестве 17 штук, утверждение нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Павловский район в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приобретение программного продукта, приобретение расходных материалов для принтера | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район |
|  |  | районный бюджет | 206,4 | 206,4 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

тыс. рублей

Источник финансирования; 2015 год; 2016 год. 1; 2; 3. бюджет муниципального образования Павловский район; 206,4; 0.

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет

206,4 тыс. рублей.

Расчет стоимости проектных работ произведен по методике, установленной в следующих документах:

в приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 260 "Об утверждении справочников базовых цен на проектные работы в строительстве";

в справочнике базовых цен на проектные работы для строительства "Градостроительная документация", утвержденном постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 7 июня 1995 года № 18-56.

К базовым ценам на разработку отдельных видов градостроительной документации применены повышающие и понижающие коэффициенты, установленные данными справочниками, в соответствии с трудоемкостью работ, срочностью и другим.

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Реализация мероприятий позволит осуществить подготовку топографических съемок территорий, не обеспеченных актуальными картографическими материалами, пополнить и актуализировать сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, необходимые на всех этапах градостроительной деятельности, тем самым содействуя развитию инвестиционных процессов, сохранению экологического благополучия населения и защите окружающей природной среды, историко-культурного наследия, определению основных направлений социально-экономического развития территорий муниципальных образований Павловского района.

Реализация программы также будет способствовать осуществлению полномочий муниципального района в области градостроительной деятельности  в соответствии с действующим законодательством.

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район (далее - координатор программы).

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию программы;

организует работу по достижению целевых показателей программы;

представляет в управление экономики муниципального образования Павловский район отчеты о реализации муниципальной программы;

осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы и других получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации мероприятий программы.

Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации

муниципального образования

Павловский район                                                                            Т.А.Черемискина