ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района

от ___________года № _____

« ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района

от 02 декабря 2011 года № 563

ПАСПОРТ

долгосрочной  муниципальной   целевой  программы

Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района на 2012-2020 годы

| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 сентября 2011 года № 1023/1 «О мерах по реализации отдельных положений Закона Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае». |
| --- | --- |
| Заказчик, координатор программы Основные разработчики программы Цели и задачи программы | Муниципальное образование Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район. Муниципальное казенное учреждение Выселковского сельского поселения Выселковского района «Муниципальное имущество». Реализация экономической политики в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район путем реализации следующих направлений: -снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг; -повышение энергетической эффективности бюджетных организаций, энергосбережение в организациях и многоквартирных домах с участием муниципального образования, снижение объемов потребления энергетических ресурсов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении; -обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергоснабжения. |
| Сроки реализации программы | 2012-2020 годы. |
| Перечень основных мероприятий программы Основные исполнители программы | -Создание нормативно-правовой базы энергосбережения; -стимулирование использования топливно - и энергосберегающего оборудования; -реализация мероприятий по реформе ЖКХ – учет потребления, энергетические обследования и надзор за эффективным использованием энергоресурсов; -установка автоматизированных систем учета, контроля, регулирования и использования тепловой энергии; -проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности с разработкой энергетических паспортов зданий; -проведение реконструкции систем отопления, котельных, тепловых сетей, с применением энергосберегающих технических решений и высокоэффективного оборудования; -проведение газификации сельских населенных пунктов; -энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе; -энергосбережение на объектах бюджетной сферы; -энергосбережение в системе водоснабжения; -создание системы подготовки и переподготовки кадров, консультирования и информирования потребителей энергетических ресурсов; -установка приборов учета МКД (общедомовых счетчиков холодного водоснабжения; горячего водоснабжения; электроэнергии, теплоснабжения, газоснабжения). Подведомственные учреждения администрации Выселковского сельского поселения, организации коммунального комплекса, управляющая организация, Товарищества собственников жилья. |
| Источники и объём финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2012-2013 годы составляет 20457,5 тыс. рублей: объем финансирования Программы на 2012 год составляет 20000 тыс.рублей: - средства бюджета поселения-4000 тыс. рублей; - средства краевого бюджета-14000 тыс. рублей; - средства собственников-2000 тыс. рублей; объем финансирования Программы на 2013 год: -средства бюджета поселения - 457,5 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -создание системы управления проектами по энерго-сбережению, содействующей переводу экономики поселения на энергосберегающий путь развития; -сокращение расходования топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, комплекса МКД. -прекращение безучетного потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды организациями бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, комплекса МКД. |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет комиссия Совета депутатов по жилищно-коммунальным вопросам и заместитель главы муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район. |

Раздел  1.   Содержание проблем и обоснование необходимости

их решения программными методами

Муниципальное образование Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район является потребителем энергетических ресурсов всех видов.

Перевод хозяйственного комплекса поселения на энергосберегающий путь развития невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу Программы энергосбережения. Кроме того, Программа является неотъемлемой частью реализации жилищно-коммунальной реформы.

Жилищный фонд поселения по состоянию на 01.01.2011 составляет 469,1 тыс. кв. м  и характеризуется довольно высоким уровнем благоустройства.

Обеспечение электроэнергией потребителей поселения  осуществляется централизованно от сетей ОАО «Кубаньэнерго». Поселение потребляет 16,3 млн.  кВт  электроэнергии. Потери электроэнергии составляют свыше 19,5%

Из 125 территориальных подстанций, обеспечивающих поселение электроэнергией, 81 нуждаются в  реконструкции. Также   необходима реконструкция систем электроснабжения жилых домов, находящихся в эксплуатации более 30 лет.

Протяженность электрических сетей, находящихся в эксплуатации на территории Выселковского сельского поселения составляет  384,44 км.

Система газоснабжения Выселковского сельского поселения Выселковского района, обслуживаемая ОАО "Выселкирайгаз", включает в себя 289,41 км газопроводов, 54 ГРУ, ШРП, 14 ГРП. Общий процент газификации существующей застройки составляет: ст-ца Выселки 93,44%,село Первомайское -31,8%, хутор   Иногородне-Малеваный - 36,1%.

На обслуживании ОАО "Выселкирайгаз" находятся 10 котельных и 253 коммунально-бытовых объекта с отопительным оборудованием.

Протяженность водопроводных сетей составляет 91 км, из них требуют замены 40 км. Подача воды осуществляется из 19 артезианских скважин. Количество башен - 3, из них подлежат замене 1 шт. (скважина «Агропромтранс»). Объем потребления воды в год - 1128,28 тыс.м3.

Износ водопроводных сетей составляет  90%. Необходим капитальный ремонт водозабора № 1 по ул. Казачьей с бурением трех артскважин, замена водопроводных асбоцементных труб на полиэтиленовые, установить частотные регуляторы и устройства плавного пуска.

Протяженность тепловых сетей - 30 км, из них требуют замены  - 8 км. Износ оборудования  и тепловых сетей составляет 70%. Количество  котельных - 6, из них работают на природном газе – 6 . Нуждаются в реконструкции  -   2 котельные.

Полезный отпуск тепла составляет 7,15 Гкал/час, полезный отпуск тепла в год составляет 12800,0 Гкал.

Одной из важнейших задач является сокращение потребления тепловой и электрической энергии в жилищно-коммунальном секторе. На эти два вида услуг приходится половина всех затрат на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Дальнейшее внедрение систем учета энергоресурсов и регулирования параметров систем теплоснабжения в жилищно-коммунальном секторе сократит потребление тепла и электроэнергии на 20,0 % и, как следствие, снизит нагрузку на бюджеты всех уровней.

Учитывая изменение уровня тепловых нагрузок, новые технологии в прокладке тепловых сетей и новые взгляды на технологическое перевооружение и развитие источников тепла, необходимо в ближайшее время завершить корректировку перспективной схемы теплоснабжения поселения. Реализация мероприятий по реконструкции существующих теплосетей и сооружению новых позволит повысить надежность и качество централизованного теплоснабжения потребителей, особенно расположенных на конечных участках сети, обеспечить ощутимую экономию энергоресурсов, снизить затраты на ремонт и перекладку сетей, сохранить благоустройство улиц, по которым проложены теплосети.

Программа энергосбережения по Выселковскому сельскому поселению формируется как самостоятельная часть районной программы и базируется на общих с ней принципах, установленных вышеуказанными законодательными актами:

- оценка энергосберегающих проектов по максимальной эффективности при минимальных инвестиционных вложениях;

- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей топлива и энергии;

- первоочередность обеспечения выполнения экологических требований к производству, переработке, транспортировке и использованию топлива и энергии;

- удовлетворение обоснованных потребностей населения в топливе и энергии, защите среды обитания и жизнедеятельности человека;

- обязательность учета юридическими лицами производимых или расходуемых энергетических ресурсов, а также учета физическими лицами получаемых энергетических ресурсов;

- сертификация топливо-, энергопотребляющего, энергосберегающего и диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств, а также энергетических ресурсов;

- заинтересованность производителей и поставщиков энергетических ресурсов в применении эффективных технологий;

- открытость Программы по составу участников, направлениям энергосбережения, отраслевым и территориальным подходам.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ, во всех учреждениях бюджетной сферы уже должны быть установлены приборы учета энергетических ресурсов. Однако реальная картина по состоянию на 1 июня 2012 года выглядит так:

| Объекты | Установлено коллективных приборов учета, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловой энергии | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | электроэнергия |
| Образования | 25,0 | 100,0 | 68,0 | 100,0 |
| Здравоохранения | 64,0 | 100,0 | 88,0 | 100,0 |
| Культуры | 47,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Физкультуры и спорта | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Социальной защиты населения | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Жилищный фонд | 74,4 | 90 | 35,0 | 100 |

Необходимо завершить установку приборов учета в учреждениях бюджетной сферы, а до 1 июля  2013 года – и в многоквартирном жилом фонде.

Учитывая изменение уровня тепловых нагрузок, новые технологии в прокладке тепловых сетей и новые взгляды на технологическое перевооружение и развитие источников тепла, необходимо в ближайшее время завершить корректировку перспективной схемы теплоснабжения Выселковского сельского поселения Выселковского района. Реализация мероприятий по реконструкции существующих теплосетей и сооружению новых позволит повысить надежность и качество централизованного теплоснабжения потребителей, особенно расположенных на конечных участках сети, обеспечить ощутимую экономию энергоресурсов, снизить затраты на ремонт и перекладку сетей, сохранить благоустройство улиц, по которым проложены теплосети.

Применение программно-целевого метода для решения проблем повышения энергоэффективности позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Выселковского сельского поселения Выселковского района.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

2.1 Программа энергосбережения по Выселковскому сельскому поселению Выселковского района базируются на общих принципах, установленных вышеуказанными законодательными актами:

- приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии над увеличением объемов производства;

- оценка энергосберегающих проектов по максимальной эффективности при минимальных инвестиционных вложениях;

- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей топлива и энергии;

- первоочередность обеспечения выполнения экологических требований к производству, переработке, транспортировке и использованию топлива и энергии;

- удовлетворение обоснованных потребностей населения в топливе и энергии, защите среды обитания и жизнедеятельности человека;

- обязательность учета юридическими лицами производимых или расходуемых энергетических ресурсов, а также учета физическими лицами получаемых энергетических ресурсов;

- сертификация топливо-энергопотребляющего, энергосберегающего и диагностического оборудования, материалов, конструкции, транспортных средств, а также энергетических ресурсов;

- заинтересованность производителей и поставщиков энергетических ресурсов в применении эффективных технологий;

- открытость Программы по составу участников, направлениям энергосбережения, отраслевым и территориальным подходам;

- осуществление мероприятий Программы за счет собственных средств, либо заемных средств на возвратной основе.

2.2. Цели Программы будут достигаться путем внедрения эффективных технологий и разработки эффективных финансово-экономических механизмов производства, транспортировки и потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения систем учета.

Раздел 3. Перечень планируемых мероприятий по реализации программы

В системе снабжения тепловой и электрической энергией поселения:

- повышение КПД тепловых станций, снижение доли собственного и производственного потребления, потерь в сетях, повышение надежности и управляемости системы;

- проведение обязательных энергетических обследований, подготовка энергетических паспортов и мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов на всех тепловых станциях и сетевых предприятиях;

- внедрение энергосберегающей техники и повышение тепловой экономичности оборудования и использования тепловой мощности турбин;

- модернизация систем теплоснабжения с применением эффективных теплоизоляционных материалов и конструкций, проведение режимных эксплуатационно-наладочных мероприятий;

- внедрение автоматизированной системы контроля и управления энергией на объектах;

- оснащение потребителей приборами учета расхода электрической и тепловой энергии для снижения коммерческих потерь;

- строительство независимых источников энергии для улучшения режимов работы энергетического оборудования системы;

В системе жилищно-коммунального хозяйства:

-наличия коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии, газа) или договоров, предусматривающих установку таких приборов учёта в многоквартирных домах, расположенных на территории Выселковского сельского поселения;

- снижение расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства на производство жилищно-коммунальных услуг;

- проведение энергетических обследований, оформление энергетических паспортов на котельные;

- использование частотных преобразователей для регулирования производительности насосов в котельных, центральных тепловых пунктах, насосных станциях;

- внедрение, паровых турбин для выработки электроэнергии , в том числе на собственные нужды, с целью демонополизации рынков электрической и тепловой энергии;

- внедрение устройств водоподготовки в котельных с использованием современных средств противонакипной и противокоррозионной обработки воды, применение современных биоразлагаемых моющих средств для промывки котельного оборудования с целью продления срока его службы;

- упорядочение режимов работы котельных установок в соответствии с расчетными нагрузками с целью повышения их КПД;

- модернизация систем теплоснабжения с применением эффективных теплоизоляционных материалов и конструкций на основе пенополиуретановых покрытий и базальтовых волокон;

- регулирование расхода теплоносителя за счет использования систем автоматического регулирования;

- снижение теплопотребления строящихся и эксплуатируемых зданий за счет повышения термического сопротивления ограждающих конструкций, применения стеклопакетов, приведение показателей воздухообмена в соответствие со строительными нормами;

- экономически обоснованный перевод потребителей на автономные системы отопления и горячего водоснабжения с использованием современных энергоэффективных систем на основе природного газа, электрических водогрейных систем с накоплением тепла;

в организациях, финансируемых из бюджета поселения:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы, и сокращение на этой основе их затрат на энергообеспечение;

- переход от лимитирования достигнутого уровня потребления к лимитированию по удельным нормам потребления через часовые договорные нагрузки;

- оснащение приборами учета всех потребителей энергоресурсов;

- формирование комплекса перспективных энергосберегающих мероприятий на основе энергоаудита.

В сфере производства энергоэффективного оборудования и материалов:

- организация производства энергоэффективного оборудования и материалов на предприятиях города с целью снижения общих затрат на реализацию мероприятий по энергосбережению, увеличения загрузки производственных мощностей, создания дополнительных рабочих мест на  промышленных предприятиях, в научных, проектных организациях;

- изучение возможностей перепрофилирования или расширения производства на предприятиях для обеспечения приборами, оборудованием, материалами проектов, включенных в разделы Программы.

Для достижения поставленных целей в Программе предусмотрен комплексный подход к решению следующих наиболее важных задач во всех основных сферах деятельности сельского поселения:

в экономической сфере:

- снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции на предприятиях;

- повышение эффективности производства товарной продукции и услуг;

- расширение производства и наполнение рынка  техническими средствами измерений; учета и регулирования потребления энергоресурсов;

- ускорение разработки и организации производства продукции, имеющей улучшенные энергетические характеристики;

- улучшение метрологического контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом энергоресурсов;

- повышение КПД действующих энергетических установок;

- снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;

- повышение теплозащиты зданий, трубопроводов тепловых сетей;

- уменьшение энергетической зависимости поселения;

- увеличение поступления финансовых средств в бюджет поселения за счет увеличения налогооблагаемой базы;

- повышение конкурентоспособности продукции за счет увеличения показателей энергоэффективности;

- повышение реальных доходов населения и прибыли предприятий за счет снижения платежей за энергию;

- снижение объемов финансовых средств на закупаемые энергоресурсы;

- снижение дотационных выплат из бюджета;

в социальной сфере:

- повышение уровня жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой продукции, и, как следствие, расширение потребительской корзины;

- осуществление адресной поддержки малообеспеченных групп населения;

- улучшение условий труда;

- создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости населения;

- формирование сознания и энергосберегающего поведения населения;

в экологической сфере:

- сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

- приведение качества воздуха, воды, почвы к экологическим стандартам;

в политической сфере:

- повышение энергетической безопасности поселения, снижение зависимости от объемов и сроков поставки энергетических ресурсов.

Раздел  4.   Ресурсное обеспечение программы

Финансирование целевой Программы энергосбережения по поселению  на 2013-2020 годы осуществляется за счет следующих источников:

- средства, включаемые в тарифы;

- собственные средства (прибыль);

- средства бюджетов всех уровней.

Перечень мероприятий программы и объемы финансирования подлежат корректировке в части программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий 2012 года оценивается в размере 20 000 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 4 000 тыс. рублей (приложение).

Общий объем финансирования Программы на 2012-2013 годы составляет 20457,5 тыс. рублей:

объем финансирования Программы на 2012 год составляет 20000 тыс.рублей:

- средства бюджета поселения-4000 тыс. рублей;

-  средства краевого бюджета-14000 тыс. рублей;

-  средства собственников-2000 тыс. рублей;

объем финансирования Программы на 2013 год:

-средства бюджета поселения - 457,5 тыс.рублей.

Раздел  5.  Механизм реализации программы

Органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края организуют работу по реализации Программы в рамках своих полномочий в соответствии со статьей 8 Федерального закона N 261-ФЗ. Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов, а также за счет средств из внебюджетных источников. Реализация программы осуществляется  на  основе  договоров, заключаемых со  специализированными  организациями.

Раздел 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Наряду с финансированием из местного бюджета, планируется в период с 2012-2020 год из краевого и федерального бюджета выделение средств на финансирование работ:

- по реконструкции водопроводных сетей – 10 млн. рублей;

- по строительству полигона ТБО – 20 млн. рублей;

- по приобретению коммунальной техники – 5 млн. рублей

- по газификации поселения – 10 млн. рублей.

Прорабатываются и другие варианты привлечения средств  для выполнения мероприятий Программы.

Конкретные суммы и источники ежегодных затрат будут определены организациями коммунального комплекса при разработке инвестиционных программ и разработки бюджета Выселковского сельского поселения Выселковского района на очередной финансовый год.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Мероприятия, предусмотренные Программой, обусловлены необходимостью сокращения расходов на топливо - энергетические ресурсы.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусматривает выполнение комплекса взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих положительный экономический эффект, а  также определяет участие в ней следующих хозяйствующих субъектов: предприятий, непосредственно реализующих Программу; строительных организаций, поставщиков материалов.

Таким образом, реализация предлагаемой Программы определяет наличие основного социально-экономического эффекта.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Экономический эффект – в результате реализации мероприятий Программы предполагается снизить уровень износа основного оборудования и количество аварийных сетей, снизить размеры потерь тепла, воды, электроэнергии не менее, чем на 10 – 15%, повысить надежность функционирования системы предоставления коммунальных услуг с гарантированными параметрами качества, определенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года №307.

Раздел 8. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на период с 2012 по 2020 годы.

| Раздел 9. Перечень основных мероприятий Программы и затраты на их реализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ, объекты | Ед. изм. | Кол-во | Затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Итого, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, всего: | шт. | 4488,0 | 1355,75 | 1392,94 | 1430,09 | 1467,26 | 1504,43 | 7150,47 | Местный бюджет | Снижение объема потребления КУ на 15% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -уличное освещение | шт. | 2941 | 999,94 | 1029,35 | 1058,76 | 1088,17 | 1117,58 | 5293,80 |  |  |
|  | -здания администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района | шт. | 10 | 2,3 | 2,4 | 2,45 | 2,5 | 2,6 | 12,25 |  |  |
|  | -здания МБУ «Дорблагоустройство» | шт. | 55 | 12,65 | 12,92 | 13,20 | 13,50 | 13,75 | 66,02 |  |  |
|  | -здания МБУК «СДК им.Стрижака» | шт. | 280 | 64,4 | 65,8 | 67,20 | 68,60 | 70,0 | 336,0 |  |  |
|  | -здания МБУК «Выселковский КДЦ» | шт. | 300 | 69,0 | 70,5 | 72,0 | 73,5 | 75,0 | 360,0 |  |  |
|  | -здание МБУК «Библиотека Выселковского сельского поселения» | шт. | 190 | 43,7 | 44,65 | 45,6 | 46,55 | 47,5 | 228,0 |  |  |
|  | -здание МУП «Выселковские коммунальные системы» | шт. | 400 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 480,0 |  |  |
|  | -МБУК «Парк культуры и отдыха» | шт. | 206 | 47,38 | 48,41 | 49,44 | 50,47 | 51,50 | 247,20 |  |  |
|  | -МБУ «Центр физкультурно-массовой работы» | шт. | 106 | 24,38 | 24,910 | 25,440 | 25,97 | 26,50 | 127,20 |  |  |
| 9.2 | Установка приборов учета энергоресурсов, всего: | шт. | 40,0 | 104,0 | - | - | - | - | 104,0 | Местный бюджет |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -здания администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района | шт. | 1 | 2,6 | - | - | - | - | 2,6 |  |  |
|  | -здания МБУ «Дорблагоустройство» | шт. | 1 | 2,6 | - | - | - | - | 2,6 |  |  |
|  | -здания МБУК «СДК им.Стрижака» | шт. | 2 | 5,2 | - | - | - | - | 5,2 |  |  |
|  | -здания МБУК «Выселковский КДЦ» | шт. | 1 | 2,6 | - | - | - | - | 2,6 |  |  |
|  | -здание МБУК «Библиотека Выселковского сельского полеления» | шт. | 1 | 2,6 | - | - | - | - | 2,6 |  |  |
|  | -здание МУП «Выселковские коммунальные системы» | шт. | 31 | 80,6 | - | - | - | - | 80,6 |  |  |
|  | -МБУК «Парк культуры и отдыха» | шт. | 2 | 5,2 | - | - | - | - | 5,2 |  |  |
|  | -МБУ «Центр физкультурно-массовой работы» | шт. | 1 | 2,6 | - | - | - | - | 2,6 |  |  |
| 9.3 | Оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | снижение объема потребления КУ на 10% |
|  | тепла | шт. | 1 | 76,1 | - | - | - | - | 76,1 |  |  |
|  | холодной воды | шт. | 92 | 222,0 | 330,0 | - | - | - | 552,0 |  |  |
|  | электроэнергии | шт. | 92 | - | 54,0 | 59,0 | 63,0 | 89,0 | 265,0 |  |  |
|  | горячей воды | шт. | 28 | 110,5 | 127,50 | - | - | - | 238,0 |  |  |
| 9.4 | Энергетическое обследование многоквартирных домов | шт. | 63 | 182,0 | 192,0 | 210,0 | 220,0 | 330,0 | 1134,0 |  |  |
| 9.5 | Мероприятия по приведению домов к нормативным показателям энергопотерь | шт. | 63 | 182,0 | 192,0 | 210,0 | 220,0 | 330,0 | 1134,0 | Средства собственников жилых помещений | Снижение объема потребления КУ на 10% |
| 9.6 | Строительство водопроводных сетей | шт. | 20 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 14000,0 | Средства предприятия | Снижение потерь воды на 10% |
| 9.7 | Строительство канализационных сетей | км | 7,0 | 2500,0 | 2600,0 | 2200.0 | 2400,0 | 2900,0 | 12600,0 | Средства предприятия | Снижение потерь воды на 10% |
| 9.8 | Реконструкция канализационных очистных сооружений «Дружба» | м.куб/сут | 40 | 2600,0 | 2700,0 | 2800,0 | 2900,0 | 3000,0 | 14000,0 | Местный бюджет |  |
| 9.9 | Реконструкция канализационной насосной станции | ед. | 2 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 20000,0 | Средства предприятия, инвестиционная программа |  |
| 9.10 | Реконструкция головной канализационной насосной станции | ед. | 2 | 5500,0 | 5500,0 | 5600,0 | 5800,0 | 5600,0 | 28000,0 | Средства инвестора | Снижение потерь тепла на 15% |
| 9.11 | Установка частотников | ед. | 20 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 1000,0 |  |  |
| 9.12 | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) | шт. | 10 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 20000,0 | Средства предприятия, инвестиционная программа |  |
| 9.13 | Строительство линий электропередачи (ЛЭП) | м | 600 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4000,0 |  |  |
| 9.14 | Реконструкция котельных | ед. | 2 | 6600,0 | 6700,0 | 6800,0 | 6900,0 | 7000,0 | 34000,0 |  |  |
| 9.15 | Реконструкция тепловых сетей | км | 10 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 16000,0 |  |  |
| 9.16 | Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 2 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 2800,0 | Инвестиционная программа | Снижение потерь электроэнергиии на 10% |
| 9.17 | Строительство сетей газоснабжения | м | 400 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 1200,0 |  |  |

9.2 Перечень мероприятий на период с 2017 по 2020 годы

| № п\п | Наименование мероприятий | Сумма затрат млн. руб. | Источники финансирования | Экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | Замена аварийных участков инженерных сетей: |  | Средства предприятий и инвестиционная программа | Снижение потерь на 15% |
|  | - водопроводных | 15,0 |  |  |
|  | - тепловых | 10,0 |  |  |
|  | -электрических | 10,0 |  |  |
| 9.2.2 | Строительство новых котельных и реконструкция старых | 15,0 | Привлечение инвестиций | Снижение потребления ТЭР на 10% |
| 9.2.3 | Использование на очистных сооружениях канализации биогаза | 5,2 | Средства инвестора |  |
|  | ИТОГО: | 55,2 |  |  |

10.Критерии выполнения Программы

10.1.Целевые показатели для проведения мониторинга за реализацией Программы рассчитываются согласно Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года № 273

| Целевые показатели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измерения | Базовое знач-е 2007г | Значение по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | - | 3289,545 | 3045,604 | 2507,619 | 2425,614 | 2257,761 | 1690,141 |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО) | % | - | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | - | 55 | 67,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 53,542 | 53,542 | 60,002 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | - | - | - | - | - | - | 92 |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | 5 |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | - | 97,26477 | 301,6278 | 752,328 | 880,982 | 961,648 | 1437,17 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 208,1466 | 645,4834 | 1609,98 | 1885,3 | 2057,93 | 3075,55 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | - | 0,436364 | 1,353207 | 3,37521 | 3,95239 | 4,31429 | 6,44767 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 671,1622 | 2081,341 | 5191,34 | 6079,1 | 6635,72 | 9917,03 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | - | 37,29205 | 115,6464 | 288,448 | 337,775 | 368,703 | 551,024 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 535,8867 | 1661,838 | 4145 | 4853,83 | 5298,26 | 7918,21 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | - | 85,81364 | 266,1167 | 663,755 | 777,263 | 848,432 | 1267,97 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | - | 396,5448 | 1229,725 | 3067,21 | 3591,73 | 3920,6 | 5859,31 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | - | 0,156 | 0,156 | 0,155 | 0,158 | 0,139 | 0,156 |
| С.2. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | - | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| С.3 | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | - | 0,000 | -0,001 | 0,003 | -0,019 | 0,017 | - |
| С.4. | Изменение удельног0 расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | - | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| С.6. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | 0,192 | 0,256 | 0,257 | 0,253 | 0,287 | 0,256 |
| С.7. | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | - | 41,25 | 42,5 | 38,2222 | 36,2105 | 38 | 43,5 |
| С.8. | Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | - | 56,175 | 40,42625 | 50 | 66,1538 | 0 | 0 |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | - | 1,25 | -4,27778 | -2,0117 | 2 | 5 | - |
| С.10. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | - | -16 | 10 | 16 | -66 | 0 | - |
| С.11. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | 1,362 | 0,951 | 1,308 | 1,827 | 0,000 | 0,000 |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| С.13. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/м2 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.15. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| С.16. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | - | 3,196 | 2,405 | 2,447 | 2,397 | 2,682 | 2,666 |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | - | 42,340 | 51,250 | 49,568 | 44,444 | 100,000 | 100,000 |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ: |  | - |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | - | - | - | - | - | - | - |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | - | - | - | - | - | - | - |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий): |  | - | - | - | - | - | - | - |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - | - | - | - | - |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | - | - | - | - | - | - | - |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | - | - | - | - | - | - | - |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | - | - | - | - | - | - | - |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | - | - | - | 65,5 | 100 | 100 | 100 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | 32 | 100 | 100 | 100 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | -25,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных доов) на территории МО | % | - | - | 25 | - | - | 100 | 100 |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) | шт. | - | - | 14 | 25 | 50 | 100 | 105 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | - | - | 13 | 23,8 | 47,6 | 95 | 100 |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | - |  | - | - | - | - | - | - |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | - |  | - | - | - | - | - | - |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  | - | - | - | - | - | - |
| D.17.1. | для фактических условий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) | - |  | - | - | - | - | - | - |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) | - |  | - | - | - | - | - | - |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | - |  | - | - | - | - | - | - |
| D.22.1. | для фактических условий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); | - |  | - | - | - | - | - | - |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| D.27.1. | для фактических условий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  | - | - | - | - | - | - | - |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  | - | - | - | - | - | - | - |
| D.32.1. | для фактических условий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | - | - | - | - | - | - | - |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | - | - | - | - | - | - | - |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | - | - | - | - | - | - | - |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | - | - | - | - | - | - | - |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | - | - | - | - | - | - | - |

10.2. Комплексное управление Программой осуществляется путем:

-определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

-организации конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

-координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

-обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе и аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

-внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования.

Глава Выселковского

сельского поселения

Выселковкого района                                                                                                             М.И. Хлыстун

ПРИЛОЖЕНИЕ

к    Паспорту  долгосрочной муниципальной

целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Выселковского

сельского поселения  Выселковского района

на  2012-2020 годы»

Перечень  многоквартирных жилых домов

Выселковского сельского поселения Выселковского района, включенных в программу по капитальному ремонту

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Средства краевого бюджета (руб.) | Средства местного бюджета ( руб.) | Средства собственников многоквартирного дома (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст-ца Выселки, ул.Ленина, д. № 138 | 1 732 343,50 | 494 955,29 | 247477,64 |
| 2 | ст-ца Выселки, ул.Ленина, д.№107 | 637 176,36 | 182 050,39 | 91025,19 |
| 3 | ст-ца Выселки, пер.Восточный, д.№ 4 | 3 151 905,53 | 900 544,44 | 450272,22 |
| 4 | ст-ца Выселки, ул.Лунева, д. № 97 | 823 279,35 | 235 222,67 | 117611,34 |
| 5 | ст-ца Выселки, ул.Лунева, д.№ 95 | 972 306,28 | 277 801,79 | 138900,90 |
| 6 | ст-ца Выселки, ул.Северная, д.№11 | 827 857,31 | 236 530,66 | 118265,33 |
| 7 | ст-ца Выселки, пер.Первомайский, д.№9 | 833 870,68 | 238 248,77 | 119124,38 |
| 8 | ст-ца Выселки, пер.Вокзальный,д.№3 | 571 958,22 | 163 416,63 | 81708,32 |
| 9 | ст-ца Выселки, ул.Ленина, д.№153 | 959 728,27 | 274 208,08 | 137104,04 |
| 10 | ст-ца Выселки, ул. Ленина, д.№115 | 474 557,10 | 135 587,74 | 67793,87 |
| 11 | ст-ца Выселки, ул. Ленина, д. №31 | 794 827,15 | 227 093,47 | 113546,74 |
| 12 | ст-ца Выселки, ул. Хлеборобный ,1А | 671 308,32 | 191 802,38 | 95901,19 |
| 13 | ст-ца Выселки, ул. Ленина, д. № 158 | 853138,51 | 243753,86 | 121876,93 |
| 14 | ст-ца Выселки, ул. Ленина, д. № 110 | 695743,42 | 198783,83 | 99391,92 |
|  | Итого: | 14 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00» |

Глава Выселковского

сельского поселения

Выселковкого района                                                                           М.И. Хлыстун