|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района от ____________________ № ______ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды»

на территории Выселковского сельского поселения

Выселковского района на 2018 - 2022 года

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

Выселковского сельского поселения Выселковского района

на 2018 - 2022 года»

| Ответственный исполнитель Программы | администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| --- | --- |
| Участники Программы | администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели Программы | совершенствование уровня и организация комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования для повышения уровня комфорта для проживания граждан в условиях сложившейся застройки |
| Задачи Программы | обеспечение формирования единого облика Выселковского сельского поселения Выселковского района (далее – поселение); проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования; организация новых и восстановление существующих мест отдыха на обустраиваемых территориях; устройство малых архитектурных форм на обустраиваемых территориях; озеленение территорий, разбивка новых клумб и газонов; привлечение населения к участию в благоустройстве территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | доля дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов; количество дворовых территорий многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние; доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест; доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов; количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по озеленению; доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общего пользования, от общего количества таких территорий; повышение уровня информирования населения о мероприятиях по благоустройству территории поселения; доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |
| Сроки реализации программы | 2018 – 2022 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования составляет ________ тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет ________ тыс. рублей; краевой бюджет _________ тыс. рублей; бюджет поселения _________ тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | доля дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составит _____%; дворовые территории ______ многоквартирных домов будут приведены в нормативное состояние; ____ комплекта проектно – сметной документации будет подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования; площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, составит _______ кв. м; _____ единиц малых архитектурных форм, ______ игровых и _____ спортивных комплекса будет установлено на дворовых территориях многоквартирных домов; обеспечение комплексного благоустройства ____ наиболее посещаемой территории общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования; уровень информирования о мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы достигнет 100%; доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы, составит 100% |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы

Одним из приоритетных направлений развития территории поселения является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В поселении насчитывается 109 многоквартирных дома общей площадью 80 тыс. кв. м. Основная часть домов построена более 40 лет назад.

В существующем жилищном фонде на территории поселения объекты благоустройства  дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территорий показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и отсутствуют обустроенные детские и спортивные площадки.  Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях на газонах и клумбах.

Архитектурно-художественной и эстетической ролью являются наиболее ценные здания, сооружения, памятники, городские площади и парки. В поселении насчитываются 26 наиболее посещаемых детских площадок общего пользования, площадью 2080 кв. м, большая часть из которых на сегодняшний момент потеряли эстетический вид и нуждаются в реконструкции. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует  необходимый набор малых архитектурных форм.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложение № 1 к Программе.

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства,

формулировка целей и постановка задач Программы.

Целью Программы является создание в поселении современной комфортной городской среды в условиях сложившейся застройки, обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования для массового отдыха населения.

Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение формирования единого облика поселения;

проведение  ремонта и  обеспечение комплексного благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов;

организация новых и восстановление существующих мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов;

устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов;

озеленение дворовых территорий многоквартирных домов;

проведение ремонта и комплексного обустройства  наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования;

привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования.

- Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена на 2018 – 2022 года без выделения этапов.

- Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

- Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Метод распределения субсидии  выделенной на реализацию данной Программы, распределяются следующим образом: 2/3 денежных средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 1/3 денежных средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет ________ тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета ________ тыс. рублей, краевого бюджета ________ тыс. рублей и бюджета поселения_________ тыс. рублей.

Более подробная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 3 к Программе.

- Механизм реализации Программы и контроль за ее исполнением

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района (далее - Исполнитель).

Исполнитель:

принимает заявки на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования для включения в Программу;

представляет заявки в постоянно действующую общественную комиссию по координации хода реализации Программы;

принимает решения о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;

несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы;

проводит оценку эффективности реализации Программы;

готовит доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района в сети «Интернет»;

разрабатывает дизайн-проекты на благоустройство территорий, включенных в Программу;

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд» организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам.

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

Заинтересованные лица (собственники жилых помещений в многоквартирном доме, граждане, организации) вправе представлять предложения о включении дворовых территорий в Программу, предусматривающие виды работ из минимальных и дополнительных перечней работ, а так же,  предложения о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования. Дворовые территории, прошедшие отбор, включаются в Программу, исходя из балльной оценки критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов. Наиболее посещаемые территории общего пользования включаются в Программу, исходя из даты подачи заявления заинтересованными лицами.

Адресный перечень дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования, подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений заинтересованных лиц и одобренный в установленном порядке, представлен в приложении № 5 к Программе

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает: ремонт дворовых проездов,   установку скамеек, установку урн, установку ограждений. В дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, оборудование контейнерных площадок, озеленение.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, приведена в приложении № 6 к Программе.

Помимо финансового вклада при выполнении работ из минимального или дополнительного перечня заинтересованные лица могут принять трудовое участие, не требующее специальной квалификации, например: подготовка объекта к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, посадка деревьев, разбивка клумб, охрана объекта.

С согласия маломобильных групп населения, при проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования, предусматривается их трудовое участие.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия граждан в выполнении указанных работ, приведен в приложении № 7 к Программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и муниципальной территории общего пользования, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 8 к Программе.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации Программы, состоящая из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, и иных организаций.

- Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования;

обеспечение комфортного проживания жителей поселения;

повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

Эффективность Программы оценивается по результатам выполнения поставленных задач и результатам проведения основных мероприятий, а так же по повышению целевых показателей.

Заместитель главы Выселковского

сельского поселения Выселковского района

по вопросам жилищно-коммунального

хозяйства, промышленности,  строительства,

транспорта,  связи и ЧС                                                                      Д.В.Олексенко