Отчет об исполнении целевых показателей

и показателей эффективности

Подпрограммы «Развитие градостроительной, землеустроительной и архитектурной деятельности на территории Выселковского сельского поселения» муниципальной программы Выселковского сельского поселения Выселковского района «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования Выселковский район» на 2015 год,

утвержденной постановлением администрации Выселковского сельского поселения от 28 октября 2014 г. № 503.

наименование программы (срок действия, основание принятия)

| Наименование показателя | Единица измере-ния | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату |  | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |  |  |  |  |  |
| Доля разработки основного документа в новой редакции правил землепользования и застройки | % | 70 | 0 | Отсутствие финансирования |  |
| Количество градостроительных планов земельных участков | Шт. | 150 | 134 | Реализовано по количеству поступивших заявок |  |
| Количество топографо-геодезических изысканий | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| Количество схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| Количество формируемых земельных участков | Шт. | 15 | 15 |  |  |

Новая редакция правил землепользования и застройки в 2015 году администрацией Выселковского сельского поселения не разрабатывалась, в связи с отсутствием финансирования из местного и краевого бюджетов. Частичное внесение изменений  в основной документ производились за счет средств заинтересованных лиц.

Градостроительные планы земельных участков на территории Выселковского сельского поселения разрабатывались по мере поступления заявлений от физических и юридических лиц. За 2015 год поступило  134 заявления, соответственно, фактическое значение показателя  по данному наименованию составляет 134 шт.

С целью эффективного градостроительного планирования и застройки территории Выселковского сельского поселения в 2015 году администрацией проводилось 2 топографо-геодезических изыскания для строительства газопровода в х. Иногородне-Малеваный и реконструкции водоснабжения в северной части ст. Выселки.

Для обеспечения устойчивого развития поселения, администрацией разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Выселковского сельского поселения, фактическое значение показателя по данному наименованию - 2 соответствует значению, предусмотренному подпрограммой.

С целью обеспечения реализации мероприятий по формированию земельных участков,  в 2015 году администрацией  проведены работы по формированию и постановке на кадастровый учет 15 земельных участков, что соответствует показателю, предусмотренному подпрограммой «Развитие градостроительной, землеустроительной и архитектурной деятельности на территории Выселковского сельского поселения» муниципальной программы Выселковского сельского поселения Выселковского района «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования Выселковский район» на 2015 год.

<*> В таблице указываются кратко причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств

Заместитель главы администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района по финансовым

и производственным вопросам                                                    Т.В. Миронова