Отчет об исполнении целевых показателей

и показателей эффективности муниципальной программы

Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район» принята постановлением администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района 28 октября 2014 года № 503 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район» на основании Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановления администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района от 28 августа 2014 года № 392 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Выселковского сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район на 2015 год», срок действия – 2015 год.

наименование программы (срок действия, основание принятия)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактичес-кое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Построенные и реконструированные линии газопровода, водопровода | ед. | 1,0 | 1,0 |  |
| Протяженность водопроводных сетей | км. | 91 | 97,5 |  |
| Протяженность канализационных сетей | км. | 11,1 | 11,1 |  |
| Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | % | 98 | 98 |  |
| Количество перевозимых пассажиров автомобильным транспортом | тыс. чел. | 268,1 | 268,5 |  |
| Потребность в выполнении капитального ремонта дорог маршрутного транспорта | км. | 31,0 | 30,6 |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км. | 131,9 | 132,3 |  |
| Протяженность вновь построенных и реконструированных (капитально отремонтированных) дорог общего пользования | км. | 0,4 | 0,4 |  |
| Количество земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, поставленных на кадастровый учет в границах поселения | шт. | 52 | 53 | реализовано по количеству поступивших заявок |
| Количество многоквартирных домов, обслуживающихся частной управляющей компанией | шт. | 41 | 24 | собственники многоквартирных домов выбрали другой способ управления |
| Снижение количества пожаров на территории поселения за год | % | 15 | 15 |  |
| Снижение количества травматизма, гибели людей на пожарах | чел. | 0 | 0 |  |
| Количество введенных в строй новых пожарных гидрантов | шт. | 4 | 5 |  |
| Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий Выселковского сельского поселения Выселковского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | да/нет | да | да |  |
| Уровень оснащенности муниципальных бюджетных учреждений культуры Выселковского сельского поселения Выселковского района | % | 70 | 75 |  |
| инструментом, имуществом и оборудованием для выполнения аварийно-спасательных работ от рекомендованных норм оснащения |  |  |  |  |
| Количество градостроительных планов земельных участков | шт. | 135 | 134 | реализовано по количеству поступивших заявок |
| Количество топографо-геодезических изысканий | шт. | 2 | 2 |  |
| Количество схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | шт. | 2 | 2 |  |
| Количество формируемых земельных участков | шт. | 15 | 15 |  |
| Площадь зеленых насаждений общего пользования на территории поселения | га | 3,17 | 3,17 |  |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию линий уличного освещения по улицам поселения | км. | 5,0 | 5,1 |  |
| Количество установленных, отремонтированных детских площадок | шт. | 2 | 2 |  |
| Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, урн, светильников и т.д.). | шт. | 550 | 563 |  |

Доклад о ходе реализации муниципальной программы

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район» было выделено 70 868,1  тыс. руб., из них 14949,3 тыс. руб. – из федерального бюджета, 14954,0 тыс. руб. – из краевого бюджета, 40 964,8 тыс. руб. – из местного бюджета. Всего освоено – 66 932,6 тыс. руб., из них 14 949,3 тыс. руб. –  из федерального бюджета, 12 258,2 тыс. руб. - из краевого бюджета, 39 725,1 тыс. руб. - из местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район» для повышения качества оказания коммунальных услуг в 2015 году проводился ряд мероприятий, в том числе:

- мероприятия по реконструкции водоснабжения в северной части станицы Выселки, стоимость работ  22115,9  тыс. руб., большая часть средств – 19903,3 тыс. руб. получена в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В 2015 году объем работ выполнен на 90 %: пробурено 2 скважины, проложено 4,5 километра водопровода, завершение работ запланировано во втором квартале 2016 года, т.к. муниципальный контракт от 15.09.2015 г. № 7 на выполнение работ по объекту: «Реконструкция водоснабжения в северной части ст. Выселки» был заключен на 2015-2016 гг.,  в связи с чем не все средства из краевого бюджета были полностью освоены, 2 597,8 тыс. руб. возвращены обратно в краевой бюджет;

- подготовлена проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза на установку блочно-модульной котельной по ул. Лунёва;

- произведена замена и изоляция теплотрассы и сетей горячего водоснабжения протяженностью 1 километр (Калугина, Пирогова, от котельной ГНИ, Ленина, Первомайский);

- проложено около 3 км. водопроводных сетей по улицам Казачья, пер.Хлеборобный, пер. Коммунаров, ул.Димитрова, в восточном  микрорайоне станицы Выселки, ул.Южная х. Ин-Малеваный;

- произведена замена напорного коллектора по ул. Димитрова от п.Вышинского до п.Полевой;

- введен в эксплуатацию газопровод по ул. Южной х. Иногородне-Малеваного.

Также в 2015 году начаты мероприятия по газификации улиц Казачья, Крупская и других в восточной части станицы Выселки, разрабатывается проектно-сметная документация. Из этого следует, что реализация подпрограммы является эффективной и необходимой, целесообразно ее продолжение в следующем году.

По  подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» большое значение уделяется вопросам ремонта дорог местного значения, эти мероприятия требуют значительных финансовых затрат, поэтому из краевого бюджета выделяются средства сельским поселениям на эти цели. Всего объем финансирования подпрограммы составил 29 387,1 тыс. руб., из них  10 000,0 – средства краевого бюджета. Участие нашего сельского поселения в краевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» позволило в 2015 году произвести капитальный ремонт дороги по улице Дзержинского (411 м), обустроить тротуар по улице Красная Поляна (500 м).

Кроме этого был произведен текущий ремонт автодорог:

- по ул.Западной в с.Первомайское – 0,8 км.;

- по ул. Набережной в селе Первомайском  – 0,6 км.;

-проводилось грейдирование и ямочный ремонт дорог по Выселковскому сельскому поселению;

- установка светофорного объекта на пересечении ул. Комсомольской и пер.Мира;

- устройство тротуара по переулку Полевому и стоянки для автомобилей возле кладбища;

- устройство тротуара и стоянка для автомобилей в районе детского сада «Радуга»;

- установлены ограничители скорости и дорожные знаки, наносится дорожная разметка.

В 2015 году муниципальным бюджетным учреждением «Дорблагоустройство» обеспечен необходимый объем работ по содержанию тротуаров и автобусных остановок, проведен текущий ремонт павильонов автобусных остановок, осуществляется ямочный ремонт дорожного покрытия. В соответствии с регламентом содержания дорог на территории поселения производится расчистка и уборка снега и наледи, обработка противогололедными материалами в зимний период, стрижка газонов, уборка мусора с обочин, покос сорной растительности летом.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» является неотъемлемой частью программы «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район», ее реализация из года в год становится все более эффективной, программные мероприятия выполняются в полном объеме, что говорит о необходимости ее дальнейшей реализации.

По подпрограмме «Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» в 2015 году к общему количеству поставленных на кадастровый учет земельных участков в границах поселения, был сформирован и поставлен на кадастровый учет 1 земельный участок. На реализацию подпрограммы  из местного бюджета было выделено  15 тыс.руб.  Реализовано по подпрограмме 15 тыс. руб. На конец 2014 года в частной управляющей компании обслуживался 41 многоквартирный дом, на отчетную дату на обслуживании в частной управляющей компании осталось 24 многоквартирных дома.

Дальнейшая реализация подпрограммы «Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» невозможна в связи с вступлением в силу изменений  в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - с 2016 года полномочия  отнесены к вопросам местного значения муниципальных районов.

По результатам реализации подпрограммы «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» можно сделать вывод о достижении поставленных целей и задач в запланированном объеме. Финансирование по подпрограмме составило 62,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, из них освоено 59,8 тыс. руб. Благодаря проведенным мероприятиям, предусмотренным подпрограммой муниципальной программы, удалось добиться снижения количества пожаров на территории поселения и ввести в строй новые гидранты. В Выселковском сельском поселении Выселковского района удалось добиться системного подхода в решении вопросов защиты населения, территории и экономического потенциала от пожаров, таким образом добиваясь перспективы дальнейшего социально-экономического развития Выселковского сельского поселения Выселковского района в частности повышения безопасности объектов жизнеобеспечения, экономической и социальной инфраструктуры, населения.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно разработать, внедрить и продолжить реализацию подпрограммы «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» в 2016 году.

На  подпрограмму «Развитие градостроительной, землеустроительной и архитектурной деятельности на территории Выселковского сельского поселения» было выделено 1 380,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, освоено – 1 003,1 тыс. руб., не все средства  освоены в связи с тем, что часть земельных участков находится в стадии постановки на кадастровый учет, которая будет завершена в 2016 году. Градостроительные планы земельных участков на территории Выселковского сельского поселения разрабатывались по мере поступления заявлений от физических и юридических лиц. За 2015 год поступило  134 заявления, соответственно, фактическое значение показателя  по данному наименованию составляет 134 шт.

С целью эффективного градостроительного планирования и застройки территории Выселковского сельского поселения в 2015 году администрацией проводилось 2 топографо-геодезических изыскания для строительства газопровода в х. Иногородне-Малеваный и реконструкции водоснабжения в северной части ст. Выселки.

Для обеспечения устойчивого развития поселения, администрацией разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Выселковского сельского поселения, фактическое значение показателя по данному наименованию - 2 соответствует значению, предусмотренному подпрограммой.

С целью обеспечения реализации мероприятий по формированию земельных участков,  в 2015 году администрацией  проведены работы по формированию и постановке на кадастровый учет 15 земельных участков, что соответствует показателю, предусмотренному подпрограммой «Развитие градостроительной, землеустроительной и архитектурной деятельности на территории Выселковского сельского поселения» муниципальной программы Выселковского сельского поселения Выселковского района «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования Выселковский район» на 2015 год.

С 1 января 2016 года полномочия по архитектуре и градостроительству отнесены к вопросам местного значения муниципальных районов. Соответственно дальнейшая реализация подпрограммы невозможна.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» из местного бюджета было выделено 12 741,3 тыс. руб., из них освоено 12 110,6 тыс. руб. В перечень мероприятий входит:

- уличное освещение.  В 2015 году на организацию уличного освещения  направлено 9 358,4 тыс. руб., из них освоено 8 751,1 тыс. руб. Проведены работы по устройству уличного освещения по переулкам Суворова, Карла Маркса, Чапаева и улицам Кривой, Садовой, Дворцова, Кубанской, Монтикова. Основные статьи расходов по данному полномочию – это текущее содержание, которое включает в себя оплату электроэнергии (более 6 миллионов рублей в год) и техническое обслуживание уличного освещения (более 1 млн.  рублей в год);

- озеленение. Финансирование 437,5  тыс. руб., освоено 437,3 тыс. руб. В 2015 году высажено 19 тысяч корней цветов и 315 деревьев вдоль дорог поселения, в парках и в местах отдыха;

- обустройство мест массового отдыха. Финансирование  287,0 тыс. руб., освоено 286,9 тыс. руб. Две площадки по улице Ленина (пер.Калинина) и в центральном парке доукомплектованы 3 новыми качелями для детей, приобретены еще два игровых комплекса, которые в ближайшее время будут установлены по ул.Урожайная и дополнена площадка в сквере по ул.Школьная (район часовни). Осуществляется ремонт детских и спортивных площадок, установленных ранее;

- вывоз ТБО. Финансирование 1658,4 тыс. руб., освоено 1654,1 тыс. руб. Сбор и вывоз мусора с территории Выселковского сельского поселения в соответствии с муниципальными контрактами ежедневно осуществляет специализированная организация – МУП «Благоустройство». В течение 2015 года проводилась работа по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора на территории поселения от населения проживающего в многоквартирных домах и у населения, проживающего в частных домовладениях. Также осуществлялись мероприятия  по устранению несанкцинированных свалок по ул. Монтикова, Широкой и пер. Восточному. Приобретено и установлено 81 новых мусорных контейнеров. Изготовлена и оборудована   новая площадка для сбора твердых бытовых отходов по пер. Охотничьему;

- содержание мест захоронения. Финансирование 1000,0 тыс. руб., освоено 981,2 тыс. руб.  МУП «Благоустройство» Выселковского сельского поселения Выселковского района является специализированной службой также по вопросам похоронного дела, которая оказывает комплекс услуг по захоронению, начиная от гарантированного перечня по погребению и вплоть до предоставления участков для семейных захоронений. Постоянно производится уборка кладбищ как действующих, так и закрытых. На территории кладбищ производятся работы по отсыпке дорог ГПС, ремонтируются памятники заброшенных захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, покос травы и обрезка деревьев, сбор и вывоз мусора. На центральном кладбище было установлено новое ограждение и оборудованы подъезды и стоянки для общего пользования.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно разработать, внедрить и продолжить реализацию подпрограммы «Благоустройство территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» в 2016 году.

Заместитель главы администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района по финансовым

и производственным вопросам                                                    Т.В. Миронова