ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Павловский район

от ______________ № _______

Отчет

о ходе исполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования Павловский район» (тыс. руб.)

| Наименование программы | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Источник финансирования | Объем финансирования | Непосредственный результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано | Освоено |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования Павловский район» |
| подпрограмма «О подготовке муниципального образования Павловский район к работе в осенне-зимний период» | Корректирование проектно-сметной документации «Капитальный ремонт участка теплотрассы от котельной № 8, ст. Павловская, ул. Крупская, 250/1» | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 65,12 | 65,12 | Подготовлен проект на капитальный ремонт теплотрассы |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Корректирование проектно-сметной документации «Капитальный ремонт участка теплотрассы от котельной №10, ст. Павловская, ул. Калинина, 7/1" | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 53,76 | 53,76 | Подготовлен проект на капитальный ремонт теплотрассы |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Создание топографического плана М 1:500 земельного участка площадью 1,8 Га, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ограниченная улицами Калинина, Проезжая, Рабочая в жилой застройке. | Администрация муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 59,585 | 59,585 | Выполнена топографическая съемка для проектирования капитального ремонта теплотрассы |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы станции катодной защиты подводящего газопровода высокого давления к хутору Бальчанскому Павловского района (Подземного газопровода высокого давления протяженностью 5488 метров с установкой шкафного газорегуляторного пункта, станция катодной | Администрация муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 23,0 | 23,0 | Ввод газопровода в эксплуатацию |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности газового оборудования котельной №1, расположенной по адресу: ст. Павловская, ул. Горького263/1 | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 32,0 | 32,0 | Заключение экспертизы промышленной безопасности |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности газового оборудования котельной № 8, расположенной по адресу: ст. Павловская, ул. Крупской, 250/1 | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 64,0 | 64,0 | Заключение экспертизы промышленной безопасности |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности газового оборудования котельной № 10, расположенной по адресу: ст. Павловская, ул. Калинина, 7/1 | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 84,0 | 84,0 | Заключение экспертизы промышленной безопасности |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 39,935 | 0 | В связи с поздним завершением корректировки проектно-сметной документации(далее - ПСД) передать ПСД на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства не представилось возможным |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
| подпрограммы «Организация утилизации твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании Павловский район» | Возмещение затрат на содержание бульдозериста | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 266,0 | 266,0 | Перемещены ТКО 40,0 тыс.м3 в год по зонам свалки с последующей укладкой и уплотнением |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Возмещение затрат на проведение аналитического контроля экологической обстановки на территории районной свалки твердых коммунальных отходов | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 170,0 | 170,0 | Результаты химических анализов окружающей среды зоны ТКО |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |

# Овсянникова Анна Владимировна,

# контактный телефон 886191-3-26-00 (вн.129)