Приложение № 1                                  к муниципальной программе

Выселковского сельского поселения

Выселковского района

«Социально-экономическое

и территориальное развитие

Выселковского сельского поселения

Выселковского района»

Подпрограмма «Устойчивое развитие инженерных сетей

на территории Выселковского сельского поселения

Выселковского района» муниципальной программы

Выселковского сельского поселения Выселковского района

«Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район»

Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения

Выселковского района»

| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района». |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района; Заместитель главы администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, строительства, архитектуры, транспорта и связи ГО и ЧС. |  |
| Участники подпрограммы |  | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района. |  |
| Цели подпрограммы |  | Повышение уровня жизни населения, проживающего в Выселковском сельском поселении Выселковского района, посредством развития общественной инфраструктуры. |  |
| Задачи подпрограммы |  | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение общественной инфраструктуры, приобретение объектов недвижимости, а также движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования объектов общественной инфраструктуры Выселковского сельского поселения Выселковского района. |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | Доля отремонтированных сетей от общей протяженности (водопроводных), %; доля отремонтированных сетей от общей протяженности (газовых), %; доля введенных в эксплуатацию новых и (или) реконструированных сетей от общей протяженности сетей (водопроводных), %; доля введенных в эксплуатацию новых и (или) реконструированных сетей от общей протяженности сетей (газовых), %; доля сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей (водопроводных, газовых),% |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 - 2020 годы |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 21723,9 тыс. рублей, в том числе по годам: (тыс. рублей) |  |
|  |  | По годам реализации подпрограммы | Всего |
|  |  | 2015 | 11723,9 |
|  |  | 2016 | 2000 |
|  |  | 2017 | 3000 |
|  |  | 2018 | 1500 |
|  |  | 2019 | 1500 |
|  |  | 2020 | 2000 |

1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности

Инженерная инфраструктура является одним из важнейших элементов благосостояния Выселковского сельского поселения Выселковского района. Современное состояние инженерных систем жизнеобеспечения Выселковского сельского поселения Выселковского района для обеспечения их надежности и эффективности требует привлечения значительных финансовых ресурсов.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволяет значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчает приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

Инженерные сети за многие годы эксплуатации пришли в ветхое состояние и устарели и соответственно требуют замены или реконструкции, модернизации.

В связи с недостаточным и нестабильным финансированием реконструкция объектов осуществляется низкими темпами, в результате чего техническое состояние многих из них представляет угрозу для здоровья людей.

Наиболее острые проблемы связаны с состоянием водопроводно-канализационного хозяйства, которое характеризуется высоким уровнем износа водопроводно-канализационных сетей и оборудования, высоким удельным весом доли ветхих и аварийных водопроводных и канализационных сетей.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 30 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене.

Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и как следствие, к вторичному загрязнению водопроводных систем.

Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых сетей водопровода практически истёк и часть из них выведена из эксплуатации по причине большой коррозии стальных трубопроводов. Процент износа составляет 59%. Потери и неучтённый расход воды составляют 20%.

Основной причиной сложной ситуации в теплоснабжении остается недостаточное финансирование мероприятий по развитию и реконструкции систем теплоснабжения, которое производится по остаточному принципу, исходя из возможностей местного бюджета.

Большая часть оборудования котельных требует замены или капитального ремонта.

Исходя из задач социально-экономического развития Выселковского сельского поселения Выселковского района и в целях преодоления критического положения в сфере развития социальной и инженерной инфраструктуры администрацией Выселковского сельского поселения Выселковского района с 2009 года осуществляется софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Реализация подпрограммы «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» предусматривает дальнейшую реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения Выселковского сельского поселения.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» является повышение уровня жизни населения, проживающего в Выселковском сельском поселении Выселковского района, посредством развития общественной инфраструктуры поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение общественной инфраструктуры, приобретение объектов недвижимости, а также движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования объектов общественной инфраструктуры Выселковского сельского поселения Выселковского района.

Целевым показателем подпрограммы «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района»  является количество реконструированных и вновь построенных объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, а также приобретенных объектов недвижимости в рамках развития социальной инфраструктуры.

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является улучшение показателей функционирования объектов системы социальной и инженерной инфраструктуры Выселковского сельского поселения Выселковского района.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - Подпрограмма «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: устойчивое развитие, улучшение условий жизни жителей Выселковского сельского поселения Выселковского района. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: повышение обеспеченности жителей Выселковского сельского поселения Выселковского района водой, газом, за счет восстановления и наращивания потенциала инженерной инфраструктуры Выселковского сельского поселения Выселковского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: доля отремонтированных сетей от общей протяженности (водопроводных) | процентов | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 7,0 |
| 1.2 | Целевой показатель: доля отремонтированных сетей от общей протяженности (газовых) | процентов | 5,0 | 5,5 | 6,3 | 6,9 | 7,4 | 8,0 |
| 1.3 | Целевой показатель: доля введенных в эксплуатацию новых и (или) реконструированных сетей от общей протяженности сетей (водопроводных) | процентов | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| 1.4 | Целевой показатель: доля введенных в эксплуатацию новых и (или) реконструированных сетей от общей протяженности сетей(газовых) | процентов | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
| 1.5 | Целевой показатель: доля сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей (водопроводных, газовых) | процентов | 43,0 | 39,0 | 37,5 | 35,3 | 30,0 | 29,5 |

Сроки реализации подпрограммы «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» - 2015 - 2020 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источ ник финансирования | Объем финансиро вания всего (тыс.руб.) | В том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Непосредственный резуль тат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: повышение уровня жизни населения, проживающего в Выселковском сельском поселении Выселковского района, посредством развития общественной инфраструктуры поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: улучшение условий быта и производственной деятельности населения Выселковского сельского поселения за счет более полного обеспечения водой и газом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в области газификации | местный бюджет | 7550,0 | 1050,0 900,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1500,0 |  | 2000,0 | Повышение обеспеченности жителей газом | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| 1.1 | Строительство газопровода по ул. Северной в х.Ин-Малеванный | местный бюджет | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство газопровода по ул.Заречной в с.Первомай ское | местный бюджет | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство газопровода в юго-восточной части ст.Выселки | местный бюджет | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство газопровода в северной части ст.Выселки | местный бюджет | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
| 1.5 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство распределительного газопровода по ул. Северной х. Ин-Малеваный» | местный бюджет | 1050,0 | 1050,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| 2 | Мероприятия в области водоснабжения: |  | 12273,9 | 8773,9 |  | 2000,0 |  | 1500,0 |  | Повышение обеспеченности жителей водой | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| 2.1 | Реконструк ция водоснабжения по ул.Южной в х.Ин-Малеванный | местный бюджет | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |
| 2.2 | Реконструк ция водоснабжения в восточной части ст.Выселки | местный бюджет | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструк ция водоснабжения в северной части ст.Выселки | краевой бюджет | 8171,3 | 8171,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт и обслуживание водопроводных сетей на территории поселения | местный бюджет | 602,6 | 602,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия в области теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| 3.1 | Блочно-модульная котельная установка по ул. Лунева ст. Выселки | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | местный бюджет | 1900,0 | 1900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 21723,9 | 11723,9 | 2000,0 | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» из средств бюджета Выселковского сельского поселения Выселковского района  составляет 21723,9 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района», подлежит ежегодному уточнению при принятии решения о бюджете на очередной финансовый год.

Привлечение средств из федерального бюджета на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района»  осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Уровень софинансирования расходных обязательств Выселковского сельского поселения Выселковского района за счет субсидий из краевого бюджета должен составлять не менее 10 процентов и не более 90 процентов от расходных обязательств муниципального образования, если иное не предусмотрено настоящим разделом.

Уровень софинансирования расходных обязательств Выселковского сельского поселения Выселковского района за счет субсидий из краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы по строительству, реконструкции, модернизации, приобретению объектов недвижимости должен составлять не менее 5 процентов и не более 95 процентов от расходных обязательств муниципального образования.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района»   предусматривает тесное взаимодействие между органами Выселковского сельского поселения Выселковского района. В рамках подпрограммы предусматриваются меры поддержки Выселковскому сельскому поселению Выселковского района из средств краевого и федерального бюджетов.

Реализация подпрограммы осуществляется в установленном законодательством порядке с применением системы муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Управление подпрограммой осуществляет администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы;

заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;

несет ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

готовит информацию координатору подпрограммы для ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляет иные полномочия.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленности, строительства,

архитектуры, транспорта и связи ГО и ЧС                                     Д.В. Олексенко