ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Павловский район

от ______________ № _______

Отчет

о ходе исполнения муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы объектов недвижимости, относящихся к объектам муниципальной собственности муниципального образования Павловский район» (тыс. руб.)

| Наименование программы | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Источник финансирования | Объем финансирования |  | Непосредственный результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано | Освоено |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы объектов недвижимости, относящихся к объектам муниципальной собственности муниципального образования Павловский район» | Изготовление проектно-сметной документации «Замена оконных блоков в помещениях № 9, 10, 11, 12, 13 Лит А, расположенного по адресу ст. Павловская, ул. Крупской, 239» | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 48,0 | 48,0 | Подготовлена проектно-сметная документация |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 5,10468 | 5,10468 | Получено заключение по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков в помещении № 9 Лит А, расположенного по адресу ст. Павловская, ул. Крупской, 239 | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 41, 153 | 37,877 | Выполнена замена 2 оконных блоков |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков в помещении № 10 Лит А, расположенного по адресу ст. Павловская, ул. Крупской, 239 | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 99,999 | 95, 668 | Выполнена замена 5 оконных блоков |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков в помещениях № 11, 12 Лит А, расположенного по адресу ст. Павловская, ул. Крупской, 239 | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 61,421 | 57,764 | Выполнена замена 3 оконных блоков |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков в помещении № 13 Лит А, расположенного по адресу ст. Павловская, ул. Крупской, 239 | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 84,594 | 79, 234 | Выполнена замена 4 оконных блоков |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Частичная замена покрытия кровли нежилого помещения здания гаража Лит Б из волнистых асбестоцементных листов, расположенного по адресу: ст. Павловская, ул. Крупской, 239/А строение 2 | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 74,999 | 74,999 | Устранены дефекты кровли гаража |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Текущий ремонт потолка помещения № 11 Лит А здания, расположенного по адресу: ст. Павловская, ул. Крупской, 239 | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 24,995 | 24,995 | Отремонтирована поверхность потолка помещения №11 |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Заделка трещин на фасадах со стороны ул. Первомайской и со стороны внутреннего двора здания, расположенного по адресу: ст. Павловская, ул. Крупской, 239 | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 36,73432 | 29,279 | Выполнена консервация трещин фасадов здания на осенне-зимний период |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |

# Овсянникова Анна Владимировна,

# контактный телефон 886191-3-26-00 (вн.129)