ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района

от	№ ____

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района

От 12 декабря 2011года № 587»

Муниципальная адресная программа на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района в 2011-2012 году

1.ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района на 2011-2012 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.10.2011года № 1240 «Об утверждении Порядков предоставления и расходования в 2011 году субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию мероприятий по проведению в многоквартирных домах работ по капитальному ремонту крыш, фасадов, подвальных и чердачных помещений, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок службы, в том числе с установкой частотно-регулируемых приводов», постановление администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района от 02.12.2011 года № 563 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района на 2011-2020 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| Разработчик и исполнитель Программы | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| Цель Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Сроки реализации Программы | 2011-2012 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы, составляет 20000000 рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 14000000 рублей; средств местного бюджета - 4000000 рублей; средства собственников жилых помещений - 2000000 рубля. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Укрепление материально-технической базы жилого фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, продление срока эксплуатации многоквартирных домов |
| Контроль за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |

2. Анализ состояния жилищного фонда

В Выселковском сельском поселении Выселковского района насчитывается 99 многоквартирных дома; в том числе 70 домов, построенных более 25 лет назад.

В 2011 году проведено обследование технического состояния многоквартирных жилых домов, в результате которого определена первоочередная потребность в выполнении следующих видов работ в 14 домах.

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- теплоснабжения	              1  домов;

- водоснабжения	               1   домов;

- электроснабжения                                    14   домов;

Ремонт кровель   -	                                    14  домов;

Ремонт фасадов  -	                                      1  дом;

3. Основная цель Программы.

Основной   целью   Программы является создание   безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

4. Предоставление субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов

Положение о предоставлении субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района, форма Соглашения о предоставлении субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района, Положение, устанавливающее порядок привлечения организаций (лиц), осуществляющий строительный контроль и (или) проведение энергетического обследования определены постановлением администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района от 12 декабря 2011 года №589  « Об утверждении  положения о предоставлении субсидий на капитальный  ремонт многоквартирных  домов,  расположенных на территории  Выселковского  сельского поселения Выселковского района  и Положения, устанавливающее порядок  привлечения организаций (лиц), осуществляющих  строительный контроль  и (или) проведение  энергетического обследования».

5.Положение и критерии отбора многоквартирных домов для капитального ремонта

Положение и критерии отбора многоквартирных домов, расположенных на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района,  для получения субсидии на капитальный ремонт определены постановлением администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района от 
12 декабря 2011 года № 591  « Об утверждении Положения  о порядке отбора многоквартирных домов на территории  Выселковкого  сельского поселения для  включения в муниципальную адресную программу  капитального ремонта».

6. Сроки реализации Программы

Программа   предусматривает   выполнение   комплекса   мероприятий, которые должны быть проведены в течение 2011-2012  года.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется на условии софинансирования, средств бюджета Краснодарского края 14000000 рублей, средств местного бюджета  4000000 рублей, а также привлеченных средств собственников помещений  2000000 рублей.

8.Порядок привлечения подрядных организаций

Порядок  привлечения   подрядных организаций  для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов определен постановлением администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района от 12 декабря 2011 года № 590  « О порядке привлечения подрядных организаций  для выполнения работ по капитальному  ремонту  многоквартирных  домов, расположенных на территории Выселковского сельского поселения Выселковского  района».

9.Перечень мероприятий муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Выселковского    сельского  поселения Выселковского района в 2011-2012 годах

| № п/п | Адрес местонахождения многоквартирного дома (улица, номер дома) | Год постройки | Стоимость ремонтных работ в ценах текущего года (руб.) | Количество жилых помещений (квартир)-всего (ед.) | Суммарная общая площадь жилых помещений (кв.м.) | Финансирование из местного бюджета на 2011-2012 годы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ст-ца Выселки, ул.Ленина,138 | 1969 | 2474776,43 | 8 | 367,30 | 494955,29 |
| 2 | ст-цаВыселки, ул.Ленина,107 | 1964 | 910251,94 | 8 | 362,10 | 182050,39 |
| 3 | ст-ца Выселки, пер.Восточный,4 | 1983 | 4502722,18 | 44 | 2354,60 | 900544,44 |
| 4 | ст-ца Выселки, ул.Лунева,97 | 1982 | 1176113,36 | 16 | 595,20 | 235222,67 |
| 5 | ст-цаВыселки, ул.Лунева,95 | 1975 | 1389008,97 | 16 | 775,60 | 277801,79 |
| 6 | ст-ца Выселки,ул.Северная,11 | 1970 | 1182653,30 | 16 | 622,10 | 236530,66 |
| 7 | ст-ца Выселки, пер.Вокзальный,3 | 1960 | 817083,17 | 8 | 283,40 | 163416,63 |
| 8 | ст-ца Выселки, пер.Первомайский,9 | 1971 | 1191243,83 | 16 | 692,00 | 238248,77 |
| 9 | ст-ца Выселки, ул.Ленина,31 | 1959 | 1135467,36 | 16 | 714,00 | 227093,47 |
| 10 | Ст-ца Выселки,ул.Ленина, 115 | 1961 | 677938,71 | 8 | 372,30 | 135587,74 |
| 11 | ст-ца Выселки, ул.Ленина,153 | 1979 | 1371040,39 | 16 | 706,30 | 274208,08 |
| 12 | ст-ца Выселки, пер. Хлеборобный,1а | 1973 | 959011,89 | 8 | 524,00 | 191802,38 |
| 13 | ст-ца Выселки,ул.Ленина, 158 | 1957 | 1218769,30 | 16 | 614,10 | 243753,86 |
| 14 | ст-ца Выселки,ул.Ленина, 110 | 1970 | 993919,17 | 8 | 349,20 | 198783,83 |
|  | Итого: | х | 20000000,00 | х | х | 4000000,00 |

10. Оценка   эффективности   реализации  программы

| № | Перечень мероприятий | Единица измерения | Величина показателя по периодам |  | Результат +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы: |  |  |  |  |
| 1.2 | теплоснабжение | Гкал |  |  |  |
| 1.3 | горячее и холодное водоснабжение | Куб. м |  |  |  |
| 1.4 | электроснабжение | кВт |  |  |  |
| 2. | Снижение тепловых потерь (ремонт): |  |  |  |  |
| 2.1 | крыш | % |  |  |  |
| 2.2 | подвальные чердачные помещения | % |  |  |  |
| 2.3 | фасад | % |  |  |  |

Глава Выселковского

сельского поселения

Выселковского района                                                               М.И. Хлыстун