
[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    от 13.01.2023                                                                                № 14
ст-ца Новолеушковская

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Энергосбережение на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района на 2023 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", руководствуясь статьей 32 Устава Новолеушковского сельского поселения Павловского района 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить  ведомственную целевую программу «Энергосбережение на 
территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района на 2023 год» (приложение).
2. Признать утратившим силу:

- постановление администрации Новолеушковского сельского поселения Павловского района от 14 января 2022 года № 10 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новолеушковском сельском поселении Павловского района на 2022-2023 годы»»;
- постановление администрации Новолеушковского сельского поселения Павловского района от 13 января 2023 года № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Новолеушковского сельского поселения Павловского района от 14 января 2022 года № 10 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новолеушковском сельском поселении Павловского района на 2022-2023 годы»».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новолеушковского сельского поселения Павловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
 5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Новолеушковского сельского 

поселения Павловского района                                                                  В.А. Белан
       ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новолеушковского сельского поселения Павловского района

от ________________ № _____

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы " Энергосбережение на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района на 2023 год "
	Наименование

Программы
	ведомственная целевая программа " Энергосбережение на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района на 2023 год " (далее – Программа)



	Заказчик Программы
	Администрация Новолеушковского сельского поселения Павловского района 

	Разработчик Программы


	Администрация Новолеушковском сельского поселения Павловского района



	Цели и задачи

Программы


	- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создания условий для перевода экономике и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

- обеспечения энергетических потребностей поселения при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды;

-повышение эффективности существующих систем энергосбережения в поселении;

- снижения потребности в дополнительных энергоресурсах при развитии поселения;

- снижение потребности в энергоресурсах существующих потребителей;

- обеспечение потребности в энергоресурсах за счет возобновляемых источников. 

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность в потреблении энергетических ресурсов;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

- введение энергетических паспортов, обеспечение учета 
                           2

объемов потребляемых энергетических ресурсов.



	Сроки реализации Программы


	2023 год

	Объемы и источники 

финансирования
	Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет – 80,0 тыс. рублей, из них:

- 80,0 тыс. рублей - средства бюджета Новолеушковского сельского поселения; 

	Ожидаемые 

результаты 

реализации подпрограммы
	- сокращение удельных показателей        

 энергопотребления экономики муниципального 

образования;

- полный переход на учет расчетов с организациями коммунального комплекса;

-создание социально-правовой базы по 

энергосбережению и стимулированию повышения энергоэфективности.

	контроля  за 

исполнением программы
	Контроль по реализации Программы осуществляется администрацией Новолеушковского сельского поселения Павловского района и Советом депутатов Новолеушковского сельского поселения Павловского района.


1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новолеушковского сельского поселения
Настоящая программа разработана во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".
Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования ресурсов.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является важнейшим приоритетом государственной политики по снижению энергоёмкости экономики страны.
Так же повышение эффективности использования энергетических ресурсов является важнейшим приоритетом и одним из основных путей повышения эффективности использования бюджетных средств Новолеушковского сельского поселения.
Данная программа разработана целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов и создания необходимых условий для 
3

перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории сельского поселения. Разработка программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.
Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей, в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.
Программа позволит администрации Новолеушковского сельского поселения достичь экономии энергоресурсов при потреблении энергии.
1.1. Характеристики энергопотребляющего оборудования Новолеушковского сельского поселения
Уличное освещение Новолеушковского сельского поселения:
- Протяженность линий электропередач уличного освещения - 15,0 км.; - Светильников LED -1380 шт.;
- Светильников ЖКУ-150 шт.;
- Автоматизированная система управления уличным освещением.
1. 2. Мероприятия, проведенные по повышению энегоэффективность в Новолеушковском сельском поселении
В рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района" действующей в 2022 году было заменено 100 штук светильников РКУ, ЖКУ, ртутьсодержащих и натриевых ламп на светодиодные. 
1.3. Итоги проведенных мероприятий
В результате проведенных мероприятий повысилась энегоэффективность установок уличного освещения, что привело к значительному снижению удельного расхода уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам) с 5,96 кВт час/кв. м в 2021 году до 5,12 кВт час/кв. м в 2023 году.
Таким образом, активная работа по решению проблем энергосбережения на территории Новолеушковского сельского поселения является необходимым условием для реализации приоритетных задач предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы
4
Цель программы - эффективное использование энергетических ресурсов Новолеушковского сельского поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу: сокращение расходов на оплату энергоресурсов (в установках уличного освещения) администрацией сельского поселения.
Для контроля над достижением цели предлагается использовать ряд характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении N 1 к паспорту программы.
Методика расчета значений целевых показателей основана на данных учета количественных показателей реализации мероприятий программы и определена следующими формулами:
по целевому показателю "Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)" расчет производится следующим образом:
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) Умо.ээ.освещение определяется по формуле:
Умо.ээ.освещение =ОПмо.ээ.освещение /Пмо.освещение (кВт·ч/кв. м), где:
ОПмо.ээ.освещение - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт·ч;
Пмо.освещение - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв. м.
 По целевому показателю "Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (процентов)" расчет производится следующим образом:
DЭ = KЭ/Kо*100, где:
DЭ - доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения;
KЭ - Общее количество светильников в системе уличного освещения; Kо - Количество светильников с светодиодными лампами.
Срок реализации данной программы 2023 год, этапы не предусмотрены.
3. Перечень и краткое описание основных мероприятий  программы
Мероприятия ведомственной целевой программы «Энергосбережение 
на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района на 2023 год» будут направлены на реализацию поставленных целей и задач, и состоять, из комплекса основных мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности по средствам.
Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении N 2 к паспорту программы.
4. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Новолеушковского сельского поселения в установленном законном порядке.
	Годы реализации

Всего

                              
	Объемы финансирования, тыс. рублей

	
	в разрезе источников финансирования

	
	местные                          бюджеты
	краевой бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Основное мероприятие N 1
"Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные"

	2023
	80,0
	
	-
	-
	-
	-

	Всего по основному мероприятию
	80,0
	-
	-
	-
	-
	-

	Общий объем финансирования по программе

	2023
	80,0
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по программе
	80,0
	-
	-
	-
	-
	-


5. Методика оценки эффективности реализации программы
Методика оценки эффективности реализации программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации программы рассчитывается на основании:
степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в программу;
степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования финансовых ресурсов;
степени достижения целей и решения задач программы и включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.
Главный специалист Новолеушковского

сельского поселения                                                              В.А. Шкуропатова

Приложение 1
к паспорту ведомственной целевой программы 

" Энергосбережение на территории 

Новолеушковского сельского поселения 

Павловского района на 2023 год "
Целевые показатели ведомственной целевой программы
" Энергосбережение на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района на 2023 год "
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей, 

2023 год

	1
	2
	3
	4

	1
	Муниципальная программа " Энергосбережение на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района на 2023 год "

	1.1
	Целевой показатель:

Количество замененных светильников РКУ, ЖКУ, ртуть содержащих и натриевых ламп на светодиодные
	шт.
	150

	1.2
	Целевой показатель:

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт.ч/кв.м
	4,56

	1.3
	Целевой показатель:

Доля энергоэффективные источников света в системах уличного освещения (процентов).
	%
	95


Главный специалист Новолеушковского

сельского поселения                                                              В.А. Шкуропатова

               Приложение 2
к паспорту ведомственной целевой программы 

" Энергосбережение на территории 

Новолеушковского сельского поселения 

Павловского района на 2023 год "

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы " Энергосбережение на территории 

Новолеушковского сельского поселения Павловского района на 2023 год "
	N п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
	2023 год
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Участник муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Отдельные мероприятия муниципальной программы " Энергосбережение на территории

Новолеушковского сельского поселения Павловского района на 2023 год "

	1.1
	Основное мероприятие N 1

Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные
	Местный
бюджет
	80,0
	80,0
	замена светильников РКУ, ЖКУ и ртутьсодержащих и натриевых ламп на светодиодные. 

2023 год -150 шт. 


	Администрация Новолеушковского сельского поселения Павловского района

	1.2
	Мероприятие N 1.1

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в установках уличного освещения
	
	
	
	
	


Главный специалист Новолеушковского

сельского поселения                                                                                                             В.А. Шкуропатова


