О реализации  мероприятий « дорожной карты»

по направлению дошкольное образование в муниципальном образовании « Крыловский район»

Для  поэтапной ликвидации очереди детей данного возрастного диапазона в конце 2012 года разработана муниципальная программа ликвидации  очередности « дорожная карта» на 2013-2015 годы. Данная программа утверждена постановлением  администрации муниципального образования Крыловский район  № 169 от 06 мая 2013 года  « Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») « Изменения  в отрасли «Образование» муниципального  образования Крыловский район, направленные на повышение эффективности в сфере образования».

Основными мероприятиями которой является :

1. Переоборудование групповых ячеек с вводом  дополнительных мест.

В 2013 году  проведено переоборудование групповой ячейки в МБДОУ № 30, что позволило ввести дополнительно 15 мест для детей от 4 до 5 лет ст. Крыловской.

Группа  функционирует с 05.07. 2013 года.

2. Реконструкция  зданий и помещений  муниципальных детских садов  и образовательных учреждений :

В 2014 году планируется реконструкция  неиспользуемого  здания ПУ-18,  переданного МБДОУ № 4. Данное мероприятие позволит ввести дополнительно 60 мест.  В настоящий момент  имеется проектно-сметная документация  на реконструкцию здания,  а также  имеется проектно-сметная документация  на строительство котельной  для отопления реконструируемого здания.

В 2015 году планируется  реконструкция   здания  бывшего ДОУ № 3 «Березка» ст. Крыловской. В настоящее время  завершается  разработка  проектно- сметной документации. Данное мероприятие позволит ввести дополнительно 60 мест в ст. Крыловской.

В 2014 году  планируется реконструкция  неиспользуемых школьных мастерских  в ст. Шевченковской. В данном населенном пункте нет дошкольного учреждения.  Реконструкция  позволит ввести  дополнительно 40 мест.

Мероприятия по данному направлению позволят ввести дополнительно 160 мест.

3.Строительство новых зданий детских садов.

Строительство  детского сада на 160 мест  в ст. Октябрьской  планируется на 2015 год. В настоящий момент решается вопрос  с  отведением   земельного участка под строительство.

4. Капитальный ремонт  не функционирующих групповых ячеек с вводом дополнительных  мест.

Данное мероприятие планируется на 2014 года  в МБДОУ № 2 ст. Новосергиевской. Данный капитальный ремонт позволит ввести дополнительно 20 мест. В настоящий момент  разработана  проектно – сметная документация .

5.Создание дошкольных мест  за счет приобретения модульных  строений.

В 2015 году  планируется построить быстровозводимый модульный детский сад  на территории МБДОУ № 30 с вводом дополнительных 40 мест.

Также  в  2013 году предполагается продолжить развитие вариативных форм  дошкольного образования за счет открытия  дополнительных семейных групп ( 4 единицы ) и 2-х кратковременных групп (2 единицы).

Предполагаем, что комплекс данных мероприятий позволит обеспечить  детей   в возрастном диапазоне от 2 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях Крыловского района.