Отчет о ходе исполнения муниципальной программы «Информатизация подразделений администрации» на 2020 год (тыс. руб.)

| Наименование программы | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Источник финансирования | Объем финансирования |  | Непосредственный результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано | Освоено |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 8 | 9 | 10 |
| Информатизация администрации МО | Закупка услуг по приобретению (продлению) лицензий ни использование прикладных программных продуктов, услуг по программно-техническому сопровождению прикладных программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию функций, выполняемых подразделениями администрации | Управления правового обеспечения Администрации | Районный бюджет | 60,0 | 60,0 | Обеспечение бесперебойной работы системы электронной регистрации нормативно-правовых актов администрация муниципального образования Павловский район (далее- Администрация) в электронной правовой системы «АРМ Муниципал» |
|  |  | Администрация, отдел информатизации | Районный бюджет | 41,25 | 401,25 | Обеспечение бесперебойной работы системы электронного документооборота в информационной системы «СИНКОПА» сотрудников подразделений Администрации |
|  |  | Управление капительным строительством (далее – УКС) | Районный бюджет | 16,5 | 16,5 | Обеспечение деятельности управления и учреждения программным инструментом для работе со сметами при строительстве |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» (далее – ЕСЗ) | Районный бюджет | 41,0 | 41,0 |  |
|  |  | Управление муниципальным имуществом Администрации (далее – УМИ) | Районный бюджет | 13,5 | 13,5 | Обеспечение электронного взаимодействия с ЕГРН посредством программного комплекса "ТехноКад- Муниципалитет" |
|  |  | Управление муниципальным имуществом Администрации (далее – УМИ) | Районный бюджет | 238,0 | 238,0 | Обеспечение деятельности управления по работе по учету неналоговых доходов в муниципальный бюджет в ИС «Единая система учета объектов и неналоговых доходов "Барс" |
|  |  | Администрация , отдел информатизации | Районный бюджет | 27,0 | 27,0 | Обеспечение электронного взаимодействия с ЕГРН посредством программного комплекса "ТехноКад- Муниципалитет" |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации (далее – УАиГ) | Районный бюджет | 7,0 | 7,15 | Обеспечение электронного взаимодействия с государственными учреждениями по обеспечению градостроительной деятельности |
|  |  | УМИ | Районный бюджет | 109,83 | 109,83 | Обеспечение бесперебойной работы прикладной информационной системы «Единая система учета объектов и неналоговых доходов "Барс" |
|  |  | Администрация, специалист по охране труда | Районный бюджет | 25,0 | 25,0 | Обеспечение работы специалиста по охране труда в информационной справочной системе «Справочник специалиста по охране труда» |
|  | Закупка услуг по приобретению (продлению) лицензий ни использование программных продуктов, услуг по программно-техническому сопровождению программных продуктов, обеспечивающих защиту информации, хранящейся на компьютерном оборудовании в подразделениях администрации | Администрация, отдел информатизации | Районный бюджет | 485,0 | 484, 76 | Антивирусная защита всех компьютерных комплексов, входящих в локальную сеть администрации |
|  |  | Администрация, отдел информатизации |  | 202,95 | 187,5 | Защита каналов связи между компьютерным оборудованием сотрудников подразделений администрации и удаленными государственными информационными системами (услуги по приобретению и сопровождению VipNetClient) |
|  |  | УМИ |  | 23,6 | 23,5 |  |
|  |  | УКС |  | 16,0 | 15.4 |  |
|  |  | УАиГ |  | 38,0 | 44,396 |  |
|  |  | Управление экономики |  | 13,0 | 11,83 |  |
|  |  | МКУ Ц.Бух. |  | 10,0 | 7,79 |  |
|  |  | Отдел молодежи |  | 4,0 | 4,0 |  |
|  | Программно- техническое сопровождение официальных сайтов Администрации | Администрация | Районный бюджет | 10,0 | 10,0 | Организация доступа населению и бизнесу к информации о деятельности администрации, размещаемой в сети "Интернет" |
|  |  | МКУ ХЭУ |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | УКС |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Модернизация средств вычислительной техники, организационной техники, оборудования и средств связи, используемого либо или приобретаемого в администрации | Администрация, отдел информатизации | Районный бюджет | 445,0 | 449,5 | Приобретение нового либо доукомплектование имеющегося компьютерного оборудования; оборудования и средств связи, в том числе линий локальной сети, оборудования для IP-телефонии; оборудования для организации видео-аудио- локальных и межведомственных конференций. |
|  |  | УМИ |  | 235,13 | 217,5 |  |
|  |  | УАиГ |  | 55,0 | 53,14 |  |
|  |  | УКС |  | 86,3 | 78,9 |  |
|  |  | Управление экономики |  | 28,3 | 21,7 |  |
|  | Техническое обслуживание вычислительной техники, организационной техники, оборудования и средств связи | Администрация, отдел информатизации | Районный бюджет | 146,0 | 137,45 | Поддержание работоспособности техники: -приобретение и замена зап/частей для вычислительной техники; - расходных материалов (картридж, тонер) для принтеров и МФУ; - услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию, ремонту и утилизации вычислительно, организационно техники и средств связи |
|  |  | УМИ |  | 98,67 | 80,5 |  |
|  |  | УКС |  | 40,40 | 23.8 |  |
|  |  | УАиГ |  | 16,60 | 11,95 |  |
|  |  | ХЭУ |  | 15,00 | 15,0 |  |
|  | Услуги операторов связи | Администрация, отдел информатизации | Районный бюджет | 944,01 | 942,23 | Обеспечение возможностью пользования стационарной и мобильной связью, интернетом для межведомственного электронного взаимодействия |
|  |  | УМИ |  | 54,0 | 53,8 |  |
|  |  | УАиГ |  | 36,10 | 36,06 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 3976,15 | 3819,75 |  |

# Начальник отдела информатизации и связи управления организационной работы							Аула Т.Н.