Отчет об исполнении муниципальной программы «Информатизация администрации муниципального образования Павловский район» за 2й квартал 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименованиемуниципальнойпрограммы | план на 2018 год,(тыс. руб.) | Исполнение(тыс. руб.)по заключенным Контрактам | Ответственное подразделение АМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закупка услуг по сопровождению электронных правовых систем |  60,0  | 60,0 | Администрация, управление правового обеспечения |
| 2 | Закупка услуг по электронному документообороту |  251,0  | 251,0 | отдел информатизации |
| 3 | Закупка антивирусного программного обеспечения |  210,0  | 0,0 | отдел информатизации  |
| 4 | Закупку услуг по сопровождению сайтов |  20,0  | 20,0 | МКУ ХЭУ |
| 20,0 | 20,0 | УКС |
| 5 | Закупка услуг, программных продуктов по защите информации | 25,0  | 0,0 | УМИ |
| 8,0 | 0,0 | УКС |
| 80,0  | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 182,65 | 164,1 | отдел информатизации |
| 6 | Модернизация средств вычислительной и организационной техники |  415,0  | 182,5 | отдел информатизации |
| 7 | Развитие и модернизация локально вычислительной сети администрации, средств связи, телефонии | 50,0 | 0,0 | отдел информатизации |
| 8 | Обслуживание вычислительной и организационной техники, средств связи | 455,11 | 220,77 | УКС |
| 9 | Услуги связи. Служебная телефония. Организация доступа к интернету и региональной мульти сервисной сети | 1226,75 | 998,38 | отдел информатизации |