Отчет

о ходе исполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования Павловский район» (тыс. руб.)

| Наименование программы | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Источник финансирования | Объем финансирования |  | Непосредственный результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано | Освоено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования Павловский район» |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «О подготовке муниципального образования Павловский район к работе в осенне-зимний период» | Изготовление проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт участка протяженностью 1865 м, ст. Павловская, ул. Калинина, 7/1» | УКС и ЖКХ АМО Павловский район | Всего | 398,7 | 0 | Проект на капитальный ремонт теплотрассы |
|  |  |  | районный бюджет | 398,7 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
|  | Услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | УКС и ЖКХ АМО Павловский район | Всего | 20 | 0 | Заключения по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства |
|  |  |  | районный бюджет | 20 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
|  | Техническое обследование стальной промышленной дымовой трубы Н=22,5 м d=630 мм, расположенного по адресу: ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1 | УКС и ЖКХ АМО Павловский район | Всего | 44,18 | 0 | Заключение экспертизы |
|  |  |  | районный бюджет | 44,18 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
|  | Техническое обследование стальной промышленной дымовой трубы Н=33м d=630 мм, расположенного по адресу: ст. Павловская, ул. ул. Комсомольская, 17/1 | УКС и ЖКХ АМО Павловский район | Всего | 54,30 | 0 | Заключение экспертизы |
|  |  |  | районный бюджет | 54,30 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
|  | Техническое обследование стальной промышленной дымовой трубы Н=18м d=800 мм, расположенного по адресу: ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1 | УКС и ЖКХ АМО Павловский район | Всего | 42,52 | 0 | Заключение экспертизы |
|  |  |  | районный бюджет | 42,52 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| подпрограммы «Организация утилизации твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании Павловский район» | Возмещение затрат на содержание бульдозериста | УКС и ЖКХ АМО Павловский район | Всего | 266,0 | 0 | Перемещение ТКО 40,0 тыс. м³ в год по зонам свалки с последующей укладкой и уплотнением. |
|  |  |  | районный бюджет | 266,0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
|  | Возмещение затрат на проведение аналитического контроля экологической обстановки на территории районной свалки твердых коммунальных отходов | УКС и ЖКХ АМО Павловский район | Всего | 340,0 | 0 | Результаты химических анализов окружающей среды зоны ТКО. |
|  |  |  | районный бюджет | 340,0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
|  | Ликвидация несанкционированного размещения твердых бытовых отходов (свалки), расположенной в Старолеушковском сельском поселении | УКС и ЖКХ АМО Павловский район | Всего | 200,0 | 0 | Очищенная территория в Старолеушковском сельском поселении |
|  |  |  | районный бюджет | 200,0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

# Овсянникова Анна Владимировна,

# контактный телефон 886191-3-26-00 (вн.129)