УТВЕРЖДЕН

протоколом муниципального

проектного комитета

от «24» июля 2019 г. № 5

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территория сельских поселений Павловского района»

Муниципальное образование Павловский район Краснодарского края

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок начала и окончания проекта | 09.01.2019-31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта (КМП) | Зуев Борис Иванович, глава муниципального образования Павловский район краснодарского края |  |  |
| Руководитель муниципального проекта (РМП) | Букат Сергей Сергеевич, заместитель главы муниципального Павловский район |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Чус Александр Александрович, начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования | Ведомственная целевая программа Атаманского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Атаманского сельского поселения Павловского района от 29 августа 2017 года № 113; Ведомственная целевая программа Веселовского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения Павловского района от 4 октября 2017 года № 109; Ведомственная целевая программа Незамаевского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района от 5 октября 2017 года № 86; Ведомственная целевая программа Новолеушковского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы», утверждена постановлением администрации Новолеушковского сельского поселения Павловского района от 1 апреля 2019 года № 66; Ведомственная целевая программа Новопетровского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Новопетровского сельского поселения Павловского района от 18 декабря 2017 года № 138; Ведомственная целевая программа Новопластуновского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Новопластуновского сельского поселения Павловского района от 28 сентября 2017 года № 121; Ведомственная целевая программа Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Павловского сельского поселения Павловского района от 29 ноября 2017 года № 423; Ведомственная целевая программа Северного сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Северного сельского поселения Павловского района от 16 ноября 2017 года № 96; Ведомственная целевая программа Среднечелбасского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Среднечелбасского сельского поселения Павловского района от 16 ноября 2017 года № 96; |  |  |
|  | Павловского района от 1 декабря 2017 года № 142; Ведомственная целевая программа Старолеушковского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Старолеушковского сельского поселения Павловского района от 20 декабря 2017 года № 192; Ведомственная целевая программа Старолеушковского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Старолеушковского сельского поселения Павловского района от 20 декабря 2017 года № 192; Ведомственная целевая программа Упорненского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Упорненского сельского поселения Павловского района от 23 октября 2017 года №107. |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: создание в муниципальном образовании комфортных условий на территории сельских поселений Павловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования | Шт. | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий | Шт. | - | - | 9 | 3 | 1 | 2 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципального проекта: Повышение качества и комфортности среды, обеспечение создания, содержание и развитие объектов благоустройства на территории сельских поселений Павловского района |  |  |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: благоустройство 18 общественных и 15 дворовых территорий Характеристика результата муниципального проекта: повышено качество и комфортность среды; созданы зоны отдыха, игровые зоны; созданы новые возможности для развития спорта; увеличено количество зеленых насаждений; увеличено количество граждан вовлеченных в решение вопросов городской среды. Срок: 31.12.2024 |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район: осуществлен комплекс мероприятий, направленный на повышение качества и комфортности среды, обеспечение создания, содержание и развитие объектов благоустройства на территории сельских поселений Павловского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 17,7 | 54 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 2,3 | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 26,2 | 80,2 |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Российской Федерации, в т.ч.: |  | 6,2 | 19 |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 2,3 | 7,2 |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | - | - |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы) | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Букат С.С. | Заместитель главы муниципального образования Павловский район | Зуев Б.И | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Чус А.А. | Начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Букат С.С. | 5 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Костюк А.А. | Главный специалист управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Чус А.А. | 10 |
| В муниципальном образовании Павловский район |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территория сельских поселений Павловского района»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Формирование комфортной

городской среды на территория сельских поселений Павловского района»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | В муниципальном образовании Павловский район | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Специалисты поселений | Информационный отчет об исполнении мероприятий | КМП |
| 1. | Благоустройство двух общественных территорий | 01.07.2019 | 15.11.2019 | Специалисты поселений | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 1.2 | Благоустройство пяти общественных и девяти дворовых территорий | 01.07.2020 | 15.11.2020 | Специалисты поселений | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 1.3 | Благоустройство трех общественных и трех дворовых территорий | 01.07.2021 | 15.11.2021 | Специалисты поселений | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 1.4 | Благоустройство пяти общественных и девяти дворовых территорий | 01.07.2022 | 15.11.2022 | Специалисты поселений | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 1.5 | Благоустройство двух общественных и одной дворовых территорий | 01.07.2023 | 15.11.2023 | Специалисты поселений | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 1.6 | Благоустройство двух общественных и двух дворовых территорий | 01.07.2024 | 15.11.2024 | Специалисты поселений | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территория сельских поселений Павловского района»

МЕТОДИКА

расчета показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных благоустроенных общественных территорий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | – | Администрации сельских поселений Павловского района | управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Ежеквартально |  |
| Количество проведенных благоустроенных дворовых территорий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | – | Администрации сельских поселений Павловского района | управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Ежеквартально |  |