Отчет об исполнении муниципальной программы «Информатизация АМО ПР»

муниципального образования Павловский район за 3й квартал 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование  муниципальной  программы | План на 2018 год  (тыс. руб.) | Исполнение  (тыс. руб.) ( по заключенным Контрактам) | Ответственное подразделение АМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закупка услуг по сопровождению электронных правовых систем | 60,0 | 60,0 | Администрация, управление правового обеспечения |
| 2 | Закупка услуг по электронному документообороту | 251,0 | 251,0 | Администрация муниципального образования Павловский район (далее- Администрация), отдел информатизации |
| 3 | Закупка антивирусного программного обеспечения | 210,0 | 0,0 | отдел информатизации |
| 4 | Программно- техническое сопровождение сайтов Администрации | 20,0 | 20,0 | отдел информатизации |
| 20,0 | 20,0 | МКУ ХЭУ |
| 20,0 | 20,0 | УКС |
| 5 | Закупка услуг, программных продуктов по защите информации | 25,0 | 19,96 | УМИ |
| 8,0 | 5,95 | УКС |
| 80,0 | 62,97 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 182,65 | 164,1 | отдел информатизации |
| 32,352 | 32,352 | Управление экономики |
| 20,3 | 19,5 | Отдел по делам молодежи |
| 32,0 | 32,0 | МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
|  | Модернизация средств вычислительной и организационной техники | 415,0 | 187,52 | отдел информатизации |
|  | Развитие и модернизация локальновычислительной сети администрации, средств связи, телефонии | 50,0 | 0,0 | отдел информатизации |
|  | Обслуживание вычислительной и организационной техники, средств связи | 455,11 | 290,79 | отдел информатизации |
|  | Услуги связи. Служебная телефония.  Организация доступа к интернету и региональной мультисервисной сети | 1226,75 | 1105,17 | отдел информатизации |