АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2019.                         № 81

станица Крыловская

# Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание специализированного жилого фонда Крыловского сельского поселения

# на 2020 год»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях содержания имущества Крыловского сельского поселения в соответствии с санитарными нормами и правилами п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Крыловского сельского поселения «Ремонт и содержание специализированного жилого фонда Крыловского сельского поселения на 2020 год» (прилагается).

2. Начальнику финансово - экономического отдела администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района С.И.Пузырной осуществлять финансирование данной Программы в пределах средств, утвержденных в бюджете Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2020 год.

3. Начальнику организационно-производственного отдела администрации Крыловского сельского поселения С. М. Гаджимурадовой обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Крыловского сельского поселения  В.А. Сиденко.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Крыловского

сельского поселения

Крыловского района							            С.Н.Яковлева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Крыловского сельского поселения

от 20.11.2019. № 81

Муниципальная программа

«Ремонт и содержание специализированного жилого фонда Крыловского сельского поселения на 2020 год»

| Наименование программы | Ремонт и содержание специализированного жилого фонда Крыловского сельского поселения на 2020 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Решение вопросов местного значения поселения, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ |
| Заказчик программы | Администрация Крыловского сельского поселения |
| Цель программы | Целью программы является улучшение технического состояния здания и систем жизнеобеспечения общежития. |
| Задачи программы | 1. Текущий ремонт здания и коммуникаций, оплата отопления пустующих комнат. |
| Исполнитель основных мероприятий программы | Администрация Крыловского сельского поселения, жильцы общежития. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020 г. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | В результате реализации программы будут улучшены условия проживания |
| Организация контроля за реализацией программы | Администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района, Совет Крыловского сельского поселения. |

- Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей решению на программной основе

Здание общежития одноэтажное, размер в плане 60 х 12 метров, состоит из 28 комнат, пять пустующих, проживает 43 человека, жилая площадь – 562,3 м2, имеет четыре выхода.

- цоколь – железобетонные конструкции (состояние удовлетворительное повреждений нет);

- материал наружных стен – кирпич (состояние удовлетворительное, повреждений, трещин нет);

- крыша четырехскатная шиферная (2/3 части крыши выполнен ремонт, 1/3 часть протекает) - требует ремонта;

- электропроводка  отремонтирована

-система отопления – централизованная от котельной – (часть труб протекает) – ремонт запланирован по краевой программе;

- имеющаяся канализация требует ремонта.

- Цели и задачи

Целью программы является улучшение бытовых условий проживания жителей общежития, выделение средств на текущий ремонт и обслуживание здания общежития, выделение средств на отопление пустующих комнат.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1.Текущий ремонт здания общежития, системы отопления и канализации.

2.Оплата отопления пустующих комнат общежития.

- Сроки и этапы реализации программы

Мероприятия программы рассчитаны на 2020год.

4. Финансовое обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета Крыловского сельского поселения в размере 220,0 тыс. рублей.

| Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Текущий ремонт здания общежития, системы отопления и канализации, | 42,9 |
| Оплата отопления пустующих комнат общежития | 30,0 |
| Обязательный взнос на капитальный ремонт муниципального имущества (кВ.10,11,12 по Красноармейской 62-А) | 12,0 |
| Обслуживание пожарного и охранного оборудования | 25,7 |
| Услуги по охране общежития | 99,2 |
| Откачка грунтовых вод | 10,2 |

5. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программы будут улучшены бытовые условия проживания жителей общежития.

Заместитель главы

Крыловского сельского поселения 						    В.А.Сиденко