АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2024                   № 112

станица Крыловская

О внесении изменений в постановление администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района от 16.11.2023 №84 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2024 год»

(в редакции от 07.08.2024 № 38)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района от 01 июля 2021 года № 76 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Крыловского сельского поселения, их формировании и реализации», в целях повышения транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создания условий для комфортного проживания граждан,                    п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района от 16.11.2023 №84 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2024 год» (в редакции от 07.08.2024 №38) (прилагается).

2. Организационно-производственному отделу администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района по вопросам ЖКХ и благоустройства.

4. Постановление вступает в законную силу со дня его официального обнародования.

Глава Крыловского

сельского поселения

Крыловского района                                                                             С.Н. Яковлева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Крыловского сельского поселения    Крыловского района

от 28.12.2024 № 112

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2024 год»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Крыловского сельского поселения Крыловского района по вопросам ЖКХ и благоустройства |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района |
| Цели муниципальной программы | повышение транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создание условий для комфортного проживания граждан |
| Задачи муниципальной программы | увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района, соответствующих нормативным требованиям |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтированных в текущем финансовом году и отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 год |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 18092,0 тыс. руб.; объем финансирования программы из средств краевого бюджета – 4941,3 тыс. руб.; объем финансирования программы из средств бюджета Крыловского сельского поселения - 13150,7 тыс. руб. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Важной составной частью социально-экономической политики администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района является развитие дорожного хозяйства Крыловского сельского поселения Крыловского района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Проблема развития дорожного хозяйства Крыловского сельского поселения Крыловского района является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Из-за систематического недофинансирования автомобильных дорог местного значения в последние годы на сегодняшний день имеется существенное отставание объёмов выполнения на них ремонта. Имеются протяжённые участки улиц, которые имеют недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики состояния сети автомобильных дорог.

Муниципальная Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на повышение транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создание условий для комфортного проживания граждан.

Муниципальная Программа направлена на решение наиболее важных проблем в дорожном хозяйстве Крыловского сельского поселения Крыловского района путём строительства и проведения ремонта объектов улично-дорожной сети Крыловского сельского поселения Крыловского района и выполнения сопутствующих работ.

В настоящее время планирование и финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета Крыловского сельского поселения Крыловского района (и в большей степени наличия или отсутствия софинансирования из краевого бюджета), а не реальных потребностей.

25.11.2013 года решением Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района №269 «О создании муниципального дорожного фонда Крыловского сельского поселения Крыловского района и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Крыловского сельского поселения Крыловского района» утверждён порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Крыловского сельского поселения Крыловского района.

Учитывая, что надлежащее состояние дорожного хозяйства имеет важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащий уровень надёжности, эффективности и направленных на восстановление и дальнейшее развитие дорожной сети Крыловского сельского поселения.

Сдерживающими факторами совершенствования существующей сети автомобильных дорог Крыловского сельского поселения Крыловского района, является недостаточность финансовых источников бюджета Крыловского сельского поселения Крыловского района для полного устранения существующих недостатков.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью настоящей программы является повышение транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создание условий для комфортного проживания граждан.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи:

— строительство новых автомобильных дорог и увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района, соответствующих нормативным требованиям.

Срок реализации муниципальной программы: 2024 год.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Программа включает систему мероприятий по повышению транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, созданию условий для комфортного проживания граждан.

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. повышение транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создание условий для комфортного проживания граждан.

2. капитальный ремонт, строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и объёмов финансирования приведён в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета Крыловского сельского поселения Крыловского района в установленном законом порядке.

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | 2024 год |
| всего по программе | 18092,0 | 18092,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 4941,3 | 4941,3 |
| местный бюджет | 13150,7 | 13150,7 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий программы прогнозируется исходя из нормативов затрат и смет расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и темпов роста основных показателей.

Объёмы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

5. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №6 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Крыловского сельского поселения Крыловского района, утверждённому постановлением администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района от 01.07.2021№ 76.

По результатам указанной оценки администрацией Крыловского сельского поселения Крыловского района может быть принято решение о необходимости прекращения или о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

6. Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Текущее управление и ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляет ее координатор - заместитель главы Крыловского сельского поселения Крыловского района по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Заместитель главы Крыловского сельского поселения Крыловского района по вопросам ЖКХ и благоустройства:

-обеспечивает разработку муниципальной программы;

-формирует структуру муниципальной программы;

-организовывает реализацию муниципальной программы;

-несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

-проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности;

-подготавливает предложения по реализации мероприятий на очередной финансовый год;

-ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

-готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

-осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программы.

Конкретные формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы определяются администрацией Крыловского сельского поселения Крыловского района с учетом структуры муниципальной программы.

Финансово-экономический отдел администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района осуществляет финансирование мероприятий муниципальной программы в пределах средств, предусматриваемых в бюджете Крыловского сельского поселения Крыловского района на эти цели.

Начальник отдела

ЖКХ и благоустройства                                                                        О.В. Чумаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе «Ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения на

территории Крыловского сельского поселения

Крыловского района на 2024 год»

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объектов | Протяженность участков улиц (дорог), км | Вид ремонта | вид покрытия | Планируется профинансировать (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. руб. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станица Крыловская | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская (устройство тротуара вдоль ГКОУ КК школа-интернат) от ул. Достоевского до пер. Кубанский в станице Крыловской Крыловского района | 0,3 | устройство тротуара | асфальтобетон | 1 149 679,18 | 1 069 201,64 | 80 477,54 |  |
| 2 | станица Крыловская | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тельмана (устройство тротуара) от ул. Краснопартизанская до ул. Социалистическая в станице Крыловской Крыловского района | 0,791 | устройство тротуара | асфальтобетон | 4 163 559,08 | 3 872 109,94 | 291 449,14 |  |
|  | станица Крыловская | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина от ул. Комсомольская до ул. Гоголя | 0,228 | ремонт | асфальт | 4 562 459,07 | 0,00 | 4 562 459,07 |  |
|  | ИТОГО: |  | 1,319 |  |  | 9 875 697,33 | 4 941 311,58 | 4 934 385,75 |  |
| 1. | Приобретение гравийно песчаной смеси для ремонта автомобильных дорог и отсыпки обочин асфальтобетонных дорог |  |  | ремонт | ГПС | 1 993 700,00 | 0,00 | 1 993 700,00 |  |
| 2. | Ямочный ремонт дорожного покрытия асфальтобетонных автомобильных дорог Крыловского с/п |  | 7,5 | ямочный ремонт | асфальт | 2 330 187,14 | 0,00 | 2 330 187,14 |  |
| 3. | Ремонт дорог в гравийном и грунтовом исполнении |  | 45,78 | подсыпка+ грейдирование | Гравий, грунт | 1 218 500,00 | 0,00 | 1 218 500,00 |  |
| 4. | Нанесение осевой разметки на дорожное покрытие, пешеходные переходы |  |  |  |  | 857 790,00 | 0,00 | 857 790,00 |  |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль |  |  |  |  | 1 057 199,83 | 0,00 | 1 057 199,83 |  |
| 6. | Приобретение и монтаж дорожных знаков |  |  |  |  | 53 437,00 | 0,00 | 53 437,00 |  |
| 7. | Прочие работы |  |  |  |  | 705 490,00 | 0,00 | 705 490,00 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 54,971 |  |  | 18 092 001,30 | 4 941 311,58 | 13 150 689,72 |  |

Начальник отдела

ЖКХ и благоустройства                                                                                                                                               О.В. Чумаков