СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 15. 05. 2013.	                                   	№ 244

станица Крыловская

Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «Родник Кавказа» за 2012 года

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона РФ от 06 октября 2003 года 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.16 Федерального Закона от 30 декабря 2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов коммунального комплекса», отчета директора закрытого акционерного общества о выполнении мероприятий инвестиционной надбавки за 2012 год Совет Крыловского сельского поселения р е ш и л :

1. Не утверждать  отчет о выполнении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «Родник Кавказа» за 2012 год.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета по строительству и коммунально-бытовому обслуживанию Зуб Г.В.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

- Глава Крыловского

сельского поселения 								 Н. Д. Синько

Председатель Совета

Крыловского сельского поселения                                          Е. Н. Олиференко

- Приложение

- к решению Совета

- Крыловского сельского поселения

- Крыловского района

- от «15» мая 2013 г. №244

- Отчет о выполнении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «Родник Кавказа» за  2012 год.

тыс. руб.

| Утверждено техническим заданием от 30.10.2012 № 103 |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объектов | Ед. изм | план | факт | План | факт |
| 1 | Замена водопроводной магистрали по улицам Станичная и Социалистическая | м | 200 |  | 168,2 | 0 |
| 2 | Закольцовка водопроводной линии по ул. Чкалова и Первомайской | м | 150 |  | 158,0 | 0 |
| 3 | Замена водопроводной линии по улицам Степная и Хлеборобная | м | 200 |  | 211,0 | 0 |
| 4 | Закольцовка водопроводной линии по ул. Колхозная Пролетарская | м | 100 |  | 105,0 | 0 |
| 5 | Оснащение частотными станциями управления артскважин | шт | 1 |  | 60,0 | 0 |
| 6 | Покупка погружных насосов и их аварийный запас | шт | 9 | 3 | 4 | 254,3 |
| 7 | Замена водопроводной линии по ул. Пролетарской | м | 130 | 130 | 70,3 | 70,3 |
| 8 | Замена высоковольтной линии на скважину «Степная» |  |  |  |  | 47,7 |

И.о. начальника финансово-

экономического отдела 							          Н.В.Вартанян

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту решения Совета Крыловского сельского поселения «Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «Родник Кавказа» за 2012 года»

Утверждение отчета о выполнении  инвестиционной программы закрытого акционерного общества «Родник Кавказа» за 2012 не требует финансового обеспечения.

И.о. начальника финансово-

экономического отдела								Н.В.Вартанян

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета Крыловского сельского поселения «Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «Родник Кавказа»  за 2012 года».

Проект решения подготовлен на основании письма  директора закрытого акционерного общества «Родник Кавказа» № 98 от 31.08.2012 года, № 136 от 01 ноября 2012 года, № 54 от 19 марта  2013 года с отчетом за  2012 года.  Приложены акты выполненных работ, накладные на насос, путевые листы, оборотно - сальдовая ведомость.

И.о. начальника финансово-

экономического отдела								Н.В.Вартанян