СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 14. 03. 2013.  	                      	№ 236

станица Крыловская

Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия  «Водоканал» за 2012 года

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона РФ от 06 октября 2003 года 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.16 Федерального Закона от 30 декабря 2004 года   № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов коммунального комплекса», отчета муниципального унитарного предприятия  «Водоканал»  об исполнении мероприятий инвестиционной программы за 2012 год Совет Крыловского сельского поселения р е ш и л.

1. Не утверждать отчет о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия  «Водоканал» за 2012 год.

2. Руководству муниципального унитарного предприятия  «Водоканал»  в целях обеспечения целевого использования средств, полученных от применения инвестиционной надбавки за 2012 год:

- завершить  освоение полученных средств  в первом полугодии 2013 года;

- предоставить отчет об освоении  средств инвестиционной надбавки не позднее 01 августа 2013 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета по строительству и коммунально-бытовому обслуживанию Зуб Г.В.

4. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

- Глава Крыловского

сельского поселения 								 Н. Д. Синько

Председатель Совета

Крыловского сельского поселения                                          Е. Н. Олиференко

- Приложение

- к решению Совета

- Крыловского сельского поселения

- Крыловского района

- от «14» марта 2013 г. №236

- Отчет о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия  «Водоканал» за  2012 год.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Утверждено на 2012 год, тыс. рублей | Фактически за 2012 год, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозаборного узла на арт.скважине№2, в т.ч.: -замена глубинного насоса с установкой прибора контроля производительности глубинного насоса. | 80,0 | 0 |
| 2 | Реконструкция водозаборного узла на арт.скважине№618, в т.ч.: -замена глубинного насоса с установкой прибора контроля производительности глубинного насоса; -замена СУЗ | 80,0 30,0 | 128,5 |
| 3 | Реконструкция водозаборного узла на арт. скважине «Буровая», в т.ч.: -замена глубинного насоса с установкой прибора контроля производительности глубинного насоса; -замена СУЗ. | 80,0 30,0 | 83,4 |
| 4 | Реконструкция водозаборного узла на арт. скважине № 632, в т.ч.: - замена глубинного насоса с установкой прибора контроля производительности глубинного насоса; -окраска ВНБ. | 80,0 55,18 | 124,3 |
| 5 | Реконструкция водозаборного узла на арт. скважине «Откормсовхоз» , в т.ч.: -установка водомерного узла; -замена СУЗ. | 26 30,0 | 0,0 |
| 6 | Реконструкция водозаборного узла на арт. скважине «Куриловская» , в т.ч.: -замена глубинного насоса с установкой прибора контроля производительности глубинного насоса; -замена СУЗ; - замена НКТ; -реконструкция системы подачи воды в ВНП | 80,0 30,0 500,0 40,0 | 21,0 |
|  | Реконструкция водозаборного узла на арт. скважине № 630 | 450,0 | 0,0 |
|  | Итого | 1591,18 | 357,2 |

И.о. начальника финансово-

экономического отдела 							          Н.В.Вартанян

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту решения Совета Крыловского сельского поселения «Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия  «Водоканал» за 2012 года»

Утверждение отчета о выполнении  инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия  «Водоканал» за 2012 не требует финансового обеспечения.

И.о. начальника финансово-

экономического отдела								Н.В.Вартанян

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета Крыловского сельского поселения «Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия  «Водоканал» за 2012 года».

Проект решения подготовлен на основании письма  директора муниципального унитарного предприятия  «Водоканал» № 44 от 21 февраля 2013 года с отчетом за  2012 года.  Приложены акты выполненных работ, накладная на насос, путевые листы, оборотно - сальдовая ведомость.

И.о. начальника финансово-

экономического отдела								Н.В.Вартанян