АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _15.05.2013___                                                        № _26__

станица Крыловская

Об утверждении целевой программы Крыловского сельского поселения «Развитие систем наружного освещения Крыловского сельского поселения» на 2013 год

На основании федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 июня 2011 года № 672 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 - 2014 годы", в целях улучшения социально-бытовых условий жителей Крыловского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить целевую программу Крыловского сельского поселения «Развитие систем наружного освещения Крыловского сельского поселения» на 2013 год (Приложение № 1).

2. Финансово – экономическому отделу администрации Крыловского сельского поселения предусмотреть в бюджете Крыловского сельского поселения на 2013 год соответствующее финансирование.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Крыловского

сельского поселения                                                                                Н. Д. Синько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Крыловского сельского поселения

от ___________2013 года № _____

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Крыловского сельского поселения

«Развитие систем наружного освещения Крыловского сельского поселения» на 2013 год

ПАСПОРТ

целевой программы Крыловского сельского поселения «Развитие систем наружного освещения Крыловского сельского поселения» на 2013 год

| Наименование программы | Развитие систем наружного освещения Крыловского сельского поселения на 2013 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 июня 2011 года № 672 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 - 2014 годы" |
| Заказчик программы | Администрация Крыловского сельского поселения |
| Цель программы | Освещение населенных пунктов в ночное время суток, улучшение социально-бытовых условий жителей Крыловского сельского поселения |
| Задача программы | Восстановление уличного освещения. Приобретение материалов, необходимых для восстановления уличного освещения. |
| Исполнитель основных мероприятий программы | Администрация Крыловского сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 год |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 500,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Крыловского сельского поселения 100,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением Программы | Администрация Крыловского сельского поселения |

- Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей

решению на программной основе.

Одной из актуальных проблем улучшения социально-бытовых условий жителей сельского поселения является повышение уровня освещения улиц населенных пунктов Крыловского сельского поселения Крыловского района.

Анализ существующей ситуации показывает, что основной проблемой при реализации данной программы является низкий уровень уличного освещения (71,8%) станицы Крыловской Крыловского района.

Данная программа призвана решить обозначенные выше проблемы.

2.Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целями Программы являются:

1) проведение единой технической политики в области развития наружного освещения населенных пунктов на основе комплексного подхода к проектированию, строительству новых и реконструкции существующих установок функционального освещения;

2) обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

3) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электрической энергии;

4) повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

5) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;

6) улучшение экологической обстановки путем снижения количества используемых ртутьсодержащих ламп в наружном освещении.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в Крыловском сельском поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

Сроки реализации Программы - 2013 год.

- Перечень мероприятий Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие и реконструкцию систем наружного освещения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и электробезопасности:

1) ремонт и восстановление существующих систем наружного освещения.

Проведение мероприятий Программы предусматривает:

1) перевод наружного освещения на современные энергоэкономичные источники света;

2) использование металлических опор и кронштейнов с антикоррозионным покрытием (при необходимости замены существующих опор);

3) перевод сетей наружного освещения на кабельные линии или линии с самонесущим проводом;

4) перевод наружного освещения на автоматизированные и автономные системы управления.

5)установка приборов учета потребляемой электроэнергии.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы 600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 500,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Крыловского сельского поселения – 100,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение программы за счет средств бюджета поселения предусматривается на ремонт наружного освещения ул. Социалистическая  КТП – ЕК - 9- 201, протяженностью 460 метров, планируется установить 8 светильников.

4. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) создать комфортные условия для проживания населения в Крыловском сельском поселении;

2) сократить расходы на утилизацию ртутных ламп, что позволит помимо экономического эффекта получить и экологический эффект;

3) получить нормативные параметры освещенности территории согласно требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";

4) повысить надежность работы сетей, снизить количество аварий наружного освещения и отказов его оборудования;

5) сформировать вечерний световой облик Крыловского сельского поселения;

6) повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;

7) обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности.

Суммарный экономический эффект от снижения затрат на электроэнергию, утилизацию ламп, эксплуатационных затрат, приходящихся на одну светоточку, и экономии на дополнительном снижении расхода электроэнергии в результате использования автоматизированных систем управления за счет средств поселения ориентировочно составит около 0,3 тыс. рублей в год.

5. Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является количество улиц, на которых восстановлено и реконструировано уличное освещение.

В результате реализации Программы за счет средств Крыловского сельского будет восстановлено 460 п. м. линий уличного освещения и установлено 8 светильников с энергосберегающими лампами.

Оценка реализации Программы будет производиться ежеквартально и ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах.

6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Крыловского сельского поселения, которая осуществляет:

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

финансирование мероприятий Программы из бюджета Крыловского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы.

Начальник финансово-

экономического отдела 							     Н.А. Телоян

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Крыловского сельского поселения

от _____________2013 года    № _______

«Об утверждении целевой программы Крыловского сельского поселения «Развитие систем наружного освещения Крыловского сельского поселения» на 2013 год»

Проект подготовлен и внесен:

Начальник финансово-

экономического отдела                                                                           Н. А. Телоян

Проект согласован:

Заместитель главы

Крыловского сельского поселения                                                       В.А. Сиденко

Начальник общего отдела                                                                   О. Н. Дягилева

Эксперт-юрист                                                                                     А. А. Воеводин