**АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.05.2022 № 68

станица Крыловская

**Об утверждении муниципальной программы Крыловского сельского поселения Крыловского района** **«Строительство инфраструктуры микрорайона для детей сирот по ул. Хлеборобной на 2022 - 2023 годы»**

На основании федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение пункта 2. Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в целях улучшения социально - бытовых условий многодетных семей Крыловского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство инфраструктуры микрорайона для детей сирот по ул. Хлеборобной на 2022 - 2023 годы» (приложение).
2. Финансово-экономическому отделу администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района (С.И. Пузырная) внести соответствующие суммы в бюджет Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2022 и последующие годы.

3. Начальнику организационно-производственного отдела администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района И.Б. Буланой обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района по вопросам ЖКХ и благоустройства Ю. А. Самарского.

5. Постановление вступает в законную силу со дня его официального обнародования.

Глава Крыловского

сельского поселения

Крыловского района С.Н. Яковлева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Крыловского сельского поселения

Крыловского района

от 11.05.2022 № 68

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА**

**«Строительство инфраструктуры микрорайона для детей сирот по ул. Хлеборобной на 2022 - 2023 годы»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Крыловского сельского поселения Крыловского района «Строительство инфраструктуры микрорайона для детей сирот по ул. Хлеборобной на 2022 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Муниципальная программа Крыловского сельского поселения Крыловского района «Строительство инфраструктуры микрорайона для детей сирот по ул. Хлеборобной на 2022 - 2023 годы» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 131-ФЗ, Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |
| Заказчик программы | Администрация Крыловского сельского поселения |
| Застройщик | Администрация Крыловского сельского поселения |
| Цель программы | Улучшение условий быта детей сирот и семей Крыловского сельского поселения посредством обеспечения его природным газом, питьевой водой, электроэнергией и качественными автомобильными дорогами, устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни населения Крыловского сельского поселения |
| Задача программы | Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития Крыловского сельского поселения, обеспечение жителей природным газом, питьевой водой, газоснабжением, расширение газовых сетей и улучшение качества жизни детей сирот и жителей поселения. |
| Исполнитель основных мероприятий программы | Администрация Крыловского сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 год, 1й этап: - получение технических условий на подключение к сетям газораспределения; - получение технических условий на подключение к сетям водоснабжения;- получение технических условий на подключение к электрическим сетям; - получение разрешения на примыкание строящейся автомобильной дороги по ул. Хлеборобная к автодороге краевого значения по ул. Первомайской; - оформление ПСД на подводящий водопровод к земельным участкам строящихся домовладений;- оформление ПСД на автомобильную дорогу по ул. Хлеборобной;- оформление ПСД на подводящий (распределительный) газопровод к земельным участкам по ул. Хлеборобной (Первомайской) строящихся домовладений;- строительство гравийной автомобильной дороги по ул. Хлеборобной;- оформление ПСД на распределительные (подводящие) электрические сети к земельным участкам по ул. Хлеборобной (Первомайской) строящихся домовладений;- 2022 - 2023 год, 2й этап - строительство газопровода к земельным участкам по ул. Хлеборобной (Первомайской) строящихся домовладений; |
| Объем и источники финансирования Программы | общий объем финансирования: 1 868 тыс. рублей - средства бюджета Крыловского сельского поселения |
| Контроль за выполнением Программы | Администрация Крыловского сельского поселения |

**1.Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей**

**решению на программной основе.**

Одной из актуальных проблем улучшения социально-бытовых условий детей сирот и жителей сельского поселения является повышение уровня жизни в населенных пунктах Крыловского сельского поселения Крыловского района.

Анализ существующей ситуации показывает, что основной проблемой при реализации данной программы является низкий уровень обеспеченности детей сирот качественными условиями проживания, а также не высокий уровень газификации (88%) станицы Крыловской Крыловского района.

 Данная программа призвана повысить качество условий жизни детей сирот и повышение процента газификации домовладений в станицы Крыловской.

**2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Целями Программы являются:

 - улучшение условий быта населения Крыловского сельского поселения за счёт обеспечения его природным газом, питьевой водой, электроснабжением и качественными дорогами;

 - устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни населения Крыловского сельского поселения.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

 - подготовка и утверждение проектов планировки линейных объектов;

 - получение технических условий на присоединение к инженерным сетям станицы Крыловской Крыловского района, выполнение проектно-сметной документации;

 - привлечение средств местного бюджета;

 - строительство газопроводов.

Сроки реализации Программы – 2022- 2023 годы.

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

1.Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет 1 868 тыс. рублей - средства бюджета Крыловского сельского поселения.

Финансовое обеспечение программы осуществляется на:

в 2022 году:

- получение ТУ (технических условий) – 300 тыс. рублей ;

- оформление ПСД на распределительные (подводящие) электрические сети к земельным участкам по ул. Хлеборобной (Первомайской) строящихся домовладений – 120 тыс. руб.;

- оформление ПСД на подводящий водопровод к земельным участкам строящихся домовладений – 25 тыс. руб;

- оформление ПСД на строительство автомобильной дороги в гравийном исполнении поул. Хлеборобной – 80 тыс. руб;

- оформление ПСД на подводящий (распределительный) газопровод к земельным участкам по ул. Хлеборобной (Первомайской) строящихся домовладений – 85 тыс. руб.;

- строительство автомобильной дороги в гравийном исполнении по ул. Хлеборобной – 595 тыс.руб.;

- проведение государственной экспертизы ПСД распределительного газопровода по ул. Хлеборобной на предмет достоверности сметной стоимости – 65 тыс.руб;

- строительство подводящего водопровода к земельным участкам строящихся домовладений.

В 2023 году:

- строительство распределительного газопровод низкого давления от точки подключения по ул. Хлеборобная к земельным участкам строящихся домовладений – 598 тыс. руб.

 2. Оценка социально-экономической эффективности Программы:

Результаты реализации Программы окажут значительное положительное влияние на решение проблем в сфере газификации населенных пунктов Крыловского сельского поселения.

 Выполнение намеченных Программой [мероприятий](file:///%5C%5C%D0%9C%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BA%5C%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C12%20%D0%A1%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%B3%D0%B0%D0%B7%5C%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F.docx#sub_1007) позволит:

 - сформировать газопроводную сеть Крыловского сельского поселения, соответствующую потребностям населения и экономики поселения;

 - улучшить снабжение инженерными коммуникациями населения Крыловского сельского поселения

 - обеспечение жителей ул. Хлеборобной качественными автомобильными дорогами.

# 5. Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является количество жителей Крыловского сельского поселения, в том числе детей сирот, улучшивших свои жилищные условия.

Оценка реализации Программы будет производиться ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах.

# 6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района, которая осуществляет:

- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

- финансирование мероприятий Программы из бюджетов Крыловского сельского поселения, предусмотренных Программой;

разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы.

Начальник отдела ЖКХ и благоустройства

Крыловского сельского поселения О.В. Чумаков