АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2021                               № 13

станица Крыловская

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района от 10 декабря 2013 года № 111 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Крыловского сельского поселения, их формировании и реализации»  (с изменениями от 01 июня 2015 года № 59), в целях повышения транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создания условий для комфортного проживания граждан,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2021 год» (прилагается).

2. Финансово-экономическому отделу администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района (С.И. Пузырная) внести соответствующие суммы в бюджет Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2021 год.

3. Начальнику организационно-производственного отдела администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района О.А. Шайхутдиновой обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района, начальника отдела ЖКХ и благоустройства Л. Г. Черная.

5. Постановление вступает в законную силу со дня его официального обнародования.

Глава Крыловского

сельского поселения

Крыловского района                                                                             С.Н. Яковлева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Крыловского сельского поселения Крыловского района

от 04.02.2021 № 13

муниципальная программа
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2021 год»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2021 год»

| Координатор муниципальной программы | администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрен |
| Цели муниципальной программы | повышение транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создание условий для комфортного проживания граждан |
| Задачи муниципальной программы | увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района, соответствующих нормативным требованиям |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтированных в текущем финансовом году и отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 год |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 13 145,354 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 13 145,354 тыс. рублей; |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Важной составной частью социально-экономической политики администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района является развитие дорожного хозяйства Крыловского сельского поселения Крыловского района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Проблема развития дорожного хозяйства Крыловского сельского поселения Крыловского района является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Из-за систематического недофинансирования автомобильных дорог местного значения в последние годы на сегодняшний день имеется существенное отставание объёмов выполнения на них ремонта. Имеются протяжённые участки улиц, которые имеют недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики состояния сети автомобильных дорог.

Муниципальная Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на повышение транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создание условий для комфортного проживания граждан.

Муниципальная Программа направлена на решение наиболее важных проблем в дорожном хозяйстве Крыловского сельского поселения Крыловского района путём проведения ремонта объектов улично-дорожной сети Крыловского сельского поселения Крыловского района и выполнения сопутствующих работ.

В настоящее время планирование и финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета Крыловского сельского поселения Крыловского района (и в большей степени наличия или отсутствия софинансирования из краевого бюджета), а не реальных потребностей.

Так 25.11.2013 года решением Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района №269 «О создании муниципального дорожного фонда Крыловского сельского поселения Крыловского района и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Крыловского сельского поселения Крыловского района» утверждён порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Крыловского сельского поселения Крыловского района.

Учитывая, что надлежащее состояние дорожного хозяйства имеет важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащий уровень надёжности, эффективности и направленных на  восстановление и дальнейшее развитие дорожной сети Крыловского сельского поселения.

Сдерживающими факторами совершенствования существующей сети автомобильных дорог Крыловского сельского поселения Крыловского района, является недостаточность финансовых источников бюджета Крыловского сельского поселения Крыловского района для полного устранения существующих недостатков.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью настоящей программы является повышение транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создание условий для комфортного проживания граждан.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи:

— увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района, соответствующих нормативным требованиям.

Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд характеризующих её целевых показателей, которые приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 год.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Программа включает систему мероприятий по повышению транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, созданию условий для комфортного проживания граждан.

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. повышение транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создание условий для комфортного проживания граждан.

1.1. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и объёмов финансирования приведён в приложении №2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета Крыловского сельского поселения Крыловского района в установленном законом порядке.

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | 2021 год |
| всего по программе | 13 145,354 | 13 145,354 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 12 329,200 | 12 329,200 |
| местный бюджет | 816,154 | 816,154 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий программы прогнозируется исходя из нормативов затрат и смет расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и темпов роста основных показателей.

Объёмы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

5. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №5 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Крыловского сельского поселения Крыловского района, утверждённому постановлением администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района от 10.12.2013 года № 111 (изменения от 01.06. 2015 № 59).

По результатам указанной оценки администрацией Крыловского сельского поселения Крыловского района может быть принято решение о необходимости прекращения или о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

6. Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за её выполнением

Общее управление муниципальной программой и её реализацию осуществляет координатор муниципальной программы — администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района, которая:

— обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий программы;

— формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальных программ;

— организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

— принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несёт ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

— осуществляет ведение отчётности по реализации программы в соответствии с постановлением администрации 10.12.2013 года № 111 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Крыловского сельского поселения, их формировании и реализации»  (изменения от 01.06. 2015 № 59).

Анализ эффективности реализации муниципальной программы, на основании предоставленных координатором отчётов о ходе реализации программы осуществляет финансово - экономический отдел Крыловского сельского поселения Крыловского района.

Специалист 1 категории отдела

ЖКХ и благоустройства                                                                О. В. Чумаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2021 год»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2021 год»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2021 год» |  |  |  |
|  | Цель: повышение транспортно-эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создание условий для комфортного проживания граждан |  |  |  |
|  | Задача: увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района, соответствующих нормативным требованиям; |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтированных в текущем финансовом году и отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района (не менее) | % |  | 3 |

Специалист 1 категории отдела ЖКХ

и благоустройства администрации

Крыловского района                                                                               О. В. Чумаков

|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2021 год» |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2021 год», объёмы и источники их финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Муниципальный заказчик, ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель, получатели субсидий |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021год | 2023 год |  |
| 1. | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района, соответствующих нормативным требованиям | всего, в том числе | 13 145,354 | 13 145,354 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 12 329,200 | 12 329,200 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 816,154 | 816,154 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе | 13 145,354 | 13 145,354 | 0,0 | 0,0 | администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 12 329,200 | 12 329,200 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 816,154 | 816,154 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по Программе |  | всего, в том числе | 13 145,354 | 13 145,354 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 12 329,200 | 12 329,200 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 816,154 | 816,154 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Специалист 1 категории отдела ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |  | О. В. Чумаков |