**АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2022 № 30

станица Крыловская

**О внесении изменений в постановление администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района от 03 февраля 2021 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы Крыловского сельского поселения Крыловского района «Развитие систем наружного освещения Крыловского сельского поселения на 2021 год»**

**(в редакции от 11.06.2021 №66)**

# На основании федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Крыловского сельского поселения Крыловского района, в целях реализации муниципальной программы Крыловского сельского поселения Крыловского района «Развитие систем наружного освещения Крыловского сельского поселения на 2021 год» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района от 03 февраля 2021 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы Крыловского сельского поселения Крыловского района «Развитие систем наружного освещения Крыловского сельского поселения на 2021 год» (в редакции от 11.06.2021 №66), изложив Приложение № 1 в новой редакции (приложение).

2. Начальнику организационно - производственного отдела администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района И.Б. Буланой обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района по вопросам ЖКХ и благоустройства Ю.А. Самарского.

4. Постановление вступает в законную силу со дня его обнародования.

Глава Крыловского

сельского поселения

Крыловского района С.Н. Яковлева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Крыловского сельского поселения

от 01.02.2022 № 30

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Крыловского сельского поселения

«Развитие систем наружного освещения Крыловского сельского поселения на 2021 год»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Крыловского сельского поселения **«**Развитие систем наружного освещения Крыловского сельского поселения» на 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Развитие систем наружного освещения Крыловского сельского поселения на 2021 год |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Заказчик программы | Администрация Крыловского сельского поселения |
| Цель программы | Освещение населенных пунктов в ночное время суток, улучшение социально-бытовых условий жителей Крыловского сельского поселения |
| Задача программы | Восстановление и ремонт уличного освещения. |
| Исполнитель основных мероприятий программы | Администрация Крыловского сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 год |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 3761,57 тыс. руб., в том числе за счёт средств:  - местного бюджета – 3761,57 тыс. руб. |
|  | Администрация Крыловского сельского поселения |

1. **Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей**

**решению на программной основе**

Одной из актуальных проблем улучшения социально - бытовых условий жителей сельского поселения является повышение уровня освещения улиц населённых пунктов Крыловского сельского поселения Крыловского района.

Анализ существующей ситуации показывает, что основной проблемой при реализации данной программы является не достаточно высокий уровень уличного освещения (80 %) станицы Крыловской Крыловского района. Данная программа призвана решить обозначенные выше проблемы.

**2. Цели, задачи и сроки реализации Программы**

Цель Программы:

Основной целью Программы является развитие системы наружного освещения Крыловского сельского поселения.

Задачи Программы:

1) проведение единой технической политики в области развития наружного освещения населённых пунктов на основе комплексного подхода к проектированию, строительству новых и реконструкции существующих установок функционального освещения;

2) обеспечение надёжности работы наружного освещения путём замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надёжности;

3) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путём замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учёта электрической энергии;

4) повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

5) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещённости дорог.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в Крыловском сельском поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

Сроки реализации Программы - 2021 год.

1. **Перечень мероприятий Программы**

Программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие, восстановление и реконструкцию систем наружного освещения, укрепление его материальной базы, повышение надёжности и электробезопасности:

- ремонт существующих систем наружного освещения.

Проведение мероприятий Программы предусматривает:

1) перевод наружного освещения на современные энергоэкономичные источники света;

2) использование металлических опор и кронштейнов с антикоррозионным покрытием (при необходимости замены существующих опор);

3) перевод сетей наружного освещения на линии с самонесущим проводом;

4) перевод наружного освещения на автоматизированные и автономные системы управления.

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы -3761,57 тыс. руб., в том числе за счёт средств:

- местного бюджета – 3761,57 тыс. руб.

Финансовое обеспечение программы осуществляется на: оперативно технические мероприятия в границах Крыловского сельского поселения и восстановление (ремонт, строительство) уличного освещения согласно табл. 1.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение участка, подлежащего ремонту (восстановлению) | Всего, в том числе | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | ст. Крыловская, ул.Пролетарская, ул.Советская | 349,16 | 0,00 | 0,00 | 349,16 | 0,00 |
| 2 | ст. Крыловская, ул. Колхозная | 91,21 | 0,00 | 0,00 | 91,21 | 0,00 |
| 3 | ст. Крыловская, ул. 40 лет Октября (от ул.Пролетарская до ул.Колхозная) | 91,8 | 0,00 | 0,00 | 91,8 | 0,00 |
| 4 | ст. Крыловская, ул.Первомайская (тротуарная дорожка от ул.Войкова до пер.Веселянский) | 54,1 | 0,00 | 0,00 | 54,1 | 0,00 |
| 5 | ст. Крыловская, ул. Тургенева (от ул.Калинина) | 180,6 | 0,00 | 0,00 | 180,6 | 0,00 |
| 6 | Ремонт ВЛ-0,4 кВт по адресу ст.Крыловская, ул.Тургенева | 145,0 | 0,00 | 0,00 | 145,0 | 0,00 |
| 7 | ст. Крыловская, пер.Восточный (от ул.Первомайская до ул.Новая) | 276,6 | 0,00 | 0,00 | 276,6 | 0,00 |
| 8 | ст. Крыловская, ул. Транспортная, ул.Энгельса ст.Крыловская | 106,8 | 0,00 | 0,0 | 106,8 | 0,0 |
| 9 | ст. Крыловская, ул.Жлобы | 148,4 | 0,00 | 0,00 | 148,4 | 0,00 |
| 10 | Ремонт уличного освещения в Крыловском сельском поселении Крыловского района | 412,7 | 0,00 | 0,00 | 412,7 | 0,00 |
| 11 | Ремонт декоративной подсветки из дюралайта ст.Крыловская | 219,9 | 0,00 | 0,00 | 219,9 | 0,00 |
| 112 | Техническое обслуживание наружного освещения в Крыловском сельском поселении | 986,3 | 0,00 | 0,00 | 986,3 | 0,00 |
| 113 | Устройство наружного освещения спортивной площадки | 120,5 | 0,00 | 0,00 | 120,5 | 0,00 |
| 114 | Устройство наружного освещения спортивной площадки по ул. Октябрьской | 278,4 | 0,00 | 0,00 | 278,4 | 0,00 |
| 115 | Устройство дополнительного наружного освещения на аллеях парка ст.Крыловская | 217,4 | 0,00 | 0,00 | 217,4 | 0,00 |
|  | Услуги по установке светофора Т7.1 ст. Крыловская, ул.Октябрьская | 82,7 | 0,00 | 0,00 | 82,7 | 0,00 |
| Итого: | | 3761,57 | 0,00 | 0,00 | 3761,57 | 0,00 |

# Таблица 1.

# 4. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) создать комфортные условия для проживания населения в Крыловском сельском поселении;

2) сократить расходы бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение

3) получить нормативные параметры освещённости территории согласно требованиям [СНиП 23-05-95](garantF1://2206278.0) "Естественное и искусственное освещение";

4) повысить надёжность работы сетей, снизить количество аварий наружного освещения и отказов его оборудования;

5) сформировать вечерний световой облик Крыловского сельского поселения;

6) повысить уровень безопасности дорожного движения в тёмное время суток;

7) обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности.

Суммарный экономический эффект от снижения затрат на электроэнергию, эксплуатационные затраты, приходящиеся на одну светоточку, и экономия на дополнительном снижении расхода электроэнергии в результате использования автоматизированных систем управления ориентировочно составит около 0,8 тыс. рублей в год.

# 5. Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является количество улиц, на которых восстановлено и реконструировано уличное освещение.

В результате реализации Программы будет восстановлено до 3500 м линий уличного освещения.

Оценка реализации Программы будет производиться ежеквартально и ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах.

# 6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Крыловского сельского поселения, которая осуществляет:

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и муниципальное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

финансирование мероприятий Программы из бюджета Крыловского сельского поселения в объёмах, предусмотренных Программой;

разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

Заместитель главы

Крыловского сельского поселения

по вопросам ЖКХ и благоустройства Ю.А. Самарский