|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2  к муниципальной программе  муниципального образования  Ленинградский район  «Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ленинградский район» |

Перечень  
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Ленинградский район

«Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования Ленинградский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования,  всего  (тыс. руб.) | Источники финансирования | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1 | **Строительство объекта «Подводящий газопровод высокого давления к х. Андрющенко и х. Краснострелецкий Ленинградского района»** |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня газификации населенных пунктов Ленинградского района | отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи,  управление архитектуры и градостроительства, МКУ «Служба единого заказчика МО Ленинградский район» |
|  | 2022 | 9369,12 | 1431,52 | 7 937,6 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 18 200,0 | 2 184 | 16 016 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 39 348,2 | 5 466,3 | 33 685,2 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 66 917,32 | 9 081,82 | 57 638,8 | 0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, проектные работы, экспертиза, эксплуатация, техническое обслуживание и аварийно диспетчерское обеспечение газопровода и газового оборудования (ШРП) |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 9369,12 | 1431,52 | 7937,6 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 8 200,0 | 984,0 | 7 216,0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 1069,6 | 872,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 18 638,72 | 3 288,42 | 15 153,6 | 0 | 0 |
| 1.2 | строительно-монтажные работы |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 10 000 | 1 200 | 8 800 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 38 278,6 | 4 593,4 | 33 685,2 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 48 278,6 | 5 793,4 | 42 485,2 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | |
| 2. | **Строительство объекта «Блочно-модульная котельная для теплоснабжения поселка сахарного завода в ст. Ленинградской»** |  | 2021 | 1 737,74 | 1 737,74 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение теплоснабжением поселка сахарный завод станицы Ленинградской | отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи,  управление архитектуры и градостроительства, МКУ «Служба единого заказчика МО Ленинградский район» |
|  | 2022 | 64 649,2 | 11 350,3 | 53 298,9 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 729,53 | 729,53 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 67 116,47 | 13 817,57 | 53 298,9 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | землеотводные работы, топографические работы, инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, расчет объема потребления тепловой энергии, проектные работы, экспертиза |  | 2021 | 1 737,74 | 1 737,74 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 4082,3 | 4082,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 5820,04 | 5820,04 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 60 566,9 | 7 268,0 | 53 298,9 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 729,53 | 729,53 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 61 296,43 | 7 997,53 | 53 298,9 | 0 | 0 |
| **3.** | **Строительство объекта «Подводящая теплотрасса к блочно-модульной котельной поселка сахарного завода в ст. Ленинградской»** |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение теплоснабжением поселка сахарный завод станицы Ленинградской | отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи,  управление архитектуры и градостроительства, МКУ «Служба единого заказчика МО Ленинградский район» |
|  | 2022 | 5800,00 | 5800,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 76 574,99 | 9 475,79 | 67 099,2 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 41 599,8 | 4 992,0 | 36 607,8 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 123 974,79 | 20 267,79 | 103 707 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | землеотводные работы, топографические работы, инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, проектные работы, экспертиза |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 5800,00 | 5800,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 204,00 | 204,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 6 004 | 6 004 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | строительно-монтажные работы, прочие работы и услуги |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 76 370,99 | 9 271,79 | 67 099,2 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 41 599,8 | 4 992,0 | 36 607,8 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 117 970,79 | 14 263,79 | 103 707 | 0 | 0 |
| 4. | **Строительство объекта «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст. Ленинградской»** |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня качества питьевой воды | отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи,  МКУ «Служба единого заказчика МО Ленинградский район» |
|  | 2022 | 94 952,01 | 4 383,68 | 3 622,73 | 86 945,6 | 0 |
|  | 2023 | 417 012,89 | 2 222,39 | 16 591,6 | 398 198,9 | 0 |
|  | 2024 | 114 796,33 | 573,98 | 14 906,75 | 99 315,6 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 626 761,24 | 7 180,05 | 35 121,08 | 584 460,1 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | строительно-монтажные работы |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 94 647,01 | 4 078,68 | 3 622,73 | 86 945,6 | 0 |
|  | 2023 | 416 874,9 | 2 084,4 | 16 591,6 | 398 198,9 | 0 |
|  | 2024 | 114 796,33 | 573,98 | 14 906,75 | 99 315,6 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 626 318,24 | 6 737,06 | 35 121,08 | 584 460,1 | 0 |
| 4.2. | прочие работы и услуги |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2022 | 305,0 | 305,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 137,99 | 137,99 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 442,99 | 442,99 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **«Строительство водозабора со станцией очистки воды в хуторе Ромашки и подводящего водопровода от хутора Ромашки к хутору Западному Ленинградского района»** |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня качества питьевой воды | отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи,  МКУ «Служба единого заказчика МО Ленинградский район» |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 940,0 | 940,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 12 000 | 500 | 11 500 | 0 | 0 |
|  | всего | 12 940 | 1 440,0 | 11 500 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, проектные работы, экспертиза |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 940,0 | 940,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 940,0 | 940,0 | 0 |  |  |
| 5.2. | строительно-монтажные работы |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 12 000 | 500 | 11 500 | 0 | 0 |
|  | всего | 12 000 | 500 | 11 500 | 0 | 0 |
| 6. | **Обследование технического состояния многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Набережная, д. 7** |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности жителей многоквартирного дома | отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | **Строительство объекта «Подводящий газопровод высокого давления и ГРПШ для газификации домовладений поселка Солнечного муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края»** |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня газификации населенных пунктов Ленинградского района | отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи,  МКУ «Служба единого заказчика МО Ленинградский район» |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, проектные работы, экспертиза |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | строительно-монтажные работы |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | **Капитальный ремонт артезианской скважины № 4823, расположенной: Краснодарский край, Ленинградский район, в границах Куликовского сельского поселения, участок 1, секция 2** |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня качества питьевой воды | отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, проектные работы, экспертиза |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | строительно-монтажные работы |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Определение технического состояния объектов недвижимости с целью определения категории технического состояния многоквартирных жилых домов по адресам: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Красная, 119; Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Ленина, 50** |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности жителей многоквартирного дома | отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **Обслуживание, техническое**  **обследование газового оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда, оплата коммунальных услуг** |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности жителей многоквартирного дома | отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  | 2021 | **1 737,74** | **1 737,74** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | 2022 | **174 770,03** | **22 965,5** | **64 859,23** | **86 945,6** | **0** |
|  | 2023 | **512 517,41** | **14 611,74** | **99 706,8** | **398 198,9** | **0** |
|  | 2024 | **197 631,03** | **423 272,28** | **85 199,75** | **99 315,6** | **0** |
|  | 2025 | **12 000** | **500** | **11 500** | **0** | **0** |
|  | **всего** | **898 656,21** | **463 087,26** | **261 265,78** | **584 460,1** | **0** |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Ленинградский район К.А. Антоненко