|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Приложение  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края  от 29.12.2025 № 2034 |
| **Паспорт**  **муниципальной программы муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края** | | | |
| **«Формирование современной городской среды»**  **(далее – Программа)** | | | |
|  | | | |
| Координатор муниципальной программы | Управление строительства, содержания и развития улично – дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа | | |
| Участники муниципальной программы | отдел архитектуры администрации Ленинградского муниципального округа;  МКУ «Служба единого заказчика муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края»; Ленинградское территориальное управление администрации Ленинградского муниципального округа; Территориальные отделы администрации Ленинградского муниципального округа; | | |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа; | | |
| Задачи муниципальной программы | повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды;  создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального округа;  увеличение количества благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков);  привлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов; | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального округа;  количество благоустроенных общественных территорий муниципального округа; | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы. | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, всего,  в т. ч. по годам и источникам финансирования | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит  265 478,95 тыс. рублей, в том числе:  из средств федерального, краевого и местного бюджета:  в 2025 году **-** 132 585,87 тыс. рублей;  в 2026 году – 91 025,36 тыс. рублей;  в 2027 году – 41 867,72 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,00 тыс. рублей  из средств внебюджетных источников:  в 2025 году – 1 366,68 тыс. рублей;  в 2026 году – 3 143,99 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,00 тыс. рублей | | |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Важной задачей органов местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, недостаточное освещение.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Часть зеленых насаждений на территории муниципального образования достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не в должном объеме ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

На сегодняшний день ощущается нехватка парковых зон и скверов, дворовые, детские и спортивные площадки требуют благоустройства – устройства тропиночной сети, скамеек, урн, архитектурных элементов и игровых комплексов. Также существует потребность в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа.

Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, необходимо решение следующей задачи: обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды с учетом приоритетов территориального развития муниципального округа. В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

Сроки реализации муниципальной программы: 2025 - 2030 годы. Этапы реализации не предусмотрены.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1.

1. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства общественных территорий, дворовых территорий, благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.

В целях анализа текущего состояния территории муниципального округа проводится инвентаризация дворовых и общественных территорий муниципального образования, составляются документы, описывающие объекты благоустройства, их техническое состояние, типолизация, а также структура собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства.

В целях синхронизации процесса формирования муниципальной программы и представления предложений заинтересованных граждан и организаций проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1).проведение общественного обсуждения;

2).рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа;

3).рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территории общего пользования муниципального округа.

Характеристика благоустройства дворовых территорий:

Муниципальная программа разработана для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, которые предусматривают выполнение работ в соответствии со следующими перечнями:

1) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка, замена скамеек, урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

2) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

устройство, оборудование автомобильных парковок;

высадка зелененных насаждений;

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

установка малых архитектурных форм;

оборудование контейнерных площадок;

разработка смет, дизайн-проектов, проектно-сметной документации и

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение государственной экспертизы;

иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется исходя из соответствующего перечня, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Характеристика благоустройства общественных территорий.

Внешний облик станицы, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ муниципального округа, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек;

освещение территорий, в т. ч. декоративное;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами;

изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение государственной экспертизы.

При благоустройстве дворовых и общественных территорий необходимо проведение мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами, а именно:

соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат;

размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальным, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения.

Характеристика благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления:

Под объектами, находящимися в частной собственности (пользовании) и прилегающими к ним территориями в настоящей муниципальной программе следует понимать объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения.

Значительная часть застроенной территории находится в частной собственности юридических и физических лиц и предназначена для строительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий общественного-делового и производственного назначения и т.д.

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным с целью формирования единого облика.

Благоустройство таких территорий должно осуществляться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период приведен в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет муниципального округа не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям.

Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.

В целях реализации Программы финансирование предполагается за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов.

Объёмы финансирования Программы могут корректироваться в течение всего периода реализации мероприятий Программы, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий.

Затраты на мероприятия Программы рассчитаны на основании локальных сметных расчетов, в соответствии с типовыми договорами на проектно-изыскательские работы.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы представлено в приложении 3.

1. Положения, условия, включаемые в муниципальную программу для получения федеральной субсидии

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования. Задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды с учетом приоритетов территориального развития муниципального образования возможно решить исключительно при осуществлении государственной финансовой поддержки.

В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории муниципального округа.

Также необходимо обеспечивать синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Решение вопросов, связанных с благоустройством дворовых территорий, осуществляется при активном участии граждан (собственников помещений). Практика привлечения населения к реализации приоритетного проекта обеспечит положительную динамику удовлетворенности населения уровнем благоустройства, повысит уровень социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий, а также обеспечит прозрачность расходования средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета.

Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня видов работ.

При выборе формы финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 1% от общей стоимости работ.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 20% от общей стоимости работ. Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий обеспечивается в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы) и организовываются в форме субботников.

Дворовая территория включается в муниципальную программу при обязательном согласии собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Форма участия, решения о согласии принятия созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома оформляются соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Основным принципом формирования перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве для первоочередного выполнения работ, является инициатива жителей.

Администрация муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. Заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации хозяйства Ленинградского муниципального округа, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации хозяйства Ленинградского муниципального округа, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Необходимо обеспечивать обязательное завершение реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в соответствующем финансовом году.

Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, осуществляется на основании нормативного акта администрации муниципального округа.

Создание комиссии, утверждение порядка и графика проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального округа.

Необходимым условием реализации муниципальной программы,

в части благоустройства дворовых территорий, является проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии из краевого бюджета.

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

Обсуждение общественных территорий подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей Ленинградского муниципального округа.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов жизни Ленинградского муниципального округа о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, соответствующая информация размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет», для предоставления наиболее полной и актуальной информации в данной сфере.

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 10 декабря 2024 г. № 1352 «О системе управления муниципальными программами муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и осуществляется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если ее значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если ее значение составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если ее значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

1. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Участники муниципальной программы несут ответственность за реализацию соответствующих мероприятий, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых средств на реализацию мероприятий.

Управление программой, взаимодействие координатора муниципальной программы с участниками муниципальной программы, контроль за ее выполнением осуществляются в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 10 декабря 2024 г. № 1352 «О системе управления муниципальными программами муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края».

Координатор Программы в процессе ее реализации:

- несет ответственность за реализацию программы, осуществляет координацию участников мероприятий программы в части обеспечения эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодного в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации программы;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации программы;

- согласовывает с основными участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией программы и контроля за ходом программных мероприятий.

Участники мероприятий программы в процессе ее реализации:

осуществляют подготовку предложений по внесению изменений в программу;

выполняют мероприятия программы в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.

Координатором программы является управление строительства, содержания и развития улично – дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа.

Участниками программы являются отдел архитектуры администрации муниципального округа, МКУ «Служба единого заказчика муниципального образования Ленинградский район», Ленинградское территориальное управление администрации Ленинградского муниципального округа, Территориальные отделы администрации Ленинградского муниципального округа.

Распорядителем бюджетных средств является администрация Ленинградского муниципального округа.

Получателем бюджетных средств - МКУ «Служба единого заказчика муниципального образования Ленинградский район».

Отдел архитектуры администрации муниципального округа подготавливает земельные участки для строительства и передает их МКУ «Служба единого заказчика муниципального образования Ленинградский район», Ленинградское территориальному управлению администрации Ленинградского муниципального округа, Территориальные отделы администрации Ленинградского муниципального округа.

Механизм реализации программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счёт средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы

Ленинградского муниципального округа В.В. Мальченко