Приложение 2

к муниципальной программе муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края «Формирование современной городской среды»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования**

**Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края**

**«Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования,  всего  (тыс. руб.) | Источники финансирования | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| местный бюджет | | краевой бюджет | федеральн ый бюджет | внебюджетн ые источники |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство набережной около водоема между ул. Коммунальной и ул. Ленина  2 этап (1-я, 2-я, 3-я очередь) |  | 2025 | 109 728,45 | 4323,53 | 1662,73 | 103 742,19 | 0 | 0 | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, отдел архитектуры администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ "Служба единого заказчика Ленинградского муниципального округа" |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 109 728,45 | 5986,26 | | 103 742,19 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 2. | Благоустройство общественной территории, расположенной в центральной части п. Бичевого Ленинградского муниципального округа |  | 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, отдел архитектуры администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ "Служба единого заказчика Ленинградского муниципального округа" |
| 2026 | 46 694,87 | 1 867,79 | | 44 827,08 | 0 | 0 |
| 2027 | 41 867,72 | 1 674,71 | | 40 193,01 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 88 562,59 | 3 542,50 | | 85 020,09 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3. | Благоустройство общественной территории  х.Краснострелец кий,  ул. Дружная, 14 |  | 2025 |  | 0 | | 0 | 0 |  | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, отдел архитектуры администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ "Служба единого заказчика Ленинградского муниципального округа" |
| 2026 | 1 066,7 | 0 | | 0 | 0 | 1 066,7 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 1 066,7 | 0 | | 0 | 0 | 1 066,7 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 4. | Благоустройство общественной территории  х. Западный, ул. Светлая |  | 2025 |  | 0 | | 0 | 0 |  | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, отдел архитектуры администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ "Служба единого заказчика Ленинградского муниципального округа" |
| 2026 | 1 238,2 | 0 | | 0 | 0 | 1 238,2 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 1 238,2 | 0 | | 0 | 0 | 1 238,2 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 5. | Благоустройство общественной территории ст. Новоплатнировская,  ул. Ленина |  | 2025 | 1 159,02 | 0 | | 0 | 0 | 1 159,02 | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Новоплатнировск ий территориальный отдел администрации Ленинградского муниципального округа |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 1 159,02 | 0 | | 0 | 0 | 1 159,02 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6. | Благоустройство прилегающей территории «Сухого пешеходного фонтана», расположенного по адресу: Краснодарский край, ст-ца Ленинградская, пересечение ул. Кооперации и ул. Красной |  | 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Ленинградское территориальное управление администрации Ленинградского муниципального округа |
| 2026 | 11958,55 | 259,08 | | 11657,37 | 0 | 42,10 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 11958,55 | 259,08 | | 11657,37 | 0 | 42,10 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7. | «Гордость в именах», установка доски почета с благоустройством общественной территории в х.Белом по ул. Горького, 218 |  | 2025 | 1590,12 | 242,60 | | 1303,60 | 0 | 43,92 | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Белохуторской территориальный отдел администрации Ленинградского муниципального округа |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | всего | 1590,12 | 242,60 | | 1303,60 | 0 | 43,92 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8. | Благоустройство общественной территории ст. Новоплатнировс кая.  Проект местных инициатив «Апостольский сквер» |  | 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Новоплатнировск ий территориальный отдел администрации Ленинградского муниципального округа |
| 2026 | 11505,23 | 200,54 | | 11273,27 | 0 | 31,42 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 11505,23 | 200,54 | | 112373,27 | 0 | 31,42 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9. | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина в поселке Образцовый Ленинградского района (благоустройство кладбища) |  | 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Образцовый территориальный отдел администрации Ленинградского муниципального округа |
| 2026 | 2817,25 | 86,1 | | 2669,45 | 0 | 61,7 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 2817,25 | 86,1 | | 2669,45 | 0 | 61,7 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10. | Благоустройство кладбища в поселке Уманский |  | 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Уманский  территориальный отдел администрации Ленинградского муниципального округа |
| 2026 | 2136,29 | 25,50 | | 2094,05 | 0 | 16,74 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 2136,29 | 25,50 | | 2094,05 | 0 | 16,74 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 11. | Благоустройство общественной территории поселка Звезда.  Проект местных инициатив «Сквер им. 100-летия поселка Звезда» |  | 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Первомайский территориальный отдел администрации Ленинградского муниципального округа |
| 2026 | 6518,27 | 56,4 | | 5824,74 | 0 | 637,13 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 6518,27 | 56,4 | | 5824,74 | 0 | 637,13 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 12. | Благоустройство общественной территории в поселке Образцовом. Ремонт тротуара по ул. Ленина от ул. Октябрьской до ул. Северной |  | 2025 | 2194,04 | 85,6 | | 2046,74 | 0 | 61,7 | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Образцовый территориальный отдел администрации Ленинградского муниципального округа |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 2194,04 | 85,6 | | 2046,74 | 0 | 61,7 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 13. | Благоустройство общественной территории мемориала «Сыновьям Великой Отчизны» в ст. Ленинградской |  | 2025 | 16352,84 | 697,9 | | 15552,9 | 0 | 102,04 | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Ленинградское территориальное управление администрации Ленинградского муниципального округа |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 16352,84 | 697,9 | | 15552,9 | 0 | 102,04 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14. | Благоустройство общественной территории по  ул. Октябрьской, Образцового сельского поселения Ленинградского района |  | 2025 | 1481,40 | 526,00 | | 955,40 | 0 | 0 | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Образцовый территориальный отдел администрации Ленинградского муниципального округа |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 1481,40 | 526,0 | | 955,40 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 115. | Благоустройство общественной территории в центре п. Бичевой |  | 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня  комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Восточный территориальный отдел администрации Ленинградского муниципального округа |
| 2026 | 7090,00  0 | 40,00 | | 7000,00 | 0 | 50,00 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 7090,00 | 40,00 | | 7000,00 | 0 | 50,00 |
| 16. | Благоустройство стадиона в хуторе Коржи |  | 2025 | 80,00 | 80,00 | | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня  комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального округа | Коржовский территориальный отдел администрации Ленинградского муниципального округа |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего | 80,00 | 80,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 2025 | 132585,87 | 7618,36 | | 123600,83 | 0 | 1366,68 |  |  |
| 2026 | 91025,36 | 2535,41 | | 85345,96 | 0 | 3143,99 |
| 2027 | 41 867,72 | 1 674,71 | | 40 193,01 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 265478,95 | 11828,48 | | 249139,80 | 0 | 4510,67 |

Заместитель главы Ленинградского

муниципального округа В.В. Мальченко