Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Ленинградский район

от 15.09.2022 г. № 1036

«Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Ленинградский район

от 08.10.2021 № 1048

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

- муниципального образования Ленинградский район

- «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Ленинградский район»

- (далее – Программа)

| Координатор муниципальной программы | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район; |
| Цель муниципальной программы | Создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградского района, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду; Создание условий для приведения инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями законодательства; Улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды; Обеспечение своевременного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ленинградский район. Повышение уровня экологического воспитания и экологической культуры населения. |
| Задачи муниципальной программы | Создание и обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ленинградский район; Приобретение в муниципальную собственность контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов; Поддержание должного санитарного порядка на территории Ленинградского района путем заключения договоров на уборку контейнерных площадок; Обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования Ленинградский район; Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; Повышение уровня экологического воспитания и экологической культуры населения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Строительство и обустройство контейнерных площадок; Приобретение контейнеров; Заключения договоров на уборку контейнерных площадок с целью снижения количества обращений граждан на их неудовлетворительное санитарное состояние, захламленность; Повышение уровня экологического воспитания и экологической культуры населения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2025 годы; этапы не предусмотрены; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования | Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней составляет 26398,14 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год 1354,24 2022 год 7771,90 2023 год 5677,87 2024 год 5757,84 2025 год 5836,29 |

Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

С 1 января 2019 г. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2018г. № 1572 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).

В соответствии с Правилами обустройства (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г.              № 1039, места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Органы местного самоуправления приобретают в муниципальную собственность контейнеры для складирования твердых коммунальных отходов, создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципального образования, требованиями законодательствами Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

Отсутствие мест (площадок) накопления ТКО негативно влияет на здоровье людей и окружающую природную среду.

Проблема утилизации ТКО с каждым годом становится все более серьезной. Загрязнение окружающей среды отходами является одной из самых значимых проблем в настоящее время.

Она вычисляется по следующей формуле: Сначала определяется суточное накопление мусора по формуле:

C = (P x N x Кн) / 365 (м3/сутки)

P – количество жителей,

N – норма накопления мусора на 1 жителя в год:

Кн = 1,25 – коэффициент, учитывающий неравномерность накопления отходов.

365 – число дней в году.

C = (62971 х 2,51 х 1,25) / 365 = 197571,512 / 365 = 541,29 (м3/сутки).

Далее производится расчет числа контейнеров по формуле:

N=(C х T х Kp) / (V х Кз) (шт.)

C – суточное накопление ТБО.

V – объем выбранного контейнера.

Кз = 0,75 – коэффициент заполнения бака, предусматривающий наполнение его мусором только на ¾.

N - 541,29 / (0.75 х 0,75) = 966.

Количество жителей на территории Ленинградского района согласно данных органов статистики на 1 января 2021 г. составляет 62971 человек. Среднегодовая норма накопления ТКО на 1 человека утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2017 № 175 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Краснодарском крае» (далее Постановление). Во исполнение вышеуказанного Постановления сельские поселения Ленинградского района, кроме Ленинградского сельского поселения отнесены к 5 категории, Ленинградское сельское поселение отнесено к 4 категории накопления. В каждой категории есть соответственно норматив накопления для многоквартирных индивидуальных жилых домов. По состоянию на 1 сентября 2021 г.  он составляет: для четвертой категории он составляет 2,4 м3 и 3,02 м3 ТКО в год на человека. Для пятой категории он составляет 2,24 м3 и 2,34 м3 ТКО в года на человека. Средний норматив накопления по всему муниципальному образованию Ленинградский район составляет 2,51м3 ТКО в год на человека.

Исходя из вышеуказанной формулы - потребность количества контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов на территории Ленинградского района составляет 966 контейнеров. В настоящее время количество баков, установленных на территории Ленинградского района составляет 450 штук. Соответственно для удовлетворения потребности в количестве баков необходимо приобрести 516 контейнеров и бункеров для складирования крупногабаритных отходов с учетом того, что что средний срок службы металлического контейнерного бака для сбора ТКО составляет 3 года, пластмассового – 6 лет. Для оперативной замены баков, требующих текущего ремонта и пришедших в негодность необходимо иметь ремонтный запас баков не менее 84 штук. Всего необходимо закупить 600 штук.

В части повышения уровня экологического воспитания и экологической культуры населения планируется приобретение контейнеров (эко-боксов) для сбора отработанных элементов питания. Отработанных люминесцентных и энергосберегающих ламп.  Так же предусмотрено заключение договора с профильной организацией на вывоз и утилизацию отработанных элементов питания.

В соответствии с приказом министерства топливно - энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства Краснодарского края от 25 октября 2018 г. № 466 обществу с ограниченной ответственностью «Чистая станица» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Староминской зоне, в которую входит Ленинградский район.

В результате организации системы сбора и вывоза ТКО ежегодно уменьшается количество стихийных свалок в лесополосах и на полях, вдоль дорог.

- 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации

- муниципальной программы

Основной целью программы является создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Ленинградский район, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, создание условий для приведение инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с нормами действующего  законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Срок реализации программы: период с 2021 до 2025 годы.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1.

- 3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 2 к программе.

В процессе разработки проектной документации объемы и стоимость мероприятий могут быть скорректированы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

В расчетах потребности средств по статьям обустройства специализированных площадок для установки контейнеров для сбора ТКО и приобретения в муниципальную собственность контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов применяется коэффициент темпов роста инфляции размещенный на официальном ресурсе Всероссийской службы статистики https://rosinfostat.ru.

Прогноз инфляции в таблице по годам:

Год	Прогноз	Макс	  Мин

2021	4.2%	        4.95%	  3.45%

2022	4.0%	        4.75%	  3.25%

2023	3.8%	        4.18%	  3.43%

2024	3.7%	        4.08%	  3.33%

2025	3.5%	        3.88%	  3.13%

В целях реализации Программы финансирование предполагается за счет средств местного бюджета в размере 26398,14 тыс. рублей на 2021-2025 годы.

Из них:

14731,35 - тыс. руб санитарная уборка мест накопления ТКО

2021 год 	866,55

2022 год 	3466,2

2023 год 	3466,2

2024 год	3466,2

2025 год	3466,2

3830,25 тыс. руб - обустройство специализированных площадок для установки контейнеров для сбора ТКО

2021 год 	487,69

2022 год 	1000,00

2023 год 	753,17

2024 год	781,03

2025 год	808,36

7636,64 - тыс. руб. приобретение в муниципальную собственность бункеров-накопителей для складирования крупногабаритных отходов, контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов, в том числе для раздельного сбора.

2021 год 	0,0

2022 год 	3255,80

2023 год 	1408,50

2024 год	1460,61

2025 год	1511,73

200,0 - тыс. руб повышение уровня экологического воспитания и экологической культуры населения.

2021 год 	0,0

2022 год 	50,0

2023 год 	50,0

2024 год	50,0

2025 год	50,0

Объемы финансирования программы могут корректироваться в течении всего периода реализации мероприятий программы, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы представлено в приложении 3 к программе.

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район» (с изменениями и дополнениями).

Методика расчета целевых показателей Программы изложена в приложении 4 к программе.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем основных мероприятий участниками муниципальной программы.

Участники муниципальной программы несут ответственность за реализацию соответствующих мероприятий, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых средств на реализацию мероприятий.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений главы муниципального образования, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.

Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы может быть принято в связи с сокращением финансирования, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа основных показателей (индикаторов) программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации Программы.

В рамках исполнения мероприятий, заказчик организует закупку товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».

Ответственным исполнителем программы является отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район.

С целью управления и контроля за реализацией программы отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район:

- осуществляет сбор информации о выполнении мероприятий Программы, их анализ, обобщение, подготовку и ежегодное представление отчёта о выполнении программы;

- проводит согласование планируемых к выполнению и фактически выполненных объёмов работ;

- вносит предложения о корректировке программы;

- несёт ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов её реализации.

Заместитель главы

муниципального образования

Ленинградский район                                                                          С.Н.Шмаровоз