ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УтвержденА

постановлением администрации Ленинградского сельского

поселения

Ленинградского района

от 02.07.2015 № 447

Муниципальная программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2016 – 2026 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2016 – 2026 годы»

| # Наименование Программы: | -муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2016 – 2026 годы» (далее - Программа); |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | -Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; -постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; |
| Заказчик Программы: | -администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района; |
| # Разработчик Программы: | -отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района; |
| # Основные цели # Программы: | -повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики поселения, сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Ленинградского сельского поселения; |
| # Основные # задачи Программы: | 1.Развитие транспортной инфрастуктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения. 2.Формирование условий для социально экономического развития поселения. 3.Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения. 4.Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Сроки реализации Программы: | -2016 - 2026 годы. |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | # Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел 3.Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации. # Раздел 6.Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия программы: 1)Проведение ремонта объектов транспортной инфраструктуры Ленинградского сельского поселения Ленинградского раойна. 2)Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием. 3)Разработка проектно-сметной документации. |
| Исполнители Программы: | -отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Ленинградского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования Программы: | -общий объем финансирования Программы составляет: -2016-2026 годы – 20 000,00 тысячь рублей, средства бюджета поселения; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | 1)Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием. 2)Повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики поселения. 3)Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них. 4)Улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 5)Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Контроль за выполнением Программы: | -администрация Ленинградского сельского поселения Леннинградского района. |

# 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения на территории поселения.

Сегодня региональная и федеральная сеть автомобильных дорог обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морских портов, связь центров муниципальных районов между собой и с краевым центром. Краснодарский край сегодня находится на третьем месте в России по объему привлекаемых инвестиций. И в инвестиционной привлекательности края также есть заслуга развитой автодорожной сети.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Рост парка автотранспортных средств, вместе с увеличением загруженности автомобильных дорог и снижением средних скоростей движения приводят к ухудшению экологической обстановки. Имеют место случаи образования тропосферного озона (смога), формирующегося в условиях жаркой солнечной погоды. Выбросы автомобильным транспортом вредных веществ представляют значительную опасность для населения, проживающего в непосредственной близости от автомобильных дорог. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении средних скоростей движения и образовании транспортных заторов.

В настоящее время из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог спросу на автомобильные перевозки участники дорожного движения теряют в течение суток около 30 минут свободного или рабочего времени из-за низких скоростей движения (25 - 35 км/ч) и простоев в случае возникновения транспортных заторов.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,3 - 1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий - на 12 - 15 процентов.

Неразвитость улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития поселения.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а так же целевые индикаторы и показатели

Целями Программы являются:

-повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

-сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

-повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

-снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

-формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения посредством создания необходимой транспортной инфраструктуры;

-улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий населения;

-повышение надежности снабжения населения топливом, продовольствием и другими товарами;

-увеличение потока отдыхающих и туристов;

-сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии вредных веществ;

-развитие межрегиональных связей и торговли;

-снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций и укрепление обороноспособности страны.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

-проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов транспортной инфраструктуры поселения;

-расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

Сроки реализации Программы – 2016 - 2026 годы.

3.Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлением финансирования

| Мероприятие | Капитальный ремонт и ремонт объектов транспортной инфраструктуры Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | Разработка проектно-сметной документации | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1 | 2 | 3 |
| Общий объем финансирования за период действия программы, тыс.руб. | 16000 | 4000 | 20000 |
| Объем финансирования, Бюджет поселения, тыс. руб. 2016 | 1600 | 400 | 2000 |
| Объем финансирования, Бюджет поселения, тыс. руб. 2017 | 1600 | 400 | 2000 |
| Объем финансирования, Бюджет поселения, тыс. руб. 2018 | 1600 | 400 | 2000 |
| Объем финансирования, Бюджет поселения, тыс. руб. 2019 | 1600 | 400 | 2000 |
| Объем финансирования, Бюджет поселения, тыс. руб. 2020 | 1600 | 400 | 2000 |
| Объем финансирования, Бюджет поселения, тыс. руб. 2018 | 1600 | 400 | 2000 |
| Объем финансирования, Бюджет поселения, тыс. руб. 2021 | 1600 | 400 | 2000 |
| Объем финансирования, Бюджет поселения, тыс. руб. 2022 | 1600 | 400 | 2000 |
| Объем финансирования, Бюджет поселения, тыс. руб. 2023 | 1600 | 400 | 2000 |
| Объем финансирования, Бюджет поселения, тыс. руб. 2024 | 1600 | 400 | 2000 |
| Объем финансирования, Бюджет поселения, тыс. руб. 2025 | 1600 | 400 | 2000 |
| Объем финансирования, Бюджет поселения, тыс. руб. 2026 | 1600 | 400 | 2000 |
| Исполнитель | администрация Ленинградского сельского поселения | администрация Ленинградского сельского поселения | администрация Ленинградского сельского поселения |

4.Нормативное обеспечение

При реализации Программы внесение изменений в нормативно-правовые акты администрации Ленинградского сельского поселения производятся по мере необходимости.

5.Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком Программы является администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

Администрация  Ленинградского сельского поселения Ленинградского района осуществляет:

-контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

-финансирование мероприятий Программы из бюджета поселения в объемах, предусмотренных Программой;

-подготовку предложений в перечень объектов ремонта и реконструкции улично-дорожной сети поселения на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году;

-мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

-подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в управление автомобильных дорог Краснодарского края.

6.Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг).

Выполнение намеченных Программой  мероприятий позволит:

-сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;

-повысить уровень безопасности дорожного движения;

-увеличить пропускную способность автомобильных дорог поселения;

-распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные дороги регионального и федерального значения;

-уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы.

Создание в поселении необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности поселения, его инвестиционную привлекательность.

Заместитель главы поселения,

начальник отдела ЖКХ, строительства

и архитектуры администрации

Ленинградского сельского поселения                                                  Р.В.Саранцев