|  | ППриложение Кк методическим рекомендациям по подготовке предложений по изменению существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| --- | --- |

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

об изменении контракта от _______________________
№__________________________________________________________________

(указываются реестровый номер контракта/реквизиты контракта у 
                          единственного поставщика (подрядчика, исполнителя))

«__________________________________________________________________»

(указывается предмет контракта)

Указать причины невозможности исполнения контракта, например, используя текст, приведенный ниже.

В связи с обращением _________________________________________
                                                              (поставщика/подрядчика/исполнителя)

____________________________________________________________________
                                               (указывается наименование контрагента)

из-за возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств, а также учитывая высокую волатильность валюты и ограничение поставок например, бытовой техники, а именно холодильников Panasoniс на территорию Российской Федерации в связи с официальным заявлением компании на официальном сайте Panasonic.ru (прилагается скрин-шот), (указать объект закупки и причину невозможности его исполнения)
заказчик ____________________________________________________________,

(указывается наименование заказчика)

руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает необходимым изменить следующие условия контракта от______________________________
№__________________________________________________________________      
     (указываются реестровый номер контракта/реквизиты контракта у единственного 
          поставщика (подрядчика, исполнителя)) «__________________________________________________________________»:                                                                       (указывается предмет контракта)

Например: 1. Внести изменение путем увеличения цены контракта на 15 % от первоначальной цены 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, изложив пункт 6 контракта в следующей редакции:

«Цена контракта составляет 177 100 (сто семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 31 878 (тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) рублей.».

2. Внести изменение в спецификацию контракта путем замены товара, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«Холодильник Атлант ХМ 6024-080».

Приложение: подтверждающие документы (документы, обосновывающие увеличение цены контракта и (или) изменение спецификации катаракта, и (или) срока исполнения контракта и т.д. – прайс листы, коммерческие предложения, скриншоты открытых источников информации (сайтов), письмо производителя, письмо поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение Торгово-промышленной палаты и т.д.).

Должность руководителя 	              			                      И.О. Фамилия

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования                                                                  Р.Г. Тоцкая