|  |  | Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края от 26.02.2026 № 199 «Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие улично-дорожной сети в обеспечении безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края» |
| --- | --- | --- |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети

в обеспечении безопасности дорожного движения в муниципальном образовании

Ленинградский округ Краснодарского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | статус | год реализации | Объем финансирования, всего | В разрезе источников финансирования, руб. |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Целевой показатель:увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог, в том числе аренда грейдера | 2 | 2026 год | 16800,0 | 16800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Содержание дорожного полотна в удовлетворительном состоянии, увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог, снижение аварийности | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, подрядная организация |
|  |  |  | 2027 год | 14500,0 | 14500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 15020,1 | 15020,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 15513,8 | 15513,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 15633,6 | 15633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 77467,5 | 77467,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 2 | Приобретение ГПС | 2 | 2026 год | 7159,4 | 7159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества гравийных и грунтовых автомобильных дорог, увеличение протяженности дорог в гравийном исполнении | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ «Центр комплексного содержания территорий» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 10500,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 11000,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 11500,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 50159,4 | 50159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| Итого: |  |  |  | 127626,9 | 127626,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель:увеличение протяженности отремонтированных тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и ремонт тротуаров | 2 | 2026 год | 18668,9 | 4587,0 | 14081,9 | 0,0 | 0,0 | Содержание тротуарных дорожек в удовлетворительном состоянии и улучшение качества тротуарного покрытия, увеличение доли протяженности тротуаров | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, подрядная организация, МКУ «Центр комплексного содержания территорий» |
|  |  |  | 2027 год | 7587,0 | 7587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 7600,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 7800,0 | 7800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 49655,9 | 35574,0 | 14081,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 2 | Изготовление проектно-сметной организации | 2 | 2026 год | 599,3 | 599,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 532,0 | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3181,3 | 3181,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 52837,2 | 38755,3 | 14081,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Целевой показатель:увеличение протяженности отремонтированных и обустроенных линий уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и ремонт (модернизация) уличного освещения | 2 | 2026 год | 5228,3 | 5228,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бесперебойная работа уличного освещения и увеличение доли освещенности автомобильных дорог, тротуаров | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, подрядная организация, МКУ «Центр комплексного содержания территорий» |
|  |  |  | 2027 год | 4517,5 | 4517,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 4550,0 | 4550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 5500,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 24795,8 | 24795,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 2 | Выполнение работ по технологическому подключению уличного освещения сети электроснабжения | 2 | 2026 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение точек учета уличного освещения | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, РЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 520,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2770,0 | 2770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 3 | Приобретение электромонтажного оборудования (расходных материалов (светодиодных ламп,светильников,кронштейнов, монтажной ленты и т.д) | 2 | 2026 год | 1700,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение оперативного ремонта уличного освещения | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ «Центр комплексного содержания территорий» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3190,0 | 3190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 4 | Оплата поставки электроэнергии улично-дорожной сети | 2 | 2026 год | 23500,0 | 23500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение улично-дорожной сети освещением в целях повышения степени безопасности дорожного движения | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ «Центр комплексного содержания территорий» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 16100,0 | 16100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 16500,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 17500,0 | 17500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 89600,0 | 89600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| Итого: |  |  |  | 120355,8 | 120355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель:увеличение участков территорий улично-дорожной сети по улучшению условий обеспечения безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах | 2 | 2026 год | 6674,0 | 6674,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание и улучшение условий обеспечения безопасности дорожного движения | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 6700,0 | 6700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 6740,0 | 6740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 6850,0 | 6850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 6950,0 | 6950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 33914,0 | 33914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 2 | Обустройство улично-дорожной сети вблизи дошкольных и школьных образовательных учреждений | 2 | 2026 год | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение аварийности, создание условий безопасности дорожного движения | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, подрядная организация, МКУ «Центр комплексного содержания территорий» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 350,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3240,0 | 3240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 3 | Приобретение дорожных знаков | 2 | 2026 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение работ по замене и установке недостающих дорожных знаков, создание условий безопасности дорожного движения | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ «Центр комплексного содержания территорий» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 2050,0 | 2050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 2100,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 9350,0 | 9350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 4 | Ремонт и покраска остановочных пунктов | 2 | 2026 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для безопасности граждан при пользовании общественным пассажирским транспортом | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ «Центр комплексного содержания территорий» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 5 | Приобретение соли, транспортные расходы | 2 | 2026 год | 6500,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах в зимний период | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ «Центр комплексного содержания территорий» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 1150,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 10800,0 | 10800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Приобретение и ремонт светофорных объектов | 2 | 2026 год | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условия для безопасности проезда и перехода перекрестков | Управление строительства, содержания и развития улично-дорожной сети администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ «Центр комплексного содержания территорий» |
|  |  |  | 2027 год | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 2050,0 | 2050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 2100,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 2150,0 | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 8700,0 | 8700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 67204,0 | 67204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| Всего: |  |  |  | 368023,9 | 353942,0 | 14081,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»

Заместитель главы Ленинградского

муниципального округа                                                                                                                                               В.В. Мальченко