Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Ленинградский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Ленинградский район

31.05.2022 № 527

# Результаты расчета объемов финансирования мероприятий по организации дорожного движения с указанием источников финансирования

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, состояние организации и безопасности дорожного движения, социально-экономическая значимость проблемы в сфере организации и безопасности дорожного движения, а также уровень реально возможных капиталовложений и материальных ресурсов.

Общий объем финансирования Программы составляет 10 176,12 миллионов рублей, в том числе:

* на период 2022 - 2026 гг. – 1 136,9 млн. рублей,
* на период 2027 - 2031 гг.- 3 805,900 млн. рублей,
* на период 2032- 2036 гг. - 5 233,320 млн. рублей.

Результаты расчета объемов финансирования представлены в таблице ниже.

| № п/п | Наименование мероприятия | ед.изм | ст-ть за ед., млн руб. | объем | 2022-2026 гг. | 2027-2031 гг. | 2032-2036 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость и источник финансирования | Стоимость и источник финансирования | Стоимость и источник финансирования |
| МестныйБюджет | РегиональныйБюджет | Внебюджетныеср-ва. | всего,млн.руб. | МестныйБюджет | РегиональныйБюджет | Внебюджетныеср-ва. | всего,млн.руб. | МестныйБюджет | РегиональныйБюджет | Внебюджетныеср-ва. | всего,млн.руб. |
| ст-ть работ,млн. руб. | ст-ть работ, млн. руб. | ст-ть работ, млн. руб. | ст-ть работ,млн. руб. | ст-ть работ, млн. руб. | ст-ть работ, млн. руб. | ст-ть работ,млн. руб. | ст-ть работ, млн. руб. | ст-ть работ, млн. руб. |
| 1 |  | Строительство автомобильных дорог в т.ч. | км | 33,462 | 50,858 | 0,000 | 429,616 | 0,000 | 429,616 | 0,000 | 400,114 | 0,000 | 400,114 | 0,000 | 720,734 | 0,000 | 720,734 |
|  | 1.1 | Северо-восточный обход ст. Крыловская | км | - | 2,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,683 | - | 73,683 |
|  | 1.2 | Западный обход ст. Крыловская | км | - | 10,802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361,455 | - | 361,455 |
|  | 1.3 | обход ст. Ленинградская | км | - | 9,696 | - | - | - | - | - | 324,446 | - | 324,446 | - | - | - | - |
|  | 1.4 | обход п. Образцовый | км | - | 1,591 | - | 53,238 | - | 53,238 | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | 1.5 | обход п. Октябрьский | км | - | 3,392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,503 | - | 113,503 |
|  | 1.6 | подъезд к п. Моторный | км | - | 3,491 | - | 116,815 | - | 116,815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.7 | а/д п. Грачевка - п. Первомайский | км | - | 4,330 | - | 144,890 | - | 144,890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.8 | а/д п. Ближний - п. Изобильный | км | - | 0,786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,301 | - | 26,301 |
|  | 1.9 | а/д п. Звезда - х. Андрющенко | км | - | 4,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,793 | - | 145,793 |
|  | 1.10 | а/д х. Восточный - п. Смелый | км | - | 3,427 | - | 114,674 | - | 114,674 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.11 | строительство гравийной а/д п. Бурдатский - п. Смелый | км | 11,154 | 3,081 | - | - | - | - | - | 34,365 |  | 34,365 | - | - | - | - |
|  | 1.12 | строительство гравийной а/д х. Краснострелецкий - п. Лаштованный | км | 11,154 | 3,703 | - | - | - | - | - | 41,303 | - | 41,303 | - | - | - | - |
| 2 |  | Реконструкция автомобильных дорог в т.ч. | км | 30,269 | 194,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,675 | 2218,784 | 0,000 | 2234,459 | 3,051 | 3661,842 | 0,000 | 3664,894 |
|  | 2.1 | Подъезд к п. Лаштованный | км | - | 1,257 | - | - | - | - | - | 38,048 | - | 38,048 | - | - | - | - |
|  | 2.2 | Подъезд к п. Ближний | км | - | 0,591 | - | - | - | - | 1,252 | 16,637 | - | 17,889 | - | - | - | - |
|  | 2.3 | Подъезд к х. Реконструктор | км | - | 1,094 | - | - | - | - | 2,318 | 30,796 | - | 33,114 | - | - | - | - |
|  | 2.4 | Подъезд к х. Куликовский | км | - | 1,836 | - | - | - | - | - | 55,573 | - | 55,573 | - | - | - | - |
|  | 2.5 | Подъезд к п. Бичевой | км | - | 4,784 | - | - | - | - | - | 144,805 | - | 144,805 | - | - | - | - |
|  | 2.6 | Подъезд к х. Ромашки | км | - | 3,920 | - | - | - | - | - | 118,653 | - | 118,653 | - | - | - | - |
|  | 2.7 | а/д ст. Крыловская - ст. Ленинградская | км | - | 18,553 | - | - | - | - | - | 561,574 | - | 561,574 | - | - | - | - |
|  | 2.8 | а/д ст. Ленинградская - ст. Октябрьская | км | - | 21,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643,632 | - | 643,632 |
|  | 2.9 | а/д ст. Новоплатнировская - х. Андрющенко | км | - | 6,841 | - | - | - | - | - | 207,068 | - | 207,068 | - | - | - | - |
|  | 2.10 | а/д п. Лаштованный - п. Образцовый - ст. Крыловская | км | - | 29,232 | - | - | - | - | - | 884,812 | - | 884,812 | - | - | - | - |
|  | 2.11 | а/д ст. Стародеревянковская - ст. Ленинградская - ст. Кисляковская | км |  | 36,457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1103,503 | - | 1103,503 |
|  | 2.12 | а/д ст. Староминская - ст. Ленинградская - ст. Павловская | км | - | 38,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155,565 | - | 1155,565 |
|  | 2.13 | а/д п. Первомайский - п. Звезда | км | - | 4,447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,605 | - | 134,605 |
|  | 2.14 | а/д ст. Крыловская - ст. Челбасская | км | - | 10,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328,414 | - | 328,414 |
|  | 2.15 | а/д п. Октябрьский - х. Березанский | км | - | 8,444 |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 255,588 | - | 255,588 |
|  | 2.16 | а/д п. Моторный - п. Уманский | км | - | 0,825 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,748 | 23,224 | - | 24,972 |
|  | 2.17 | а/д п. Уманский - п. Грачевка | км | - | 0,615 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,303 | 17,312 | - | 18,615 |
|  | 2.18 | п. Бурдатский ул. Степная | км | - | 0,685 | - | - | - | - | 1,451 | 19,283 | - | 20,734 | - | - | - | - |
|  | 2.19 | ст. Новоплатнировская ул. Юбилейная от ул. Ленина до ул. Октябрьская | км | - | 0,376 | - | - | - | - | 0,797 | 10,584 | - | 11,381 | - | - | - | - |
|  | 2.20 | ст. Новоплатнировская ул. Октябрьская от ул. Пограничная до ул. Юбилейная | км | - | 1,192 | - | - | - | - | 2,526 | 33,555 | - | 36,080 | - | - | - | - |
|  | 2.21 | ст. Новоплатнировская ул. Пограничная от ул. Ленина до ул. Октябрьская | км | - | 0,383 | - | - | - | - | 0,812 | 10,781 | - | 11,593 | - | - | - | - |
|  | 2.22 | ст. Крыловская ул. Крупской | км | - | 2,720 | - | - | - | - | 5,763 | 76,567 | - | 82,331 | - | - | - | - |
|  | 2.23 | ст. Крыловская ул. Комарова от ул. Крупской до ул. Гагарина | км | - | 0,357 | - | - | - | - | 0,756 | 10,049 | - | 10,806 | - | - | - | - |
| 3 |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог в т.ч. | км | 22,508 | 11,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,486 | 245,601 | 0,000 | 264,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 3.1 | п. Ближний ул. Тополиная | км | - | 0,552 | - | - | - | - | 0,870 | 11,555 | - | 12,424 | - | - | - | - |
|  | 3.2 | х. Ленина ул. Казачья | км | - | 0,891 | - | - | - | - | 1,404 | 18,651 | - | 20,055 | - | - | - | - |
|  | 3.3 | п. Образцовый ул. Новая | км | - | 1,309 | - | - | - | - | 2,062 | 27,401 | - | 29,463 | - | - | - | - |
|  | 3.4 | п. Образцовый ул. Садовая от ул. Школьная до ул. Новая | км | - | 0,421 | - | - | - | - | 0,663 | 8,813 | - | 9,476 | - | - | - | - |
|  | 3.5 | п. Моторный ул. Калинина | км | - | 0,557 | - | - | - | - | 0,878 | 11,659 | - | 12,537 | - | - | - | - |
|  | 3.6 | п. Уманский ул. Молодежная | км | - | 0,542 | - | - | - | - | 0,854 | 11,345 | - | 12,199 | - | - | - | - |
|  | 3.7 | п. Грачевка ул. Комсомольская | км | - | 0,329 | - | - | - | - | 0,518 | 6,887 | - | 7,405 | - | - | - | - |
|  | 3.8 | п. Первомайский ул. Первомайская | км | - | 1,225 | - | - | - | - | 1,930 | 25,642 | - | 27,572 | - | - | - | - |
|  | 3.9 | ст. Крыловская ул. Театральная от ул. Юбилейная до ул. Комсомольская | км | - | 0,621 | - | - | - | - | 0,978 | 12,999 | - | 13,977 | - | - | - | - |
|  | 3.10 | ст. Крыловская ул. Техническая от ул. Коммунаров до ул. Ленина | км | - | 0,156 | - | - | - | - | 0,246 | 3,265 | - | 3,511 | - | - | - | - |
|  | 3.11 | ст. Крыловская ул. Коммунаров от ул. Техническая до ул. Колхозная | км | - | 0,161 | - | - | - | - | 0,254 | 3,370 | - | 3,624 | - | - | - | - |
|  | 3.12 | ст. Крыловская ул. Колхозная от ул. Юбилейная до ул. Коммунаров | км | - | 0,247 | - | - | - | - | 0,389 | 5,170 | - | 5,559 | - | - | - | - |
|  | 3.13 | х. Куликовский проезд от ул. Октябрьская до ул. Школьная | км | - | 0,139 | - | - | - | - | 0,219 | 2,910 | - | 3,129 | - | - | - | - |
|  | 3.14 | п. Лаштованный ул. Степная | км | - | 0,639 | - | - | - | - | 1,007 | 13,376 | - | 14,383 | - | - | - | - |
|  | 3.15 | ст. Новоплатнировская ул. Комсомольская от ул. Чкалова до ул. Ленина | км | - | 0,884 | - | - | - | - | 1,393 | 18,504 | - | 19,897 | - | - | - | - |
|  | 3.16 | ст. Новоплатнировская ул. Пограничная от ул. Северная до ул. Октябрьская | км | - | 0,808 |  | - | - | - | 1,273 | 16,913 | - | 18,186 |  | - | - | - |
|  | 3.17 | ст. Новоплатнировская ул. Юбилейная от ул. Пушкина до ул. Октябрьская | км | - | 0,608 | - | - | - | - | 0,958 | 12,727 | - | 13,685 | - | - | - | - |
|  | 3.18 | ст. Новоплатнировская ул. Пушкина от ул. Пограничная до ул. Юбилейная | км | - | 1,077 | - | - | - | - | 1,697 | 22,544 | - | 24,241 | - | - | - | - |
|  | 3.19 | ст. Новоплатнировская ул. Гоголя от ул. Комсомольская до ул. Степная | км | - | 0,256 | - | - | - | - | 0,403 | 5,359 | - | 5,762 | - | - | - | - |
|  | 3.20 | ст. Новоплатнировская ул. Чкалова от ул. Красноармейская до ул. Комсомольская | км | - | 0,311 | - | - | - | - | 0,490 | 6,510 | - | 7,000 | - | - | - | - |
| 4 |  | Ремонт автомобильных дорог в т.ч. | км | 11,386 | 23,269 | 18,545 | 246,389 | 0,000 | 264,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 4.1 | п. Октябрьский ул. Космонавтов от пер. Первомайский до ул. Школьная | км | - | 2,554 | 2,036 | 27,044 | - | 29,079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.2 | п. Октябрьский пер. Юбилейный от ул. Космонавтов до ул. 50 лет СССР | км | - | 0,244 | 0,194 | 2,584 | - | 2,778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.3 | п. Октябрьский пер. Пионерский от ул. Мира до ул. 50 лет СССР | км | - | 0,339 | 0,270 | 3,590 | - | 3,860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.4 | п. Октябрьский ул. Мира от ул. Школьная до пер. Пионерский | км | - | 0,558 | 0,445 | 5,909 | - | 6,353 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.5 | п. Октябрьский ул. 50 лет СССР от ул. Западная до ул. Школьная | км | - | 0,280 | 0,223 | 2,965 | - | 3,188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.6 | п. Октябрьский ул. Западная от ул. 50 лет СССР до ул. Космонавтов | км | - | 0,251 | 0,200 | 2,658 | - | 2,858 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.7 | п. Уманский а/д от ул. Северная до ул. Молодежная | км | - | 0,871 | 0,694 | 9,223 | - | 9,917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.8 | п. Уманский ул. Школьная от ул. Северная до ул. Урожайная | км | - | 0,398 | 0,317 | 4,214 | - | 4,532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.9 | п. Уманский ул. Садовая от ул. Северная до ул. Урожайная | км | - | 0,409 | 0,326 | 4,331 | - | 4,657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.10 | п. Первомайский ул. Казачья от ул. Октябрьская до ул. Мира | км | - | 0,363 | 0,289 | 3,844 | - | 4,133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.11 | п. Первомайский ул. Октябрьская от ул. Казачья до ул. Комарова | км | - | 0,302 | 0,241 | 3,198 | - | 3,438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.12 | п. Первомайский пер. Мирный от ул. 64-й Армии до ул. Мира | км | - | 0,317 | 0,253 | 3,357 | - | 3,609 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.13 | п. Первомайский ул. Комарова от ул. Пролетарская до ул. Мира | км | - | 0,358 | 0,285 | 3,791 | - | 4,076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.14 | п. Первомайский пер. Базарный от ул. Механическая до ул. Октябрьская | км | - | 0,189 | 0,151 | 2,001 | - | 2,152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.15 | п. Первомайский ул. Пролетарская от ул. Комарова до ул. Первомайская | км | - | 0,289 | 0,230 | 3,060 | - | 3,290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.16 | п. Звезда ул. Октябрьская | км | - | 1,186 | 0,945 | 12,558 | - | 13,503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.17 | ст. Крыловская ул. Первомайская от ул. Энгельса до ул. Октябрьская | км | - | 0,641 | 0,511 | 6,787 | - | 7,298 |  | - | - | - |  | - | - | - |
|  | 4.18 | ст. Крыловская ул. Калинина от ул. Путь к Коммунизму до ул. Октябрьская | км | - | 0,550 | 0,438 | 5,824 | - | 6,262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.19 | ст. Крыловская ул. Путь к Коммуну от ул. Калинина до ул. Урожайная | км | - | 0,568 | 0,453 | 6,014 | - | 6,467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.20 | ст. Крыловская ул. Урожайная от ул. Путь к Коммунизму до ул. Октябрьская | км | - | 0,574 | 0,457 | 6,078 | - | 6,535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.21 | ст. Крыловская ул. Мира от ул. Промышленная до ул. Юбилейная | км | - | 0,178 | 0,142 | 1,885 | - | 2,027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.22 | ст. Крыловская ул. Промышленная от ул. Крупской до ул. Г агарина | км | - | 0,347 | 0,277 | 3,674 | - | 3,951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.23 | ст. Новоплатнировская ул. Почтовая от ул. Жлобы до ул. Ленина | км | - | 0,414 | 0,330 | 4,384 | - | 4,714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.24 | ст. Новоплатнировская ул. Жлобы от ул. Почтовая до пер. Жлобы | км | - | 0,518 | 0,413 | 5,485 | - | 5,898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.25 | ст. Новоплатнировская ул. Жлобы от ул. 40 лет Победы до ул. Юбилейная | км | - | 0,570 | 0,454 | 6,036 | - | 6,490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.26 | ст. Новоплатнировская ул. 40 лет Победы от ул. Жлобы до ул. Ленина | км | - | 0,309 | 0,246 | 3,272 | - | 3,518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.27 | п. Образцовый ул. Челбасская | км | - | 2,080 | 1,658 | 22,025 | - | 23,682 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.28 | п. Образцовый проезд от ул. Челбасская до ул. Школьная | км | - | 0,099 | 0,079 | 1,048 | - | 1,127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.29 | п. Бичевой ул. Красная | км | - | 0,480 | 0,383 | 5,083 | - | 5,465 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.30 | п. Бичевой ул. Новая | км | - | 0,297 | 0,237 | 3,145 | - | 3,382 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.31 | п. Бичевой ул. Банная | км | - | 0,903 | 0,720 | 9,562 | - | 10,281 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.32 | п. Бичевой ул. Северная | км | - | 0,306 | 0,244 | 3,240 | - | 3,484 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.33 | х. Белый ул. Северная от дома №47 до дома №70 | км | - | 1,005 | 0,801 | 10,642 | - | 11,443 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.34 | х. Белый ул. Колхозная | км | - | 1,281 | 1,021 | 13,564 | - | 14,585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.35 | х. Куликовский пер. Восточный | км | - | 0,856 | 0,682 | 9,064 | - | 9,746 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.36 | х. Куликовский ул. Школьная | км | - | 2,385 | 1,901 | 25,254 | - | 27,155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |  | Строительство тротуаров в т.ч. | км | 4,284 | 1,314 | 0,394 | 5,235 | 0,000 | 5,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 5.1 | Строительство тротуара по ул. Школьной от автодороги подъезд к пос. Бичевой до ул. Октябрьской в пос. Бичевой Ленинградского района | км | - | 0,743 | 0,245 | 3,253 | - | 3,498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5.2 | Устройство тротуара по улице Речной по нечетной стороне от дома № 5 до дома № 53 х. Западном Ленинградского района | км | - | 0,571 | 0,149 | 1,983 | - | 2,132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 |  | Капитальный ремонт тротуаров в т.ч. | км | - | 22,878 | 4,265 | 63,223 | 0,000 | 67,488 | 6,417 | 85,253 | 0,000 | 91,669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 6.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Красной (устройство тротуара от ул. Юбилейной до ул. Комсомольской) в ст-це Крыловской | км | 15,984 | 0,635 | 0,710 | 9,439 | - | 10,150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заречной (устройство тротуара от ул. Юбилейной до ул. Больничной), ул. Куйбышева (устройство тротуара от ул. Заречной до ул. Победы), ул. Больничной (устройство тротуара от ул. Заречной до дома №8 по ул. Больничной) в ст-це Крыловской Ленинградского района Краснодарского края | км | 9,778 | 0,936 | 0,458 | 8,697 | - | 9,155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской (устройство тротуара по ул. Комсомольской от переулка Победы до дома №21 (слева) в х. Коржи Коржовского сельского поселения Ленинградского района | км | 4,525 | 0,442 | 0,140 | 1,860 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Космонавтов (устройство тротуара) от дома №122 до дома №182 в п. Октябрьский Ленинградского района Краснодарского края | км | 5,333 | 0,750 | 0,280 | 3,720 | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Космонавтов (устройство тротуара) от дома №238 до дома №290 в п. Октябрьский Ленинградского района Краснодарского края | км | 6,322 | 0,609 | 0,270 | 3,581 | - | 3,850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Северной (устройство тротуара) от ул. Садовой до ул. 50 лет Октября п. Уманский | км | 5,203 | 0,378 | 0,138 | 1,829 | - | 1,967 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.7 | Капитальный ремонт (устройство) тротуара на автомобильной дороге по улице Северной от дома № 36 до дома № 47 в х. Белом | км | 2,628 | 0,691 | 0,127 | 1,689 | - | 1,816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (устройство тротуара) от ул. Набережной до ул. Красноармейской ст. Новоплатнировская | км | 3,626 | 0,872 | 0,221 | 2,941 | - | 3,162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советов (устройство тротуара) от ул. Набережной до ул. Красной в ст. Новоплатнировская Ленинградского района Краснодарского края | км | 6,751 | 0,198 | 0,062 | 1,176 | - | 1,237 |  | - | - | - |  | - | - | - |
|  | 6.10 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Октябрьской от переулка Базарного до дома №39 (слева) в пос. Звезда | км | 2,746 | 0,487 | 0,094 | 1,244 | - | 1,337 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.11 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Новой от дома №7 до дома №39 (слева) в пос. Звезда Первомайского сельского поселения | км | 2,636 | 0,675 | 0,125 | 1,655 | - | 1,780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.12 | Капитальный ремонт автомобильной дороги (Устройство тротуара) по ул. Школьной от д. №60 до д. №104 и пер. Школьному от ул. Школьной д. №104 до ул. Победы в х. Куликовском | км | 8,833 | 0,520 | 0,322 | 4,272 | - | 4,593 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Победы устройство тротуара от д. №5 до дома № 35 в х. Куликовском Ленинградского района | км | 5,36 | 0,531 | 0,135 | 2,733 | - | 2,868 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Речная (устройство тротуара) по ул. Речная от дома № 35 до дома № 131 (справа) в х. Западном, Западного сельского поселения Ленинградского района | км | 4,6 | 1,233 | 0,345 | 5,404 | - | 5,749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6,15 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской (устройство тротуара от ул. Красной до ул. Колхозной), ул. Колхозной (устройство тротуара от ул. Комсомольской до ул. Ленина), ул. Театральной (устройство тротуара от уд. Урожайной до ул. Юбилейной) в ст-це Крыловской Ленинградского района Краснодарского края | км | 8,28 | 1,66805 | 0,840 | 12,985 | - | 13,825 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6.15 | п. Звезда ул. Механическая | км | 7,482 | 0,759 | - | - | - | - | 0,398 | 5,281 | - | 5,679 | - | - | - | - |
|  | 6.16 | п. Звезда проезд от ул. Новая до ул. Октябрьская | км | 7,482 | 0,307 | - | - | - | - | 0,161 | 2,136 | - | 2,297 | - | - | - | - |
|  | 6.17 | п. Звезда ул. Октябрьская от ул. Октябрьская 16 до пер. Базарный | км | 7,482 | 0,086 | - | - | - | - | 0,045 | 0,598 | - | 0,643 | - | - | - | - |
|  | 6.18 | п. Звезда пер. Базарный | км | 7,482 | 0,190 | - | - | - | - | 0,100 | 1,322 | - | 1,422 | - | - | - | - |
|  | 6.19 | п. Первомайский ул. Мира от ул. Первомайская до ул. Мира 72 | км | 7,482 | 0,587 | - | - | - | - | 0,307 | 4,084 | - | 4,392 | - | - | - | - |
|  | 6.20 | п. Первомайский ул. Первомайская от ул. Г агарина до ул. Ленина | км | 7,482 | 0,349 | - | - | - | - | 0,183 | 2,428 | - | 2,611 | - | - | - | - |
|  | 6.21 | п. Октябрьский ул. Садовая от ул. Садовая 1 до ул. Школьная | км | 7,482 | 0,836 | - | - | - | - | 0,438 | 5,817 | - | 6,255 | - | - | - | - |
|  | 6.22 | п. Октябрьский ул. Школьная от ул. Садовая до ул. 50 лет СССР | км | 7,482 | 0,501 | - | - | - | - | 0,262 | 3,486 | - | 3,748 | - | - | - | - |
|  | 6.23 | п. Октябрьский ул. 50 лет СССР от ул. Школьная | км | 7,482 | 0,720 | - | - | - | - | 0,377 | 5,010 | - | 5,387 | - | - | - | - |
|  | 6.24 | п. Октябрьский ул. Мира от ул. Мира 5 до пер. Пионерский | км | 7,482 | 0,246 | - | - | - | - | 0,129 | 1,712 | - | 1,841 | - | - | - | - |
|  | 6.25 | п. Октябрьский пер. Пионерский | км | 7,482 | 0,338 | - | - | - | - | 0,177 | 2,352 | - | 2,529 | - | - | - | - |
|  | 6.26 | х. Коржи ул. Школьная от ул. Школьная 1 до ул. Победы | км | 7,482 | 0,324 | - | - | - | - | 0,170 | 2,254 | - | 2,424 | - | - | - | - |
|  | 6.27 | х. Коржи проезд от ул. Комсомольская до пер. Школьный | км | 7,482 | 0,054 | - | - | - | - | 0,028 | 0,376 | - | 0,404 | - | - | - | - |
|  | 6.28 | х. Коржи пер. Школьный | км | 7,482 | 0,366 | - | - | - | - | 0,192 | 2,547 | - | 2,738 | - | - | - | - |
|  | 6.29 | х. Ромашки от ул. Хлеборобов 31 до пересечения | км | 7,482 | 0,251 |  | - | - | - | 0,131 | 1,747 | - | 1,878 |  | - | - | - |
|  | 6.30 | п. Бичевой ул. Красная | км | 7,482 | 0,480 | - | - | - | - | 0,251 | 3,340 | - | 3,591 | - | - | - | - |
|  | 6.31 | п. Образцовый ул. Октябрьская от ул. Г аражная до ул. Школьная | км | 7,482 | 0,610 | - | - | - | - | 0,319 | 4,245 | - | 4,564 | - | - | - | - |
|  | 6.32 | п. Образцовый ул. Ленина | км | 7,482 | 0,225 | - | - | - | - | 0,118 | 1,566 | - | 1,683 | - | - | - | - |
|  | 6.33 | п. Образцовый ул. Школьная от ул. Школьная 17 до ул. Садовая | км | 7,482 | 0,435 | - | - | - | - | 0,228 | 3,027 | - | 3,255 | - | - | - | - |
|  | 6.34 | ст. Новоплатнировская ул. Кирпичная от ул. Юбилейная до ул. Школьная | км | 7,482 | 0,274 | - | - | - | - | 0,144 | 1,907 | - | 2,050 | - | - | - | - |
|  | 6.35 | ст. Новоплатнировская ул. Советов от ул. Почтовая до ул. Комсомольская | км | 7,482 | 0,418 | - | - | - | - | 0,219 | 2,909 | - | 3,127 | - | - | - | - |
|  | 6.36 | ст. Новоплатнировская ул. Комсомольская от ул. Октябрьская до ул. Советов | км | 7,482 | 0,167 | - | - | - | - | 0,087 | 1,162 | - | 1,249 | - | - | - | - |
|  | 6.37 | ст. Новоплатнировская ул. Красноармейская от ул. Советов до ул. Ленина | км | 7,482 | 0,179 | - | - | - | - | 0,094 | 1,246 | - | 1,339 | - | - | - | - |
|  | 6.38 | ст. Новоплатнировская ул. Ленина от пересечения ул. Кирова до ул. Ленина 21а | км | 7,482 | 0,287 | - | - | - | - | 0,150 | 1,997 | - | 2,147 | - | - | - | - |
|  | 6.39 | ст. Новоплатнировская ул. Школьная от ул. Ленина до ул. Кирпичная | км | 7,482 | 0,621 | - | - | - | - | 0,325 | 4,321 | - | 4,646 | - | - | - | - |
|  | 6.40 | ст. Крыловская ул. Комсомольская от ул. Колхозная до ул. Энгельса | км | 7,482 | 0,162 | - | - | - | - | 0,085 | 1,127 | - | 1,212 | - | - | - | - |
|  | 6.41 | ст. Крыловская ул. Энгельса от ул. Комсомольская до ул. Озерная | км | 7,482 | 1,198 | - | - | - | - | 0,627 | 8,336 | - | 8,963 | - | - | - | - |
|  | 6.42 | ст. Крыловская ул. Юбилейная от ул. Энгельса до ул. Красная | км | 7,482 | 0,350 | - | - | - | - | 0,183 | 2,435 | - | 2,619 | - | - | - | - |
|  | 6.43 | ст. Крыловская ул. Юбилейная от ул. Мира до ул. Заречная | км | 7,482 | 0,471 | - | - | - | - | 0,247 | 3,277 | - | 3,524 | - | - | - | - |
|  | 6.44 | х. Западный ул. Светлая от дома № 133 до дома № 177 | км | 7,482 | 0,461 | - | - | - | - | 0,241 | 3,208 | - | 3,449 | - | - | - | - |
| 7 |  | Нанесение дорожной разметки в т.ч. | км | 0,030 | 20,756 | 0,623 | 0,000 | 0,000 | 0,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7.1 | п. Октябрьский, ул. Мира от ул.Школьной до а/д 03К-012 | км | - | 1,195 | 0,036 | - | - | 0,036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.2 | п.Октьярьский, ул.Космонавтов от пер.30 лет Победы до ул. Космонавтов, д.2 | км | - | 1,617 | 0,049 | - | - | 0,049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.3 | п. Октябрьский, ул.50 лет СССР от ул.Школьная до ул.50 лет СССР | км | - | 0,714 | 0,021 | - | - | 0,021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.4 | п.Октябрьский, ул.Школьная от ул.Садовая до ул.Мира | км | - | 0,182 | 0,005 | - | - | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.5 | ст.Крыловская, ул. Октябрьская от ул.Калинина до ул.Юбилейная | км | - | 1,000 | 0,030 | - | - | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.6 | ст.Крыловская, ул.Юбилейная от ул.Октьбрьской до ул.Г агарина | км | - | 1,000 | 0,030 | - | - | 0,030 |  | - | - | - |  | - | - | - |
|  | 7.7 | ст.Крыловская, ул.Гагарина от ул.Юбилейная до ул.Прифермовская | км | - | 1,422 | 0,043 | - | - | 0,043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.8 | ст.Крыловская, ул.Прифермовская от ул.Западная до ул .Профильная | км | - | 2,952 | 0,089 | - | - | 0,089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.9 | х.Коржи, а/д от ул.Новая до ул.Степная | км | - | 1,343 | 0,040 | - | - | 0,040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.10 | х.Коржи ул .Победы от ул.Школьная до а/д | км | - | 0,611 | 0,018 | - | - | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.11 | х.Коржи, ул.Победы от ул.Школьная до ул. Степная | км | - | 0,586 | 0,018 | - | - | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.12 | х.Коржи, ул.Школьная от ул.Победа до ул. Озерная | км | - | 0,654 | 0,020 | - | - | 0,020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.13 | х.Белый, ул.Горького от ул. Горького, д.5 до ул. Горького, д.187 | км | - | 2,533 | 0,076 | - | - | 0,076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.14 | ст.Крыловская, ул.Озерная от ул.Горького до ул.Энгельса | км | - | 1,000 | 0,030 | - | - | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.15 | ст.Крыловская, ул.Ленина от ул. Октябрьская до ул.Набережная | км | - | 1,093 | 0,033 | - | - | 0,033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.16 | ст.Крыловская, ул. Октябрьская от ул.Юбилейная до ул.Озерная | км | - | 0,552 | 0,017 | - | - | 0,017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.17 | п.Первомайский, ул.Первомайская от ул.Первомайская, д.39 до ул.Мира | км | - | 0,858 | 0,026 | - | - | 0,026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.18 | ст.Новоплатнировская,ул.Красноармейская от ул.Октьябрьская до ул.Южная | км | - | 0,777 | 0,023 | - | - | 0,023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7.19 | х.Куликовский, ул. Советов от ул.Октьябрьская до ул.Красная | км | - | 0,667 | 0,020 | - | - | 0,020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 |  | Строительство пересечений а/д в т.ч. | шт | - | 11,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 270,000 | 0,000 | 270,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 300,000 |
|  | 8.1 | Кольцевое пересечение а/д обход ст. Ленинградская и а/д ст. Староминская - ст. Ленинградская - ст. Павловская | шт | 100,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - |
|  | 8.2 | Кольцевое пересечение а/д ст. Челбасская - ст. Крыловская - ст. Ленинградская и а/д Западный обход ст. Крыловская | шт | 100,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | 200,000 |
|  | 8.3 | Кольцевое пересечение а/д ст. Стародеревянковская - ст. Ленинградская - ст. Кисляковская и а/д обход п. Октябрьский, а/д Подъезд к п. Моторный | шт | 100,000 | 1,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 8.4 | Кольцевое пересечение а/д ст. Стародеревянковская - ст. Ленинградская - ст. Кисляковская и а/д Подъезд к п. Ближний | шт | 100,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - |
|  | 8.5 | Кольцевое пересечение а/д ст. Челбасская - ст. Крыловская - ст. Ленинградская и а/д п. Первомайский - п. Звезда | шт | 100,000 | 1,000 |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 100,000 | - | 100,000 |
|  | 8.6 | Полностью канализированное пересечение а/д ст. Челбасская - ст. Крыловская - ул. ст. Ленинградская и ул. Прифермоская ст. Крыловская | шт | 30,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - | - |
|  | 8.7 | Частично канализированное пересечение а/д ст. Стародеревянковская - ст. Ленинградская - ст. Кисляковская и а/д Подъезд к п. Уманский | шт | 10,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - | - |
|  | 8.8 | Частично канализированное пересечение а/д п. Лаштованный - п. Образцовый - ст. Крыловская и а/д ст. Староминская - ст. Ленинградская - ст. Павловская | шт | 10,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - | - |
|  | 8.9 | Частично канализированное пересечение а/д ст. Староминская - ст. Ленинградская - ст. Павловская и а/д Подъезд к п. Бичевому | шт | 10,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - | - |
|  | 8.10 | Частично канализированное пересечение а/д п. Лаштованный - п. Образцовый - ст. Крыловская и ул. Ленина ст. Новоплатнировская | шт | 10,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 9 |  | Организация велодорожек в т.ч. | км | 3,720 | 9,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,564 | 34,070 | 0,000 | 36,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 9.1 | п. Октябрьский ул. 8 Марта, 50 лет СССР, ул. Мира, пер. Пионерский | км | - | 2,411 | - | - | - | - | 0,628 | 8,341 | - | 8,969 | - | - | - | - |
|  | 9.2 | ст. Крыловская ул. Энгельса, ул. Комсомольская, ул. Урожайная, ул. Станичная, ул. Ленина, ул. Барышевского, ул. Озерная | км | - | 4,912 | - | - | - | - | 1,279 | 16,994 | - | 18,273 | - | - | - | - |
|  | 9.3 | ст. Новоплатнировская ул. Красная, ул. Советов, ул. Октябрьская, ул. Комсомольская, ул. Мира | км | - | 2,525 | - | - | - | - | 0,658 | 8,735 | - | 9,393 | - | - | - | - |
| 10 |  | мост через р. Челбас на а/д Западный обход ст. Крыловская | шт | 500,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | 500,000 |
| 11 |  | путепровод через ЖД пути на а/д обход ст. Ленинградская | шт | 500,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 12 |  | Установка шумозащитного экрана вдоль п. Октябрьский | м | 0,040 | 4200,000 | - | 168,000 | - | 168,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |  | Установка пешеходных ограждений возле образовательных учреждений | шт | 0,540 | 1,000 | 0,540 | - | - | 0,540 |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 14 |  | Установка комплекта освещения со светофором Т7 | шт | 0,084 | 21,000 | 1,764 | - | - | 1,764 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 |  | Установка предупреждающих знаков возле образовательных учереждений | шт | 0,012 | 3,000 | 0,036 | - | - | 0,036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 |  | Установка искусственных неровностей | шт | 0,060 | 23,000 | 1,380 | - | - | 1,380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 |  | Обустройство наземных пешеходных переходов | шт | 0,024 | 120,000 | 2,880 | - | - | 2,880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 |  | Организация пандусов | шт | 0,036 | 59,000 | 2,124 | - | - | 2,124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Организация велопарковок | шт | 0,180 | 8,000 | - | - | - | - | 1,440 | - | - | 1,440 | - | - | - | - |
| 20 |  | Ограничение скорости движения 20км/ч | км | 0,096 | 2,452 | 0,235 | - | - | 0,235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 |  | Ограничение скорости движения 40км/ч | км | 0,096 | 47,696 | 4,579 | - | - | 4,579 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 |  | Организация посадочной площадки на автобусных остановках | шт | 0,240 | 17,000 | 4,080 | - | - | 4,080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 |  | Установка остановочного павильона | шт | 0,840 | 9,000 | 7,560 | - | - | 7,560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 |  | Строительство заездных карманов на автобусных остановках | м2 | 0,007 | 1344,000 | 9,610 | - | - | 9,610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 |  | установка знака автобусной остановки | шт | 0,012 | 7,000 | 0,084 | - | - | 0,084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 |  | Строительство автопавильонов | шт | 1,690 | 22,000 | - | - |  | - | - | - | - | - | 37,180 | - | - | 37,180 |
| 27 |  | Оснащение всех транспортных средств, используемых для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок системой безналичной оплаты проезда | шт | 0,100 | 14,000 | 1,400 | - | - | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 |  | Оснащение остановочных пунктов средствами зрительного информирования пассажиров с актуальной информацией о маршрутах и расписании движения | шт | 0,100 | 75,000 | - | - | - | - | 7,500 | - | - | 7,500 | - | - | - | - |
| 29 |  | Организация системы информирования пассажиров о перемещении общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в режиме реального времени ("онлайн") | шт | 1,000 | 1,000 | - | - | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 |  | Планируемые парковки типа "Уличное с карманом вдоль дороги" | м2 | 0,009 | 1225,716 |  | - | - | - |  | - | - | - | 10,517 | - | - | 10,517 |
| 31 |  | Установка камер фиксации нарушений ПДД | шт | 4,200 | 14,000 | - | - | 58,800 | 58,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 |  | Установка датчиков учета интенсивности | шт. | 0,240 | 19,000 | - | 4,560 |  | 4,560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого, млн. руб. |  | - | - | 59,26 | 1004,04 | 59,80 | 1123,1 | 52,08 | 3 753,82 | 0,00 | 3 805,90 | 50,75 | 5 182,58 | 0,00 | 5 233,32 |

»

Заместитель главы муниципального образования

Ленинградский район С.Н.Шмаровоз