	
	
	Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края
от ___________ № ____ 



П Л А Н

мероприятий по смягчению рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации и организации безаварийного 

пропуска паводковых вод в весеннем периоде 2026 года на территории муниципального образования 
Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок

исполнения
	Исполнители
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Проведение заседания комиссии КЧС и ОПБ, с рассмотрением вопроса по подготовке и организации работы по безаварийному пропуску весеннего половодья

	до 27.03.2026 г.
	Председатель КЧС и ПБ МО Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края
	

	2. 
	Утвердить состав паводковой комиссии для проведения мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2026 году

	до 27.03.2026 г.
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа
	

	3. 
	Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ, проверить их готовность к действиям
	до 27.03.2026 г.
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа, территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа
	

	4. 
	Провести комиссионные проверки технического состояния водопропускных устройств, работоспособности механизмов подъема затворов, автомобильных и пешеходных переходов с составлением актов обследования.
	до 27.03.2026 г.
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа, территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа
	

	5. 
	Проверить и обеспечить готовность пунктов временного размещения муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края
	до 27.03.2026 г.
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа, территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа
	

	6. 
	Организовать проверку систем оповещения населения в населенных пунктах муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края
	На основании плана Министерства ГО ЧС Краснодарского края 
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа, территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа
	

	7. 
	Организовать регулярное информирование населения о гидрометеорологической обстановке и угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками


	В случае развития неблагоприятной ситуации
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа (ЕДДС), территориальных органов администрации Ленинградского муниципального округа
	

	8. 
	Провести работы по очистке водоемов и русел рек в пределах территорий населенных пунктов от заторов из мусора или других препятствий
	до 27.03.2026 г.
	Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ «Центр комплексного содержания территорий» Ленинградского муниципального округа
	

	9. 
	Организовать мониторинг и прогнозирование возможной обстановки на территории Краснодарского края, а также своевременное информирование о результатах прогноза руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения

	Ежедневно
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа (ЕДДС), территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа
	

	10. 
	Выполнить работы по очистке дорожных кюветов от мусора, прочистке дренажных труб, водостоков талых вод в малые реки, овраги
	до 27.03.2026 г.
	Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа
	

	11. 
	Организовать дежурство ответственных должностных лиц, иметь устойчивую связь, оперативно информировать ЕДДС, о складывающейся обстановке весеннего паводка 
	в течение паводкоопасного периода
	Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа
	

	12. 
	На рабочем месте дежурного диспетчера ЕДДС организовать центр сбора и обобщения оперативной информации по весеннему паводку 
	до 27.03.2026 г.
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа
	

	13. 
	Проверить состояние постов (оборудование мерными рейками с отметками, соответствующими уровням воды)
	до 27.03.2026 г.
	Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа
	

	14. 
	Организовать проведение сходов, на которых довести до населения Ленинградского муниципального округа порядок действия при угрозе и возникновении опасных явлений, уточнить их маршруты движения, особое внимание уделять оповещению многодетных семей, маломобильных граждан и престарелых; составить списки лежачих больных, определить порядок их оповещения и эвакуации
	до 27.03.2026 г.
	Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа
	

	15. 
	Организовать, совместно с территориальными органами администрации Ленинградского муниципального округа, постоянное наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды и объектами водохозяйственного комплекса, своевременную разработку и доведение прогнозов возникновения и развития чрезвычайных ситуаций
	Постоянно
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа, территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа
	

	16. 
	Провести меры к своевременному срабатыванию малых и бесхозяйных искусственных водоемов, могущих оказать негативное влияние на водный режим в период паводка
	Постоянно
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа, территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа
	


Первый заместитель 
главы Ленинградского 

муниципального округа


                                                                                                                      В.Н. Шерстобитов
