|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «Приложение  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Ленинградский район  от 28 апреля 2021 г. № 378 |  |
| **Паспорт**  **муниципальной программы**  **муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края** | | | |
| **«Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса и**  **жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края»**  **(далее – Программа)** | | | |
|  | | | |
| Координатор муниципальной программы | Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края;  Отдел инженерной инфраструктуры администрации Ленинградского муниципального округа. | | |
| Участники муниципальной программы | Отдел архитектуры администрации Ленинградского муниципального округа;  МКУ «Служба единого заказчика муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края». | | |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры, социально-значимых объектов муниципального округа, а также многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа, развитие газификации населенных пунктов муниципального округа, улучшение качества питьевой воды в достаточном количестве, обеспечение населения питьевой водой соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество построенных (реконструированных) котельных и подводящих тепловых сетей для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений, многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа;  Рост уровня газификации населенных пунктов муниципального округа;  Количество введенных в действие реконструированных водозаборов со строительством станций очистки воды | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2029 годы. | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, всего,  в т. ч. по годам и источникам финансирования | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 101 691,2 тыс. рублей, в том числе:  из средств федерального, краевого и местного бюджета:  в 2025 году – 59 918,2 тыс. рублей;  в 2026 году – 39 733 тыс. рублей;  в 2027 году – 2 000 тыс. рублей;  в 2028 году – 0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0 тыс. рублей;  из средств внебюджетных источников:  в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; | | |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.**

Одной из основных задач органов местного самоуправления муниципального округа является предоставление качественных услуг населению муниципального образования.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива, поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и хозяйства.

Значительное увеличение потребления энергоресурсов для отопления жилых и общественных зданий определило приоритетное направление в развитии инженерной инфраструктуры на селе - газификации населённых пунктов. После строительства газопроводов высокого давления и газораспределительных станций решение данного вопроса стало возможным с привлечением денежных средств из бюджетов всех уровней, средств предприятий и населения. Выгоду вложения денежных средств в развитие газификации ощутили буквально все, окупаемость за 1 - 2 года и преимущества в уюте и удобствах сделали развитие данной отрасли наиболее перспективной.

На текущий момент процент газификации муниципального округа составляет 69%. Из 33 населенных пунктов муниципального округа население 22 пунктов имеет возможность для газификации домовладений.

Решение проблемы обеспечения населения муниципального округа питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из главных задач, решение которой способствует сохранению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни.

Значимость решения указанной проблемы связана с конституционным правом граждан на благоприятную окружающую среду, включая удовлетворение потребности в доброкачественной питьевой воде.

Основные требования к обеспечению населения питьевой водой регламентируются государственными стандартами, санитарными нормами и правилами, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и другими нормативными правовыми актами.

Таким образом, назрела острая необходимость обеспечения населения, получающего услугу коммунального водоснабжения, водой питьевого качества, удовлетворяющего требования санитарных правил, приведение в нормативное состояние с уменьшением показателей физического износа, систем коммунального водоснабжения, строительство новых и реконструкция существующих водозаборов со строительством станций очистки воды.

Водоснабжение хутора Западный муниципального округа осуществляется от существующей водозаборной скважины № Д174-90/1 глубиной 120 м.

Исходная подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Добываемая вода имеет превышения предельно допустимых концентраций по таким показателям общая жесткость, хлориды и сухой остаток (минерализация).

В целях создания условий для предоставления населению хутора Западного муниципального округа услуг в сфере водоснабжения, а также улучшения качества питьевой воды необходимо выполнение мероприятий по строительству объекта «Строительство водозабора со станцией очистки воды в хуторе Ромашки и подводящего водопровода от хутора Ромашки к хутору Западному Ленинградского района»: строительство артезианской скважины, станции водоподготовки, накопительной емкости, повысительной насосной станции, водовода протяженностью 10,4 км, резервуара чистой воды, насосной станции питьевого и противопожарного водоснабжения.

Реализация настоящей муниципальной программы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном округе, улучшить теплоснабжение муниципальных образовательных учреждений, жилищного фонда, создаст условия для повышения эффективности использования энергетических ресурсов, повысит уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Использование программно-целевого метода для решения обозначенных проблем направлено на эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Ленинградского муниципального округа.

На территории муниципального округа Краснодарского края по адресу: ст. Ленинградская, ул. Набережная, д. 7, расположен многоквартирный дом (50 квартир, 5 этажей, 4 подъезда), в строительных конструкциях которого имеются разрушения, в части крыши и чердака:

- разрушение кирпичной пилястры в зоне опирания обрушенной балки;

- трещины в кирпичных пилястрах шириной раскрытия до 1,5-2,0 мм;

- трещина шириной раскрытия до 40-50 мм в наружной несущей кирпичной стене, послужившей причиной потери устойчивости балки и опирающихся на нее плит покрытия;

- обрушение балки и двух плит покрытия;

- трещины в балках шириной раскрытия до 0,6-0,8 мм;

- видимые прогибы балок, установленных на пилястрах вдоль стен по осям;

- отдельные участки намокания плит покрытия.

Учитывая важность вопроса, с целью недопущения ухудшения технического состояния крыши, угрозы ее внезапного разрушения, в том числе повреждения, разрушения ниже расположенных конструкций здания, причинения вреда жизни и здоровью граждан, проживающих в многоквартирном доме, необходимо выполнение проектно-изыскательских работ, получение государственной экспертизы проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению несущих строительных конструкций плит покрытия и капитальный ремонт крыши многоквартирного дома.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Целями Программы является:

- повышение качества оказания коммунальных услуг населению;

- развитие газификации сельских населенных пунктов муниципального округа;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:

- проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры;

- выполнение мероприятия по проектно-изыскательским работам; выполнение технических отчетов;

- снижение социальной напряженности за счет реконструкции объектов;

- сокращение сроков выполнения строительных работ при наличии проектной документации на объекты инженерной инфраструктуры;

- эффективное использование средств бюджетов различных уровней.

Программа рассчитана на период 2025 - 2029 годы.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в Приложении 1.

**3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 2.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет муниципального округа не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям.

Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.

В целях реализации Программы финансирование предполагается за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов.

Объёмы финансирования Программы могут корректироваться в течение всего периода реализации мероприятий Программы, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий.

Затраты на мероприятия Программы рассчитаны на основании локальных сметных расчетов, в соответствии с типовыми договорами на проектно-изыскательские работы.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы представлено в Приложении 3.

**5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 10 декабря 2024 г. № 1352 «О системе управления муниципальными программами муниципального образования».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и осуществляется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если ее значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если ее значение составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если ее значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Реализация Программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Участники муниципальной программы несут ответственность за реализацию соответствующих мероприятий, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых средств на реализацию мероприятий.

Управление Программой, взаимодействие координатора муниципальной программы с участниками муниципальной программы, контроль за ее выполнением осуществляются в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 10 декабря 2024 г. № 1352 «О системе управления муниципальными программами муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края»

Координатор Программы в процессе ее реализации:

- несет ответственность за реализацию Программы, осуществляет координацию участников мероприятий Программы в части обеспечения эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

- осуществляет координацию участников мероприятий Программы в части обеспечения эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодного в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Программы;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом программных мероприятий.

Участники мероприятий Программы в процессе ее реализации:

- осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности Программы;

- осуществляют подготовку предложений по внесению изменений в Программу;

- выполняют мероприятия Программы в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края о местном бюджете (бюджете муниципального округа) на очередной финансовый год и плановый период;

- осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.

Координатором программы является отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район. Участниками программы являются управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район и МКУ «Служба единого заказчика муниципального образования Ленинградский район».

Распорядителем бюджетных средств является администрация муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края. Получателем бюджетных средств - МКУ «Служба единого заказчика муниципального образования Ленинградский район». Отдел архитектуры администрации Ленинградского муниципального округа подготавливает земельные участки для строительства и передает их МКУ «Служба единого заказчика муниципального образования Ленинградский район».

Механизм реализации программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счёт средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», представление субсидий муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края.

Заместитель главы

Ленинградского

муниципального округа С.Н. Шмаровоз