Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района на 2017-2030 годы

город Ростов-на-Дону

2017 год

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района на 2017-2030 годы

Разработчик: ООО «Технологии Сколково»

Директор Н.В. Гуназа _____________

М. П.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Программы……………………………………………….….стр.6

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района …………………………………………………………………………………..…...стр.9

2.1 Анализ положения Новопашковского сельского поселения Крыловского района в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации ………………………………………………………………………....стр.9

2.2. Социально – экономическая и градостроительная характеристика Новопашковского сельского поселения Крыловского района, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса …………..стр.10

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района по видам транспорта…………………………………………………………….…....стр.14

2.4. Характеристика сети дорог Новопашковского сельского поселения Крыловского района, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог ………………………………………………………….….…..стр.16

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Новопашковского сельского поселения Крыловского района, обеспеченность парковками (парковочными местами) …………………………………….…….стр.20

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока ……………………………………….…….стр.22

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения …………………………………………………………………………….………. стр.22

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств………………………….стр.28

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения ……………….стр.23

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.стр.25

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района ……………………………………………….стр.27

2.12. Оценка нормативно - правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района…………………………………...….стр.29

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района ……………...…стр.30

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района …………………………………...…стр.31

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Новопашковского сельского поселения Крыловского района ……………..…стр.32

3.2. Прогноз транспортного спроса Новопашковского сельского поселения Крыловского района, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района ………………………….…………..стр.32

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта …………….………………………………………………………………….…….стр.33

3.4. Прогноз развития дорожной сети Новопашковского сельского поселения Крыловского района ……………………………………………...….стр.34

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения …………………………………………………………………………………...…стр.35

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения ……..…стр.36

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения ……………………………………..стр.37

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта ……….…..….стр.39

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района, технико - экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) …………………………………………………………………………..стр.44

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта ……………………………………………………………………..….стр.44

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно - пересадочных узлов……………………………………………....стр.44

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства………………………………………………………………..…….стр.44

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения…………………………………………………….стр.45

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб ………………..…..стр.46

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог Новопашковского сельского поселения Крыловского района …………………………………………...….....стр.46

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района ………………………………………………………………………………….…..стр.47

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района …………….… стр.49

8. Предложения по институцианальным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района ………………………………….…………….…………..стр.52

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 …………………………………………………..…….стр.56

1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района на 2017-2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс РФ. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». Генеральный план Новопашковского сельского поселения Крыловского района (далее – Генеральный план) |
| Разработчик Программы, его местонахождение | ООО «Технологии Сколково» 344015, ЮФО, г. Ростов-на-Дону, улица 339-ой Стрелковой Дивизии, 21/1 телефон: +7 918 57 333 51 электронный адрес: dicon@rostpromproect.com сайт: www.rostpromproect.com |
| Наименование Заказчика, его местонахождение | Администрация Новопашковского сельского поселения Крыловского района 352087, Краснодарский край, Крыловский район, станица Новопашковская, Советская улица, 8, телефон: +7 86161 3-71-42 электронный адрес: finotdel_171@mail.ru сайт: http://novopashkovskaya.ru |
| Цели и задачи Программы | - Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Новопашковского сельского поселения Крыловского района; - обеспечение развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов; - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, сбалансированного с градостроительной деятельностью; - создание условий для управления транспортным спросом; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего в 2017 году – 16,86 км, в 2020 году – 29,37 км, в 2030 году – 35,25 км. - доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0%; - количество объектов придорожного сервиса – в 2020 году – 4 единицы, в 2030 году – 2 единицы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | На территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района на перспективу до 2030 года предлагаются мероприятия, указанные в таблице 16 Программы. В настоящей Программе мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры согласовываются с мероприятиями Генерального плана муниципального образования. Допускается внесение корректировок в указанную Программу. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2030 годы Программа реализуется в два этапа: 1-й этап (первая очередь) 2017-2020 года 2-й этап (расчетный) – 2021-2030 года |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет 16819,50 тыс. рублей, в том числе: 1) 2017 год – 3298,10 тыс. рублей; 2) 2018 год – 1074,0 тыс. рублей; 3) 2019 год- 537,0 тыс. рублей; 4) 2020 год- 537,0 тыс. рублей; 5) 2021 год – 1137,34 тыс. рублей; 6) 2022 год- 1137,34 тыс. рублей; 7) 2023 год – 1137,34 тыс. рублей; 8) 2024 год- 1137,34 тыс. рублей; 9) 2025 год – 1137,34 тыс. рублей; 10) 2026 год – 1137,34 тыс. рублей; 11) 2027 год – 1137,34 тыс. рублей; 12) 2028 год – 1137,34 тыс. рублей; 13) 2029 год – 1137,34 тыс. рублей; 14) 2030 год – 1137,34 тыс. рублей. Из них по источникам финансирования: 1) средства краевого бюджета, всего – 5726,50 тыс. рублей, в том числе: 1) 2017 год – 3133,10 тыс. рублей; 2) 2018 год – 282,0 тыс. рублей, 3) 2019 год –141,0 тыс. рублей, 4) 2020 год – 141,0 тыс. рублей, 5) 2021 год – 202,94 тыс. рублей; 6) 2022 год- 202,94 тыс. рублей; 7) 2023 год – 202,94 тыс. рублей; 8) 2024 год- 202,94 тыс. рублей; 9) 2025 год – 202,94 тыс. рублей; 10) 2026 год – 202,94 тыс. рублей; 11) 2027 год – 202,94 тыс. рублей; 12) 2028 год – 202,94 тыс. рублей; 13) 2029 год – 202,94 тыс. рублей; 14) 2030 год – 202,94 тыс. рублей. 2) средства местного бюджета, всего –11093,0 тыс. рублей, в том числе: 1) 2017 год – 165,0 тыс. рублей; 2) 2018 год – 792,0 тыс. рублей; 3) 2019 год- 396,0 тыс. рублей; 4) 2020 год- 396,0 тыс. рублей; 5) 2021 год – 934,4 тыс. рублей; 6) 2022 год- 934,4 тыс. рублей; 7) 2023 год – 934,4 тыс. рублей; 8) 2024 год- 934,4 тыс. рублей; 9) 2025 год – 934,4 тыс. рублей; 10) 2026 год – 934,4 тыс. рублей; 11) 2027 год – 934,4 тыс. рублей; 12) 2028 год – 934,4 тыс. рублей; 13) 2029 год – 934,4 тыс. рублей; 14) 2030 год – 934,4 тыс. рублей. 3) внебюджетные средства, всего – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района

2.1 Анализ положения Новопашковского сельского поселения Крыловского района в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Основные характеристики территориального расположения Новопашковского сельского поселения Крыловского района в структуре пространственной организации Краснодарского края приведены в таблице 1.

Таблица 1 Общие сведения о территории

| № | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, км2 | 181,3 |
| 2 | Численность населения, чел. | 2525 |
| 3 | Плотность населения, чел/км2 | 14,2 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 4 |
| 5 | Расстояние до г. Краснодар | 194 км |
| 6 | Транспортная | Основными транспортными магистралями является автодорога межмуниципального значения Крыловская-Новопашковская-Тверской и автодорога регионального значения х. Тверской-х. Лобова Балка. |
| 7 | Закон о границах: | Закон Краснодарского края от 23.06.2004 года «Об установлении границ муниципального образования Крыловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» |
| 8 | Соседние административно-территориальные образования | на севере – с Кугоейское сельское поселение, на юго-востоке - Шевченковское сельское поселение; на юге и западе - Крыловское сельское поселение; на северо-западе – Новосергиевское сельское поселение. На востоке Новопашковское сельское поселение граничит с Ростовской областью. |

Положение Новопашковского сельского поселения Крыловского района в структуре расселения показано на рисунке 1.

Рисунок 1 Положение Новопашковского сельского поселения Крыловского района в структуре Краснодарского края

2.2. Социально – экономическая и градостроительная характеристика Новопашковского сельского поселения Крыловского района, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Новопашковское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июня 2004 года «Об установлении границ муниципального образования Крыловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» является муниципальным образованием Крыловского района наделенным статусом сельского поселения с установленными границами.

В границах Новопашковского сельского поселения Крыловского района находится 4 сельских населенных пункта: 1 станица (Новопашковская), 1 село (Грузское) и 2 хутора (Лобова Балка, Тверской).

Центром муниципального образования является станица Новопашковская, которая расположена в северо-западной части поселения.

Таблица 2 Прогноз численности населения Новопашковского сельского поселения Крыловского района

| Сельское поселение Крыловского района | 2017 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Новопашковское сельское поселение | 2525 | 2784 | 3014 |

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих лет традиционная сельскохозяйственная специализация с преобладанием продукции растениеводства. Доля отрасли растениеводства в общем обороте организаций поселения составляет 84 %. Сельскохозяйственный сектор экономики Новопашковского сельского поселения Крыловского района представлен в основном крестьянско-фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения.

Все большую роль в развитии экономики сельского поселения играют структуры малого и среднего бизнеса. В течение ряда лет – это наиболее динамично и поступательно развивающаяся сфера.

В Новопашковском сельском поселении действуют 20 предпринимателей без образования юридического лица. Количество субъектов малого бизнеса ежегодно растет.

Производственные предприятия Новопашковского сельского поселения Крыловского района в основном расположены на допустимом расстоянии от жилой застройки, негативного влияния на население не оказывают. Негативное воздействие на проживание населения оказывают кирпичный завод, электрический цех в ст. Новопашковской, мастерские в с. Грузском.

На территории Крыловского района действуют муниципальные автобусные маршруты № 107/А и № 109/А, которые охватывают ст. Крыловская - ст. Новопашковская – х. Грузской - х. Тверской - х. Лобова Балка. Автобусы выходят на линию по следующим дням неделям: вторник, суббота, среда, пятница.

В настоящее время, выявление потребностей населения в транспортном обслуживании одна из важных

проблем пассажирского транспорта. Существующие традиционные методы транспортных обследований населения, подвижности, пассажиропотоков лишь фиксируют достигнутый уровень транспортного обслуживания. Для выявления действительных потребностей населения в транспортном обслуживании и их прогнозирования нужны новые методы исследования.

В Новопашковском сельском поселении Крыловского района ежегодно проводится капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ямочный ремонт и ликвидация просадок, выполняется отсыпка обочин, заливка трещин битумной смесью, заменяются некоторые дорожные знаки, устраняются выбоины, наносится дорожная разметка.

Автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров, в поселении нет.

В Администрации Новопашковского сельского поселения Крыловского района ведется разработка нормативных документов, регламентирующих передачу на техническое обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного назначения на основе долгосрочных договоров немуниципальным предприятиям.

На сегодняшний день, на низком уровне развития находится сервис обслуживания подвижного состава жителей поселения и транзитных автомобилей и пассажиров. На сайте http://avangard-93.ru/index/0-41 представлены расписания основных маршрутов на территорию Новопашковского сельского поселения Крыловского района.

Расчет оценки транспортного спроса, с учетом прогноза на первую очередь Программы - 2020 год, расчетный этап Программы - 2030 год в поселении в таблице 3. В 2020, 2030 году показатель транспортного спроса увеличится на 1,14 %. Значение показателей характеризует стабильный уровень развития транспортных услуг, как соответствующих спросу.

Таблица 3 Расчет оценки транспортного спроса на 2020, 2030 года

| Показатели, влияющие на оценку транспортного спроса | 2016 отчетный год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, тысяч человек, Pd | 2,525 | 2,784 | 3,014 |
| Средний уровень заработной платы населения, тысяч рублей, Id | 28,174 | 32,4 | 37,2 |
| Уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 человек, Cd | 250 | 274 | 290 |
| Коэффициент роста, Pd + Id + Cd | 31,026 | 35,458 | 40,504 |
| Коэффициент роста, Fi 2016/2020, 2020/2030 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Транспортный спрос, Ti = Fi + ti (2020 год, 2030 год), % | 1,14 | 2,28 | 3,42 |

Характеристика градостроительной деятельности на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района

Основные показатели жилого фонда на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района приведены в таблице 4 Программы.

Таблица 4 Основные показатели жилого фонда

| № п/п | Наименование населенного пункта | Распределение жилого фонда |  |  |  |  | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Жилищная обеспеченность, м2 на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные жилые дома |  | многоквартирные жилые дома с приквартирными участками |  |  |  |  |
|  |  | кол-во домов | тыс. м2 общей площади | кол-во домов | кол-во квартир | тыс. м2общей площади |  |  |
| 1 | ст.Новопашковская | 274 | 17,5 | 69 | 138 | 11,4 | 28,9 | 16,8 |
| 2 | с.Грузское | 3 | 0,04 | 33 | 69 | 5,69 | 5,73 | 37,2 |
| 3 | х.Лобова Балка | 105 | 4,52 | 1 | 2 | 0,11 | 4,63 | 14,6 |
| 4 | х.Тверской | 114 | 6,24 | 10 | 20 | 1,65 | 7,89 | 21,2 |
| Итого |  | 496 | 28,3 | 113 | 229 | 18,85 | 47,15 | 18,4 |

В таблице 5 Программы приведены примерные объемы жилищного строительства и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека на проектные этапы генерального плана.

Таблица 5 Примерные объемы жилищного строительства и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека на проектные этапы Генерального плана

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | I очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год), в том числе 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 47,15 | 79,61 | 97,57 |
| 2 | Население | чел. | 2579 | 2784 | 3014 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 18,3 | 26,4 | 32,4 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 1,63 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 47,15 | 45,52 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 32,46 | 52,05 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 3,2 | 2,6 |

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Убыль жилищного фонда составит:

- жилые дома, расположенные в санитарно-защитных зонах производственных предприятий  – 0,9 тыс. м2.

- ветхий и аварийный жилищный фонд – 0,73 тыс. м2.

Таким образом, к расчетному сроку Генерального плана сохраняемый жилищный фонд составит 45,52 тыс. м2.

Перспективная нормативная жилищная обеспеченность для проектного населения в расчёте на 1 человека принята: на 1 очередь строительства (2020 год) 26,4 м2 общей площади на одного человека. На расчётный срок (2030 год) - 32,4 м2 площади на одного человека. В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда Новопашковского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 97,57 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 52,05 тыс. м2 (в том числе на 1 очередь строительства – 32,46 тыс. м2), что позволит повысить среднюю жилищную обеспеченность по населенным пунктам поселения до 32,4 м2/чел.

Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования возможно за счет увеличения предложений на рынке жилья, создания большого предложения строительных площадок, снижения бюрократических процедур при оформлении земельных участков, разработки альтернативных видов строительства, содействия интенсификации индивидуального строительства. Обеспечение платежеспособности населения возможно путем развития инструментов кредитования в первую очередь на индивидуальное строительство, содействия росту доходов граждан через реконструкцию экономики и снижения себестоимости строительства путем применения ресурсосберегающих технологий и сокращения сроков строительства, развитие альтернативных ипотеке механизмов приобретения жилья.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района по видам транспорта

Железнодорожный транспорт.

В Новопашковском сельском поселении Крыловского района отсутствует железнодорожная станция и железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт.

Автотранспортная система Новопашковского сельского поселения и Крыловского района связана в единое целое сетью автомобильных дорог Крыловского района.

В Новопашковском сельском поселении задействованы автодороги регионального значения х. Тверской – х. Балко-Грузский (до границы с Ростовской областью), х. Тверской – х. Лобова Балка, автодороги межмуниципального значения станица Крыловская – станица Новопашковская – х. Тверской, станица Новопашковская – станица Кугоейская.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 40-60 км/час.

Общественный пассажирский транспорт.

В настоящее время по территории поселения проходят 2 автобусных маршрутов. Все автобусные маршруты проходят по основным населенным пунктам Крыловского района. Ежедневно на маршрутах регулярных перевозок задействованы автобусы среднего класса и малого класса. Автобусные маршруты проходят по ст. Крыловская - ст. Новопашковская – х. Грузской - х. Тверской - х. Лобова Балка. В таблице 6 представлены показатели, характеризующие автобусную транспортную сеть и маршрутную систему Новопашковского сельского поселения Крыловского района.

Таблица 6 Показатели, характеризующие автобусную транспортную сеть и маршрутную систему Новопашковского сельского поселения Крыловского района

| № | Наименование показателя | 2016 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутный коэффициент (среднее число маршрутов на участке автобусной транспортной сети), km | 0,03762 | 0,10214 | 0,0851 |
| 2 | Плотность транспортной сети (протяженность автобусной транспортной сети на 1 кв.м поселения) | 0,1395 | 0,1619 | 0,1944 |
| 3 | Коэффициент пересадочности (степень соответствия маршрутной сети существующим пассажиропотокам), Кпер | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
| 4 | Среднее затраты времени пассажиров на поездку, минуты | 20-25 | 15-20 | 5-10 |
| 5 | Коэффициент непрямолинейности маршрутной сети (средняя непрямолинейность сети маршрутов), Кнепр | 0,5 | 0,6 | 1,1 |

Как видно из таблицы 6 на 2030 год маршрутный коэффициент уменьшится, что будет положительно влиять на развитие сети Новопашковского сельского поселения Крыловского района. Плотность транспортной сети к 2030 году увеличится на 0,0549 %, что означает насыщенность территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района линиями автобусного транспорта. Так как коэффициент пересадочности с 2016 по 2030 года больше 1, это характеризует соответствие маршрутной сети существующим пассажиропотокам в Новопашковском сельском поселении Крыловского района. К 2030 году коэффициент непрямолинейности маршрутной сети увеличится до 1,1. Это характеризует незначительную непрямолинейность маршрутной сети в Новопашковском сельском поселении Крыловского района.

Для перевозки людей в поселении существует также и транспортное такси. В настоящее время уровень автомобилизации составляет 250 автомобилей на 1000 жителей. Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперативов боксового типа.

Улично-дорожная сеть.

В таблице 7 представлена характеристика автодорог на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района.

Таблица 7 Характеристика автодорог на территории Новопашковского  сельского поселения Крыловского района

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность, км | Привязка КМ+ КМ+ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станица Крыловская – станица Новопашковская – х. Тверской | 30,639 | 0,000 | 30,639 |
| 2 | Станица Новопашковская – станица Кугоейская | 14,448 | 0,000 | 14.448 |
| 3 | Х. Тверской – х. Лобова Балка | 8,073 | 0,000 | 8,073 |
| Итого: |  | 53,16 | 0,000 | 53,16 |

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Новопашковского сельского поселения Крыловского района, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту - ДТП).

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Новопашковского сельского поселения Крыловского района:

	отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СП 42.13330.2010, отсутствие на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

	отсутствие тротуаров на улицах.

Транспорт поселения представлен легковыми автомобилями, автобусами, грузовыми автомобилями, прицепами и мототранспортом. Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях личных подсобных хозяйств. Автотранспорт, принадлежащий предприятиям (юридическим лицам), хранится на территории этих предприятий.

Функции общественного пассажирского транспорта осуществляются внешними маршрутами, идущими через поселение и имеющими на его территории остановочные пункты.

В составе движения грузового транспорта в целом по улицам Новопашковского сельского поселения Крыловского района преобладают автомобили грузоподъемностью до 8 тонн.

Для обслуживания автотранспорта на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района имеются автозаправочные станции (АЗС и АГЗС) и станции технического обслуживания (далее - СТО).

2.4. Характеристика сети дорог Новопашковского сельского поселения Крыловского района, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. Для V категории предусматривается количество полос - 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Характеристика дорог Новопашковского сельского поселения Крыловского района описана в таблице 7 настоящей Программы. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется, за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 5 % в год).

Ежеквартально проводится обследование пассажиропотока, для определения потребностей в перевозках, являющиеся основой для разработки и согласования расписаний движения. В Новопашковском сельском поселении Крыловского района наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Недельная неравномерность выражается в увеличении исходящих потоков, в предвыходные дни недели и увеличении входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы первого рабочего дня недели. Пешеходное и велосипедное движение, происходит в центральной части поселения по тротуарам, в остальной части поселения в основном по проезжим частям улиц, и частично по пешеходным дорожкам (тротуарам).

На территории поселения расположены участки дорожных служб. Данные дорожные службы, регулярно проводят работы по ремонту дорог, очистки от снега, обработки дорог противо-гололедными материалами, сбором мусора с обочин дорог, ремонтом и содержанием остановочных пунктов.

Улично-дорожная сеть внутри поселения, частично благоустроена, вместе с тем точечно требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Увеличение парка транспортных средств, при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта, автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения. Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах города и автомобильных дорогах поселения, предупреждение ДТП и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач. В перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации. Основными причинами совершения ДТП, с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю являются:

- несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям,

- нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств, организации дорожного движения

являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме, и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества ДТП и в целом повышают комфортабельность движения.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются:

- выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления,

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа ДТП с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП. Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы. Реализация Программы позволит повысить уровень знаний несовершеннолетних ПДД и воспитание культуры их поведения на проезжей части, сократить и (или) сохранить на том же уровне количество ДТП и пострадавших в ДТП.

Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения является автотранспорт. Негативное влияние автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бензапирен. Остроту этой проблемы в определенной степени, снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы. Значительное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают передвижные источники, в первую очередь автотранспорт, в отходящих газах которого содержится более 200 вредных компонентов, в том числе канцерогенов. С точки зрения соотношения массы поступления, класса опасности и предельно-допустимого содержания в атмосферном воздухе наибольшую опасность представляют выбросы окислов азота, сернистого ангидрида, сажи, неорганической пыли с двуокисью кремния и другие.

На автотранспорт приходится более половины техногенного загрязнения атмосферы такими токсическими веществами как оксид углерода, окислы азота и углеводороды. Загрязнение придорожной территории отработавшими газами, шумом, пылевидными частицами, аэрозолями, содержащими различные токсические вещества, создает опасные для здоровья населения. Ряд транспортных выбросов входит в состав «парниковообразующих» и «озоноразрушающих» газов.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.

Показатели уличной сети Новопашковского сельского поселения Крыловского района, характеризующие состояние дорожного движения, указаны в таблице 8.

Таблица 8 Показатели уличной сети Новопашковского сельского поселения Крыловского района

| КАТЕГОРИЯ ДОРОГ И УЛИЦ | РАСЧЕТНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, КМ/Ч | ШИРИНА В КРАСНЫХ ЛИНИЯХ, М | ШИРИНА ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ, М | ЧИСЛО ПОЛОС ДВИЖЕ-НИЯ | НАИМЕНЬ-ШИЙ РАДИУС КРИВЫХ В ПЛАНЕ, М | НАИБОЛЬ-ШИЙ ПРО-ДОЛЬНЫЙ УКЛОН, ‰ | ШИРИНА ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ ТРОТУАРА, М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| регулируемого движения | 80 | 40-65 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общего значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40-80 (35-80)** | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 37-75 (30-75)** | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15-25 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 15-25 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственных и коммунально-складских зонах | 50 | 15-25 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 15-25 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10-11,5 (10-12)** | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7-10 6-10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | То же |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 |  | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 |  | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

а) (*) С учетом использования одной полосы для стоянки легковых автомобилей.

б) (**) В сложившейся застройке.

Параметры дорожного движения в Новопашковском сельском поселении Крыловского района указаны в таблице 9 Программы.

Таблица 9 Параметры дорожного движения

| Район | Наименование дороги | № учетного пункта | Местоположение учетного участка, км | Перегон |  | Протяженность, км | Среднегодовая суточная интенсивность авто/сутки | Среднегодовая суточная интенсивность приведенная к легковым автомобилям, авто/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало, км | Конец, км |  |  |  |
| Крыловский | Ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х. Тверской | 545 | 12,000 | 0,000 | 17,868 | 17,868 | 1056 | 1285 |
|  | Ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х. Тверской | 546 | 28,000 | 17,868 | 30,639 | 12,771 | 365 | 463 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Новопашковского сельского поселения Крыловского района, обеспеченность парковками (парковочными местами)

В настоящее время уровень автомобилизации составляет 250 автомобилей на 1000 жителей. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Новопашковского сельского поселения Крыловского района, (далее по тексту – Нормативы градостроительного проектирования), расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 человек: 250-274 автомобилей на 2017-2020 годы, 290 автомобилей на 2021-2030 годы.

Таблица 10 Состав парка транспортных средств Новопашковского сельского поселения Крыловского района

| № п/п | Тип | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Легковой | 600 | 605 | 610 |
| 3 | Автобусы | 2 | 2 | 2 |
|  | Всего | 1602 | 1607 | 1612 |

В целом за период 2014 – 2016 годы, отмечается рост количества и долевое изменение состава транспортных средств.

Рисунок 2 Диаграмма изменения транспортных средств по составу

Стоит отметить, что за период с 2014 года по 2016 год, в Новопашковском сельском поселении Крыловского района наблюдается рост уровня автомобилизации населения на 0,4 % в 2015 году, и в 2016 году – 0,4 %, по отношению к уровню 2014 года. В целом можно отметить увеличение темпа роста в 2016 году на 0,8 %. За период с 2014 года по 2016 год величина обеспеченности парковочными местами фиксированная, без выраженной динамики.

Таблица 11 Оценка уровня автомобилизации населения, обеспеченность парковочными местами в Новопашковском сельском поселении Крыловского района

| Показатели |  | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, тысяч человек |  | 2567 | 2600 | 2602 |
| Количество автомобилей у населения, единиц |  | 600 | 605 | 610 |
| Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. |  | 219 | 243 | 250 |
| Изменение уровня автомобилизации к 2014 году, % |  | - | 10,0 | 3,0 |
| Обеспеченность парковочными местами, машино-мест на 1000 жителей | гостевая стоянка | 33 | 33 | 33 |
|  | стоянка для постоянного хранения (гараж) | 3 | 3 | 3 |
| Обеспеченность парковочных мест на открытых приобъектных стоянках, мест |  | 7 | 8 | 9 |
| Изменение уровня обеспеченности парковочными местами к 2014 году, % |  | - | 1,0 | 1,0 |

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях личных подсобных хозяйств.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспортный спрос населения Новопашковского сельского поселения Крыловского района на пассажирские перевозки полностью удовлетворяется предприятиями и частными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки. На улично-дорожной сети Новопашковского сельского поселения Крыловского района действует муниципальные автобусные маршруты № 107/А и № 109/А, которые охватывают ст. Крыловская - ст. Новопашковская – х. Грузской - х. Тверской - х. Лобова Балка. Автобусы выходят на линию по следующим дням неделям: вторник, суббота, среда, пятница. Парк автобусов, оказывающий услуги по пассажирским перевозкам имеет износ более 70%, что отрицательно сказывается на качестве оказываемых услуг.

В таблице 12 представлена динамика количества перевезенных пассажиров за 2010-2015 годы.

Таблица 12 Динамика количества перевезенных пассажиров за 2010-2015 годы

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перевезенных пассажиров, тысяч человек | 57,7 | 84,5 | 95,3 | 54,88 | 56,53 | 59,39 |

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение в Новопашковском сельском поселении Крыловского района осуществляется по тротуарам, в границах существующей линии застройки. Система внутригородских улиц Новопашковского сельского поселения Крыловского района сформирована, преимущественно, с пешеходным движением. Велосипедное движение развито слабо. Движение пешеходов и велосипедистов осуществляется совместно по тротуарам без разделения на зоны для движения посредством дорожной разметки. В летний период интенсивность велосипедного движения значительно возрастает.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб,  состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района, составляет 68 % от общего количество автомобилей в поселении. Основная часть перевозимых грузов перевозится привлеченным транспортом. Организация дорожного движения на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку опасных и крупногабаритных грузов по центральным улицам населенных пунктов. Для этих целей движение таких автомобилей организовано в производственной зоне населенных пунктов поселения.

Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется на основании специального разрешения. Очистка автомобильных дорог в летнее и зимнее время проводится по муниципальным контрактам с предприятиями коммунального комплекса разных форм собственности. Работа транспортных средств коммунальных и дорожных служб оценивается как удовлетворительная. Для прохождения технического обслуживания автотранспорта в поселении организованы СТО. Для более качественного обслуживания дорог и эффективного ведения дорожного хозяйства необходимо обновлять парк транспортных средств и дорожного оборудования.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

В Новопашковском сельском поселении Крыловского района за 2016 год зарегистрировано более 100 нарушений правил дорожного движения (далее по тексту – ПДД) несовершеннолетними.

Основными видами ДТП в поселении являются столкновение транспортных средств, наезды на пешеходов, наезды на препятствие. Более 80 % всех ДТП связаны с нарушениями ПДД водителями транспортных средств. Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. При этом наиболее уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления при возможно более полном учете интересов граждан. Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами: постоянно возрастающая мобильность населения; уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. За период с 2014 года по 2016 года доля зарегистрированных ДТП с пострадавшими составляет 0,2 %. За период с 2014 года по 2016 года доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, от общего количества  стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, составляет 100 %. За период с 2014 года по 2015 года доля пешеходных переходов,  соответствующих требованиям национальных стандартов, к общему количеству пешеходных переходов, составляла 0,0 %, что ниже предельного показателя, а в 2016 году увеличилась до 100,0 %, что превысило установленный показатель (0,25 %).

Таблица 13 Анализ аварийности по ДТП в Новопашковском сельском поселении Крыловского района

| Параметры | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля зарегистрированных ДТП с пострадавшими, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, от общего количества стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям национальных стандартов, к общему количеству пешеходных переходов, % | 0 | 0 | 100 |
| Количество аварий, единиц | 5 | 4 | 6 |
| Количество зарегистрированных транспортных средств (далее - ТС), единиц | 600 | 605 | 610 |

Рисунок 3 Оценка дорожной ситуации

Таблица 14 Пороговые значения целевых показателей безопасности дорожного движения

| Показатель/пороговые значения по годам, % | 2017 | 2018-2019 | 2020 | 2021-2023 | 2024-2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП на сети дорог местного значения на 1 тысячу автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,59 |
| Доля ДТП, возникновению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП | 10,7 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
| Количество мест концентрации ДТП | - | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Доля ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля ДТП по вине пешеходов | - | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| Доля спасенных людей аварийно-спасательными службами при выезде на ДТП | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Продукты из нефти, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Автомобильный транспорт, наряду с промышленностью, является одним из основных источников загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ может достигать 60-80 %. Более 80 % всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и другие. Самый многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух Новопашковского сельского поселения Крыловского района, являются углеводороды.

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества

автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания (далее по тексту - ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2) Отработанные газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фото-оксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и другие. Фото-оксиданты биологически активные, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района

Одно из важнейших преимуществ муниципального образования Крыловский район заключается в его непосредственной близости к стратегическим путям сообщения, проходящим  через территорию района.  От районного центра станицы Крыловская до краевого центра г. Краснодар 180 км, до станицы Ростов-на-Дону – 120 км, побережья Азовского моря – 170 км, побережья Черного моря – 300 км. С севера на юго-запад район пересекает автомагистраль ФАД «ДОН», связывающая его с Москвой, Кавказом и Черным морем. Параллельно ей проходит железнодорожная линия Северо-Кавказской железной дороги, позволяющая перевозить грузы, как на Кавказ, так и до Мурманска и Сахалина. Все это позволяет говорить необходимости развития потенциала территории.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.

Категории улиц и дорог сельского поселения следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 15.

Таблица 15 Классификация улиц и дорог Новопашковского сельского поселения Крыловского района

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги регулируемого движения | Транспортная связь между районами городского округа на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром поселения; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории микрорайонов, выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон. Пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков для движения легковых автомобилей |
| проезды | Подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри микрорайонов (кварталов) |
| велосипедные дорожки | По свободным от других видов транспорта трассам. |

В настоящей Программе предусматриваются основные мероприятия по реконструкции и строительству улиц и дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры, представленные в таблице 16.

Таблица 16 Перечень мероприятий по реконструкции и строительству улиц и дорог Новопашковского сельского поселения Крыловского района

| Наименование | Стадии реализации | Очередность реализации, год |
| --- | --- | --- |
| выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в станице Новопашковской Крыловского района по ул. Октябрьской от ул. Школьной до ул. Пушкина, по ул. Октябрьской от ул. Пушкина до ул. Чапаева | 853,0 м | 2017 |
| строительство придорожного сервиса у ст. Новопашковской | 2 единицы – 2020 год, 1 единица – 2030 год | 2020-2030 |
| строительство придорожного сервиса у х. Тверского | 1 единица – 2020 год, 1 единица – 2030 год | 2020-2030 |
| строительство придорожного сервиса у с. Грузского | 1 единица – 2020 год | 2020 |
| строительство юго-восточного обхода автомобильной дороги станица Крыловская – станица Новопашковская – х. Тверской | общая протяженность 3,4 км | 2020 |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения в ст. Новопашковская | общая протяженность 12,2 км – 2020 год 13,5 км – 2030 год | 2020-2030 |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения в с. Грузское | общая протяженность 0,6 км – 2020 год 0,7 км – 2030 год | 2020-2030 |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения в х. Тверской | общая протяженность 1,9 км – 2020 год 2,0 км – 2030 год | 2020-2030 |
| строительство улично-дорожной сети в Новопашковском сельском поселении | общая протяженность 9,28 км | 2030 |

2.12. Оценка нормативно - правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

2.	Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);

3.	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4.	Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и дог., вступ. в силу с 15.01.2016);

5.	Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

7.	Генеральный план Новопашковского сельского поселения Крыловского района.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном уровне нормативно-правовое обеспечение необходимое для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформировано.

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично – дорожной сети Новопашковского сельского поселения Крыловского района, осуществляется в соответствии с утвержденным нормативом финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новопашковского сельского поселения Крыловского района.

В таблице 17 представлены данные по объемам финансирования мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных

дорог общего пользования Новопашковского сельского поселения Крыловского района, утвержденные Министерством транспорта Российской Федерации 01.01.2012 года по состоянию на 01.01.2014 год

Таблица 17 Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Классификация автомобильных дорог | Единица измерения | Норматив по автомобильным дорогам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | содержание | ремонт | капитальный ремонт |
|  |  |  | с учетом НДС |  |  |
| 1 | Улицы и дороги местного значения | тыс. руб./км | 1 969,996 | 11 717,955 | 68 790,139 |

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключенным по результатам проведения конкурсных процедур, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств. Капитальный ремонт осуществляется при наличии финансовой возможности краевого и местного бюджетов, в силу высокой стоимости работ. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения осуществляется путем предоставления из краевого бюджета субсидий на указанные виды работ.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Новопашковского сельского поселения Крыловского района, бюджета Краснодарского края. Привлечение средств бюджета Краснодарского края учитывается как прогноз со-финансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Администрация Новопашковского сельского поселения Крыловского района будет участвовать в получении субсидий из краевого бюджета. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным местным бюджетом Администрации Новопашковского сельского поселения Крыловского района на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления сельского поселения, должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог). Поддержание существующей инфраструктуры транспорта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района.

Таблица 18 Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, с разбивкой по годам

| Годы реализации | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюжетные средства |
| 2017 год | 3298,1 | 165,0 | 3133,1 | - | - |
| 2018 год | 1074,0 | 792,0 | 282,0 | - | - |
| 2019 год | 537,0 | 396,0 | 141,0 | - | - |
| 2020 год | 537,0 | 396,0 | 141,0 | - | - |
| 2021 год | 1137,34 | 934,40 | 202,94 | - | - |
| 2022 год | 1137,34 | 934,40 | 202,94 | - | - |
| 2023 год | 1137,34 | 934,40 | 202,94 | - | - |
| 2024 год | 1137,34 | 934,40 | 202,94 | - | - |
| 2025 год | 1137,34 | 934,40 | 202,94 | - | - |
| 2026 год | 1137,34 | 934,40 | 202,94 | - | - |
| 2027 год | 1137,34 | 934,40 | 202,94 | - | - |
| 2028 год | 1137,34 | 934,40 | 202,94 | - | - |
| 2029 год | 1137,34 | 934,40 | 202,94 | - | - |
| 2030 год | 1137,34 | 934,40 | 2593,40 | - | - |
| Всего: 2017-2030 года | 16819,50 | 11093,00 | 5726,50 | - | - |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежеквартальному уточнению в установленном порядке при внесении изменений в утвержденный бюджет исходя из возможностей местного бюджета.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Новопашковского сельского поселения Крыловского района

В Программе принимается за основу определение перспективной численности населения согласно утвержденному Генеральному плану. Программой выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), так как иная позиция является тупиковой, не способной к развитию. Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статистические данные:

1.	Численность населения Новопашковского сельского поселения Крыловского района за последние годы.

2.	Метод передвижки возрастов.

3.	Прогноз, выполненный схемой территориального планирования Краснодарского края.

4.	Учет позитивного влияния, выполнения мероприятий Генерального плана.

Прогноз численности населения представлен в таблице 2 Программы.

Объем нового жилищного строительства представлен в таблицах 4, 5 Программы.

В таблице 19 выполнен прогноз транспортного спроса по автомобильному транспорту в Новопашковском сельском поселении Крыловского района.

3.2. Прогноз транспортного спроса Новопашковского сельского поселения Крыловского района, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района

Таблица 19 Прогноз транспортного спроса по автомобильному транспорту

| Период, года | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортный спрос, % | 1,98 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,95 | 1,95 | 1,94 |
| Объем передвижения населения, тыс. человек | 60,0 | 60,0 | 59,0 | 58,0 | 57,0 | 57,0 | 56,0 |
| Средний объем перевозок грузов, тысяч тонн | 1212 | 1217 | 1210 | 1209 | 1197 | 1194 | 1192 |

Количество легковых автомобилей рассчитывается, исходя из уровня автомобилизации, принимаемого для различных сроков строительства.

Таблица 20 Количество легковых автомобилей

| Этапы Программы | Количество автомобилей на 1000 жителей | Общий парк индивидуальных владельцев, единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь (2020 год) | 274 | 753 |
| Расчетный срок (2030 год) | 290 | 874 |

В среднесрочной перспективе, по мере роста узнаваемости и привлекательности поселения, важная мера по развитию транспорта - строительство юго-восточного обхода автомобильной дороги станица Крыловская – станица Новопашковская – хутор Тверской.

Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного движения проектом предусматривается полное благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров, устройством бульваров. Также необходимо светофорное регулирование на перекрестках. Остановки общественного транспорта размещены на магистральной сети в основном за перекрестками. Расстояние между остановочными пунктами и плотность проектной сети общественного транспорта обеспечивают дальность пешеходных подходов к остановкам не превышающую 400 м, что соответствует нормативам для климатического подрайона.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Новопашковском сельском поселении Крыловского района. Исходя из данных в таблице 19 Программы, транспортный спрос возрастет на первую очередь реализации мероприятий настоящей Программы и Генерального плана, и с 2021 года по 2030 год пойдет на спад, с незначительным показателем (0,1 %). Данное незначительное снижение не отразится на развитии транспортной инфраструктуры в Новопашковском сельском поселении Крыловского района по запланированному сценарию, предусмотренному настоящей Программой. Основным видом транспорта является автомобильный транспорт. Количество легковых автомобилей на периоды реализации Программы рассчитаны в таблице 20 настоящей Программы.

В расчетный период с 2017 года по 2030 года железнодорожного, рельсового и безрельсового электрического общественного транспорта в Новопашковском сельском поселении Крыловского района не планируется.

Основным видом общественного транспорта является автобус. В целях обеспечения качественного обслуживания пассажирских перевозок планируется осуществлять проведение открытых конкурсов на право выполнения пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам.

В целях оперативного регулирования движения транспортных средств, с соблюдением графика работы и требований безопасности дорожного движения, предлагается проведение обследований автомобильных дорог общего пользования с регулярным автобусным сообщением, осуществляемых межведомственной комиссией. Проведение проверок работы пассажирского транспорта в целях систематического контроля, за соблюдением расписания движения автобусов, их технического состояния, наличия необходимых требований к оснащению автобусов информационными материалами, за качественной работой контролеров. В Новопашковском сельском поселении Крыловского района, в случае невозможности обеспечения нормативной пешеходной доступности остановок общественного пассажирского транспорта, допускается устройство маршрутных и частных такси.

Социальный эффект предусматривает проведение комплекса мероприятий по развитию транспортного обслуживания населения и обеспечения доступности пассажирских перевозок для всех слоев населения, за счет сдерживания тарифа для населения на проезд в транспорте.

Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются на расчетный период по норме наполнения подвижного состава - 4 чел./кв. м свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта. Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.

3.4. Прогноз развития дорожной сети Новопашковского сельского поселения Крыловского района

Реализация настоящей Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, контроля над перевозкой грузов, инструментальной диагностики технического состояния автомобильных дорог. В том числе повысит качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения. В результате реализации Программы планируется обеспечить соответствие муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем до 2,5 км в год; проектирование и строительство тротуаров, велосипедных дорожек.

Таблица 21 Прогноз развития дорожной сети в Новопашковском сельском поселении Крыловского района

| № | Показатель прогноза дорожной сети | Единица измерения | Современное состояние | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 16,86 | 29,37 | 35,25 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | федерального значения | км | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | регионального и межмуниципального значения | км | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | местного значения | км | 16,86 | 29,37 | 35,25 |

Основные расчетные параметры уличной сети Новопашковского сельского поселения Крыловского района следует устанавливать в соответствии с таблицей 8 Программы.

Основным направлением развития дорожной сети Новопашковского сельского поселения Крыловского района, в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети. Учитывая, предусмотренные Генеральным планом, мероприятия по прогнозу развития дорожной сети Новопашковского сельского поселения Крыловского района, общая протяженность вновь построенных дорог составит 9,28 км, протяженность реконструированных дорог составит 29,9 км.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования плотность улично-дорожной сети принимается в пределах 2,2-2,4 км/км2 территории площади застройки.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

По прогнозу на долгосрочный период до 2030 года обеспеченность жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

- в 2017 году- 250 автомобилей на 1000 жителей;

- в 2020 году- 274 автомобилей на 1000 жителей;

- в 2030 году - 290 автомобилей на 1000 жителей.

Таблица 22 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения в Новопашковском сельском поселении Крыловского района

| Период, года | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации, автомобиль на 1000 жителей | 250 | 274 | 275 | 278 | 280 | 285 | 290 |
| параметры дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| интенсивность движения, авто/час | 73 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 92 |
| интенсивность прибытия на зеленый сигнал, авто/секунда | 8 | 12 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 |
| динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, авто/секунда | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 |
| поток насыщения, авто/секунда | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 |
| установившийся интервал убытия очереди автомобилей, секунда | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 |
| коэффициент загрузки полосы движением, % | 0,73 | 0,5 | 0,4 | 0,38 | 0,3 | 0,27 | 0,25 |
| доля зеленого сигнала в цикле, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| коэффициент приращения очереди | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| средняя длина очереди в автомобилях и метрах | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| удельное число остановок автомобиля, остановка/авто | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| коэффициент без остановочной проходимости | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| плотность движения, км / 1 км² территории | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| скорость, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Улицы и дороги местного значения, проезды | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Велосипедные дорожки | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах. Согласно Нормативам градостроительного проектирования среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2017 года до 2030 года не меняется. Несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за причин:

- возрастающей мобильности населения;

- массового пренебрежения требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительного состояния автомобильных дорог;

- недостаточного технического уровня дорожного хозяйства;

- несовершенства технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах на улично-дорожной сети Новопашковского сельского поселения Крыловского района;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Таблица 22 Прогноз показателей безопасности дорожного движения в Новопашковском сельском поселении Крыловского района

| Период, года | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в результате возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля зарегистрированных ДТП с пострадавшими, к общему числу ДТП в границах поселения, % | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 |
| Количество ДТП, штук | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Количество лиц, пострадавших в ДТП, человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Погибшие, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раненые, человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются: сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта; мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо: уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств; стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливных энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий: разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов; обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий. Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива. Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна Новопашковского сельского поселения Крыловского района обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается: оптимизация транспортных потоков, отвод основных транспортных потоков от селитебной территории населенного пункта, модернизация и реконструкция транспортной сети, создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон. Для оперативного контроля состояния компонентов природной среды, выявления несанкционированных выбросов загрязняющих веществ и сбросов загрязненных сточных вод на территории, принятия соответствующих мер по их предупреждению представляется целесообразным: контроль и регулирование выбросов в атмосферу от передвижных источников (автотранспорта), контроль соответствия состава топлива, реализуемого на АЗС, установленным нормативам, контроль выполнения работ по озеленению территории санитарно-защитных зон предприятий и объектов, соблюдения режимов санитарно-защитных зон.

На расчетный период 2030 год Программы необходимо предусмотреть

мероприятия по переходу на альтернативные, безопасные для окружающей среды источники энергии  и тепла (в том числе возобновляемые: солнечную энергию, энергию ветра, термальные воды и так далее). Для этих целей необходимо проведение исследований всех возможных на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района и Краснодарского края восстанавливаемых источников энергии. На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой застройки. Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами. В качестве шумо-защитных мероприятий, при реализации которых прогнозируется уменьшение акустического дискомфорта, предусматривается: устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой и промышленными, коммунально-складскими и транспортными предприятиями, являющимися пространственными источниками шума, использование специального озеленения между жилой застройкой и автомобильными дорогами с интенсивным движением.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района, с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района, необходимо учитывать прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

При разработке сценария развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывался позитивный сценарий, разработанный в Генеральном плане. Основным факторам, влияющим на развитие транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района, является стабильное развитие демографической ситуации, обеспечивающее рост уровня и качества жизни населения. Генеральный план принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), так как иная позиция является тупиковой, не способной к развитию. Реализация программ и мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории. Результаты демографического прогноза отражены в таблице 2 Программы. На территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций. Сценарий предполагает проектирование и капитальный ремонт элементов транспортной инфраструктуры, предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Новопашковском сельском поселении Крыловского района на 2030 год, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилого строительства (далее по тексту – ИЖС), развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Таблица 23 Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района

| Целевые показатели (индикаторы), единица измерения | Значения показателей по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 16,86 | 26,0 | 29,37 | 31,87 | 34,37 | 34,5 | 35,0 | 35,25 |
| Количество внедренных технических средств организации дорожного движения, объект/штука | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество рейсов для перевозки пассажиров общественным транспортом ежегодно, %, | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период, тысяч пассажир. км | 60,0 | 60,0 | 59,0 | 58,0 | 57,0 | 57,0 | 56,0 | 56,0 |
| максимальный возраст подвижного состава, лет | <8 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района, технико - экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры города. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Новопашковского сельского поселения Крыловского района, средства краевого бюджета. Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий:

- по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении;

- по проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков);

- мероприятия по организации транспортного обслуживания.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации программы формируется Администрацией Новопашковского сельского поселения Крыловского района по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог определяются муниципальным контрактом в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. В случае капитального ремонта, реконструкции и строительства - проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги. Решения Администрации Новопашковского сельского поселения Крыловского района о проведении комплексных мероприятий по организации дорожного движения, в том числе:

- мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков,

- мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, мероприятий по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения,

- мероприятий по мониторингу за работой транспортной инфраструктуры и

качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности принимаются в установленном порядке, предусмотренным Уставом Администрации Новопашковского сельского поселения Крыловского района и иными нормативно - правовыми документами.

Вместе с тем, при разработке настоящей Программы разработаны комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков. Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработке мер, направленных на их устранение;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в том числе проектные работы;

- установка/обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

При реализации Программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП;

- установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти.

Таблица 24 График выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района

| Объект капитального строительства (ОКС) | ВИД | Год реализации | Объем денежных средств, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | 2017-2030 | 2017-2030 | 2017-2030 | 2017-2030 | 2017-2030 |
| выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в станице Новопашковской Крыловского района по ул. Октябрьской от ул. Школьной до ул. Пушкина, по ул. Октябрьской от ул. Пушкина до ул. Чапаева | дорога | 2017 | 3298,10 | - | 3133,1 | 165,0 | - |
| строительство придорожного сервиса у ст. Новопашковской | сервис | 2020-2030 | 1766,892 | - | 365,292 | 1401,6 | - |
| строительство придорожного сервиса у х. Тверского | сервис | 2020-2030 | 1766,892 | - | 365,292 | 1401,6 | - |
| строительство придорожного сервиса у с. Грузского | сервис | 2020 | 1074,0 | - | 282,0 | 792,0 | - |
| строительство юго-восточного обхода автомобильной дороги станица Крыловская – станица Новопашковская – х. Тверской | дорога | 2020 | 1074,0 | - | 282,0 | 792,0 | - |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения в ст. Новопашковская | дорога | 2020-2030 | 1766,892 | - | 365,292 | 1401,6 | - |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения в с. Грузское | дороги | 2020-2030 | 1766,892 | - | 365,292 | 1401,6 | - |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения в х. Тверской | дороги | 2020-2030 | 1766,892 | - | 365,292 | 1401,6 | - |
| строительство улично-дорожной сети в Новопашковском сельском поселении | дороги | 2030 | 4929,40 | - | 2593,40 | 2336,0 | - |

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В расчетный период 2030 год железнодорожного, рельсового и безрельсового электрического общественного транспорта в Новопашковском сельском поселении Крыловского района не планируется.

Основным видом транспорта является автомобильный транспорт.

Основным видом общественного транспорта является автобус.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам

транспорта не планируется.

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно - пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, осуществляющих перевозки внутри Новопашковского сельского поселения Крыловского района в соответствии с основными маршрутами, определенными в паспортах маршрутов. В случае планирования новых маршрутов, необходимо учитывать изменения количества транспорта общего пользования.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий, учреждений, организаций и на придомовых участках жителей поселения, а также в гаражно-строительных кооперативах и платных стоянках. В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зоне поселения.

Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается на парковках придомовых участков, автостоянках, а также в гаражно-строительных кооперативах. Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу, отражены в таблице 25.

Таблица 25 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства в Новопашковском сельском поселении Крыловского района

| Мероприятия | Сроки реализации | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства | 2018-2030 | финансирование не требуется |  |  |  |
| строительство придорожного сервиса у ст. Новопашковской | 2020-2030 | единица | 3 | 588,964 | 1766,892 |
| строительство придорожного сервиса у х. Тверского | 2020-2030 | единица | 2 | 883,446 | 1766,892 |
| строительство придорожного сервиса у с. Грузского | 2020 | единица | 1 | 1074,0 | 1074,0 |

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников. Связь селитебных и промышленных зон будет осуществляться индивидуальным автотранспортом и посредством пешеходных коммуникаций. Для 90 % проживающих на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района населения максимальное расстояние по улично-дорожной сети до мест приложения труда не превышает 2,0 км. С учётом средней скорости движения пешеходов, принимаемой 4 км/ч, затраты времени на трудовые передвижения составляют не более 30 минут в один конец, что соответствует требованиям СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Часть существующих улиц, служащих для подъезда к основным промышленным и другим объектам, предлагается рассматривать как улицы местного значения с шириной проезжей части до 7 м. За остальными улицами сохраняется выполняемая ими в настоящее время функция  проездов.

Пешеходное и велосипедное движение как средство передвижения по поселению обладает многими преимуществами с точки зрения здоровья человека и охраны окружающей среды. Благодаря переходу от вождения транспортных средств пешеходному или велосипедному движению, можно снизить уровень аварийности, сократить затраты на дорожные и парковочные сооружения, а также снизить степень воздействия на окружающую среду и укрепить здоровье населения.

Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Таблица 26 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

| Мероприятия | Сроки реализации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды | 2018-2030 | финансирование не требуется |

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются. Организация движения грузового транспорта не претерпит изменений, так как в настоящее время грузопотоки идут в обход жилой застройки и не оказывают на нее негативного влияния.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог Новопашковского сельского поселения Крыловского района

Таблица 27 Основные мероприятия по развитию сети дорог Новопашковского сельского поселения Крыловского района

| Мероприятия | Сроки реализации | Единица измерения | Количество единиц | Стоимость за единицу, тысяч рублей* | Сумма, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в станице Новопашковской Крыловского района по ул. Октябрьской от ул. Школьной до ул. Пушкина, по ул. Октябрьской от ул. Пушкина до ул. Чапаева | 2017 | км | 0,803 | 4107,22 | 3298,10 |
| строительство юго-восточного обхода автомобильной дороги станица Крыловская – станица Новопашковская – х. Тверской | 2020 | км | 3,4 | 315,882352941 | 1074,0 |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения в ст. Новопашковская | 2020-2030 | км | 25,7 | 68,7506614785 | 1766,892 |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения в с. Грузское | 2020-2030 | км | 1,3 | 1359,1476923 | 1766,892 |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения в х. Тверской | 2020-2030 | км | 3,9 | 453,049230769 | 1766,892 |
| строительство улично-дорожной сети в Новопашковском сельском поселении | 2030 | км | 9,28 | 531,185344827 | 4929,40 |

*в зависимости от состояния дорожного полотна определенного участка автодороги

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений органов местного самоуправления для органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Новопашковского сельского поселения Крыловского района, бюджета Краснодарского края. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Новопашковского сельского поселения Крыловского района на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Таблица 28 Укрупненная оценка необходимых инвестиций по объектам транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района

| Наименование мероприятия | Расположение | Параметры |  |  |  | Сроки реализации в плановом периоде | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид объекта | Цели и задачи | Источник финансирования категория |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета, тыс. руб. | Внебюджетные средства, тысяч рублей |  |  |
| выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования | станица Новопашковская по ул. Октябрьской от ул. Школьной до ул. Пушкина, по ул. Октябрьской от ул. Пушкина до ул. Чапаева | дороги | Повышение качестваоказания услуг | 3298,1 | - | 2017 | Муниципальный контракт № 03183000193170000001-0173381-02 от 20.07.12 года |
| строительство придорожного сервиса | ст. Новопашковская | сервис | Повышение доступности услуг | 1766,892 | - | 2020-2030 | Пересчет цен в соответствии со сметными нормативами (СН) |
| строительство придорожного сервиса | х. Тверской | сервис | Повышение доступности услуг | 1766,892 | - | 2020-2030 | Пересчет цен в соответствии с СН |
| строительство придорожного сервиса | с. Грузское | сервис | Повышение доступности услуг | 1074,0 | - | 2020 | Пересчет цен в соответствии с СН |
| строительство юго-восточного обхода автомобильной дороги | станица Крыловская – станица Новопашковская – х. Тверской | дорога | Повышение эффективности оказания услуг | 1074,0 | - | 2020 | Пересчет цен в соответствии с СН |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения | ст. Новопашковская | дорога | Повышение качестваоказания услуг | 1766,892 | - | 2020-2030 | Пересчет цен в соответствии с СН |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения | с. Грузское | дорога | Повышение качестваоказания услуг | 1766,892 | - | 2020-2030 | Пересчет цен в соответствии с СН |
| Реконструкция автомобильных дорог местного значения | х. Тверской | дорога | Повышение качестваоказания услуг | 1766,892 | - | 2020-2030 | Пересчет цен в соответствии с СН |
| строительство улично-дорожной сети в Новопашковском сельском поселении | Новопашковское сельское поселение | улично-дорожная сеть | Повышение эффективности оказания услуг | 4929,40 | - | 2030 | Пересчет цен в соответствии с СН |

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района

Для достижения эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети. Это позволит сократить вредное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функционирования транспортной инфраструктуры.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач настоящей Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения

безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в том числе проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи;

При реализации настоящей Программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП;

- установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района должны стать:

на 2017-2020 года:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- паспортизация всех бесхозных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению города;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков),

на 2021-2030 года:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению города;

- проектирование и создание велодорожек и велосипедных маршрутов на территории поселения;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 1 в Программе.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в Новопашковском сельском поселении Крыловского района не планируются.

Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и дизельных топлив другими энергоносителями, не нефтяного происхождения.

Среди альтернативных типов топлива привлекает внимание целый ряд продуктов различного происхождения: сжатый природный газ, сжиженные газы нефтяного происхождения и сжиженные природные газы, различные синтетические спирты, газовые конденсаты, водород, топлива растительного происхождения и так далее. Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сводятся к 4 направлениям:

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколого-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики, создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой базы экологической безопасности, а меры государственный, административный и общественный контроль функций по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и другие.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают совершенствование планирования всех функциональных зон города (промышленной, селитебной – предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и другие) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

3. Конструкторско-технические и эко-технологические мероприятия

позволяют внедрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса.

4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют достичь определенных результатов. Максимальный эффект достигается при их комплексном применении.

Мониторинг контроля и работы транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами осуществляет организация, оказывающая услуги в сфере транспортного обслуживания. График выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

В таблице 29 представлен перечень основных целевых показателей для оценки эффективности реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района.

Таблица 29 Перечень основных целевых показателей для оценки эффективности реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Первый этап |  |  |  | Расчетный этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2030 |
| 1. | Удельный вес дорог, нуждающихся в реконструкции | % | 50,0 | 35,20 | 25,84 | 10,0 | 8,00 |
| 2. | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведена реконструкция | км | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| 3. | Доля протяжённости автомобильных дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям | % | 50,0 | 85,20 | 91,0 | 100,0 | 100,00 |
| 4. | Индекс нового строительства | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,19 |
| 5. | Прирост протяженности дорог | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,4 | 9,28 |
| 6. | Общая протяженность муниципальных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием | км | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 29,37 | 35,25 |
| 7. | Количество аварий | ед. | 2 | 21 | 2 | 1 | 3 |

Сведения о показателях безопасности дорожного движения, в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных Программой, отражены в таблице  22 Программы. Показатели развития транспортной инфраструктуры сведены в таблицу 23 Программы.

8. Предложения по институцианальным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района предусматривает внесение изменений в Генеральный план:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо функционирование, использование и доступность сайта Новопашковского сельского поселения Крыловского района. Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются: обеспечение реализации Генерального плана, разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений, внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

В современных условиях для эффективного управления развитием территории поселения недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность ресурсов местного бюджета для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. В случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной. План мероприятий «Дорожная карта «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 1336-р.  В ноябре 2014 года в план мероприятий включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. В конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся: разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).  В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация Генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района относится к полномочиям органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района в области градостроительной деятельности. Что соответствует части 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Что согласовано и соответствует Требованиям к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440. Разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района - документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по:

- проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района, которые предусмотрены:

- государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения,

- планом и программой комплексного социально-экономического развития

поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельных требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопашковского сельского поселения Крыловского района подлежит утверждению в шестимесячный срок, с даты утверждения Генерального плана. Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры,

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса,

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов),

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой

обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами, разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы три основные составляющие: конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги, высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги, создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом. Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, краевых, муниципальных. Транспортная система поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры поселения, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Приложение 1

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОПАШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения, год | Объемы финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  | Ожидаемый конечный результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в станице Новопашковской Крыловского района по ул. Октябрьской от ул. Школьной до ул. Пушкина, по ул. Октябрьской от ул. Пушкина до ул. Чапаева | 2017 | 3298,10 | 165,0 | 3133,10 | 0 | 0 | Соответствие эксплуатацион- ных показателей автодорог требованиям стандартов | Администрация Новопашковского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 3298,10 | 165,0 | 3133,10 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Реконструкция автомобильных дорог местного значения ст. Новопашковская | 2017 | - | - | - | 0 | 0 | Соответствие эксплуатацион- ных показателей автодорог требованиям стандартов | Администрация Новопашковского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 1766,892 | 1401,6 | 365,292 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Реконструкция автомобильных дорог местного значения с. Грузское | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие эксплуатацион- ных показателей автодорог требованиям стандартов | Администрация Новопашковского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 1766,892 | 1401,6 | 365,292 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Реконструкция автомобильных дорог местного значения х. Тверской | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие эксплуатацион- ных показателей автодорог требованиям стандартов | Администрация Новопашковского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 176,752 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 1766,892 | 1401,6 | 365,292 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Ежеквартальное проведение оценки качества содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального значения подрядными организациями: проведение комиссионного обследования состояния дорог с автобусным сообщением с составлением акта и принятием мер по выявленным недостаткам два раза в год | весь период 2017-2030 | без финансирования |  |  |  |  | Соответствие эксплуатацион- ных показателей автодорог требованиям стандартов | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| II | Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и формированию правосознания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Агитационно- профилактическая работа. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | весь период 2017-2030 | без финансирования |  |  |  |  | Предупрежде-ние и снижение детского дорожно- транспортного травматизма | Администрация Новопашковского сельского поселения, ОГИБДД Краснодарского края по Крыловскому району |
| III | Мероприятия по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство придорожного сервиса ст. Новопашковская | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие транспортной инфраструк- туры | Администрация Новопашковского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 1766,892 | 1401,6 | 365,292 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | строительство придорожного сервиса х. Тверской | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие транспортной инфраструк- туры | Администрация Новопашковского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 176,6892 | 140,16 | 36,5292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 1766,892 | 1401,6 | 365,292 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | строительство придорожного сервиса с. Грузское | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие транспортной инфраструк- туры | Администрация Новопашковского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 1074,0 | 792,0 | 282,0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | строительство юго-восточного обхода автомобильной дороги станица Крыловская – станица Новопашковская – х. Тверской | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие транспортной инфраструк- туры | Администрация Новопашковского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 107,4 | 79,2 | 28,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 1074,0 | 792,0 | 282,0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | строительство улично-дорожной сети в Новопашковском сельском поселении | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие транспортной инфраструк- туры | Администрация Новопашковского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 4929,40 | 2336,0 | 2593,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 4929,40 | 2336,0 | 2593,40 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства | 2017-2030 | без финансирования |  |  |  |  | Организация хранения авто | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| 7 | Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды | 2017-2030 | без финансирования |  |  |  |  | Обеспечение качества оказания услуг | Администрация Новопашковского сельского поселения |