Информация

«О  ходе реализации Указа Президента Российской Федерации

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации

на период до 2024 года» в 2022 году

В  2022 году продолжаем работу в направлении реализации нацпроектов:

«Жилье и городская среда» -  2 проекта:

- Благоустройство территории сквера в ст. Крыловской в границах улицы Орджоникидзе, 151-й Стрелковой дивизии и ул. Ленина. Сметная стоимость 61 850,76 тыс. руб. (в т.ч. в 2022 году 33 899,5 тыс.руб.). Документация на аукцион сдана в ДРКС  9.02.2022. После устранения замечаний направлена в ДРКС  2.03.2022. Аукцион проведен – 11.03.2022 года. Контракт заключен 25.03.2022. (в настоящее время ведется работы по благоустройству сквера).

- Реконструкция головных водозаборных сооружений с устройством станции очистки воды производительностью 3 500 куб.м в ст. Крыловской в 2022 году – 171,1 млн. руб. (Общая стоимость объекта 199 млн.руб.). Соглашение о выделении денежных средств министерством ТЭК и ЖКХ подписано 7.02.2022. Муниципальный контракт заключен с ГУП КК «Северо-Восточная компания «Курганинский групповой водопровод» 27.04.2022.

«Образование» - 2 точки роста: СОШ № 6 и СОШ № 10 оборудование кабинетов естественно - научного цикла – химии, физики, биологии. Закупки производятся на уровне министерства.

«Культура» - Закупка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов на 4 265,3 тыс.руб. для детской школы искусств.

Аукционы: 25.02.2022 заключен контракт на баяны (750 тыс.руб.), 10.03.2022 - на рояль (2 млн.руб.), 25.03.2022 – на духовые инструменты (500 тыс.руб.). Прямые закупки: 1.03.2022 - на струнно-щипковые инструменты (507 тыс.руб.), аккордеон  (73 тыс.руб.) и баян ученический (200 тыс.руб.). На сегодня (11.05.2022) не поставлен аккордеон (изготавливается). Срок поставки по контракту – 15 августа 2022 года.

Начальник  отдела

экономического развития                                                                    С.В. Киселева