К приказу

 от 01.09.2016 г. № 23

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов ГКОУ СО «Екатеринбургская**

 **школа-интернат № 9»**

**1. Общие положения**

 1. План мероприятий («дорожная карта») ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 9» (далее – Школа-интернат) по повышению значений показателей доступности для инвалидов и предоставляемых в школе-интернате услуг направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов Школы-интерната.

 2. Цель «дорожной карты» - поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов всех категорий Школы-интерната и оказываемых в ней услуг.

 3. Целями реализации «дорожной карты» являются:

 1) создание условий доступности для инвалидов Школы-интерната и оказываемых в ней услуг;

 2) установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов Школы-интерната и оказываемых в ней услуг;

 3) оснащение Школы-интерната приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых услуг;

 4) проведение паспортизации Школы-интерната и оказываемых в ней услуг.

 4. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов Школы-интерната и оказываемых в ней услуг.

 5. «Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению образовательных услуг.

 6. Ожидаемый результат реализации мероприятий «дорожной карты»:

организация доступности Школы-интерната для инвалидов всех групп и услуг в сфере образования в соответствие с законодательством РФ.

Сроки реализации «дорожной карты»: с 2016 г. по 2030 г.

 7. Планируемое повышение значений показателей доступности Школы-интерната и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм:

 1) Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

 2) постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

 3) приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения).

**II. Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов и оказываемых им услуг**

**В ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 9»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые значения показателей (%)** | **Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020-2025** | **2026-2030** |
| 1. | Доля инвалидов, для которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности и возможности для самостоятельного передвижения по объекту, от общего количества инвалидов | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Крашенинников А.А., зам. директора по АХР |
| 2. | Доля инвалидов, обучающихся на индивидуальном обучении на дому, от общего количества инвалидов | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 20 | Калелева Л.А., зам. директора по УВР |
| 3.  | Доля детей – инвалидов, получающих дополнительное образованию, от общего количества детей-инвалидов | 53 | 63 | 80 | 100 | 100 | 100 | Анисимова Е.Ю, зам. директора по ВР |
| 4. | Доля работников, прошедших обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в сфере образования, от общего числа работников школы-интерната | 0 | 30 | 50 | 70 | 80 | 100 | Крашенинников А.А., зам. директора по АХР |

**III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов ГКОУ СО «екатеринбургская школа-интернат № 9» и оказываемых им услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | **Планируемый результат влияния мероприятия** |
| **1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов школы-интерната, средств связи и информации, включая оборудование школы-интерната необходимыми приспособлениями** |
| 1. | Проведение паспортизации школы-интерната  | Крашенинников А.А., зам. по АХР | сентябрь 2016 | утверждение паспорта доступности, определение объемов работ по обеспечению условий доступности, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий |
| 2. | Разработка инструкции с алгоритмом действий для сопровождающих лиц по обеспечению доступности МГН в школе-интернате. | Крашенинников А.А., зам. по АХР | сентябрь 2016 | разработанная инструкция |
| 3. | Разработка схемы передвижения МНГ от остановки транспорта до школы-интерната, на территории школы и в зданиях школы | Крашенинников А.А., зам. по АХР | сентябрь 2016 | разработанная схема передвижения МНГ, обеспечение передвижения МНГ до школы-интерната, на территории школы |
| **2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объекта и услуг** |
| 1. | Установка дополнительных перил на пандусе входной группы в соответствии с ГОСТ | Крашенинников А.А., зам. директора по АХР | 2017 г.при условии финансирования | обеспечение доступности школы-интерната для всех групп инвалидов, обеспечение безопасности инвалидов |
| 2. | Установка противоскользящего покрытия ступеней на лестничных пролетах | Крашенинников А.А., зам. директора по АХР | 2017 г.при условии финансирования | обеспечение доступности школы-интерната для всех групп инвалидов, обеспечение безопасности инвалидов |
| 3. | Установка информационного табло и информационных табличек для людей с нарушением зрения | Кашина И.И., директор | 2018 г.при условии финансирования | обеспечение доступности школы-интерната для всех групп инвалидов, обеспечение безопасности инвалидов |
| 4. | Приобретение акустической системы в спортивный зал | Кашина И.И., директор | 2018 г.при условии финансирования | обеспечение доступности школы-интерната для всех групп инвалидов, обеспечение безопасности инвалидов |
| 5. | Обустройство санитарной комнаты для МГН | Крашенинников А.А., зам. директора по АХР | 2017 г. | обеспечение доступности школы-интерната для всех групп инвалидов, обеспечение безопасности инвалидов |
| 6. |  Установка шлагбаума при въезде на территорию школы | Крашенинников А.А., зам. директора по АХР | 2018 г.при условии финансирования | обеспечение доступности школы-интерната для всех групп инвалидов, обеспечение безопасности инвалидов |
| 7. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Крашенинников А.А., зам. директора по АХР | 2020 | обеспечение доступности школы-интерната для всех групп инвалидов, обеспечение безопасности инвалидов |
| 8. | Установка при входе в Школу-интернат вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Кашина И.И., директор | 2017 | обеспечение доступности школы-интерната для всех групп инвалидов, обеспечение безопасности инвалидов |
| 9. | Организация обучения сотрудников Школы-интерната для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов Школы-интерната и услуг в сфере образования в соответствие с законодательством РФ.  | Круглов А.Ю., инженер по ОТ и ТБ | 2017-2020 | обеспечение доступности школы-интерната для всех групп инвалидов, обеспечение безопасности инвалидов |
| 10. | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Круглов А.Ю., инженер по ОТ и ТБ | 2020-2025 гг. | обеспечение доступности школы-интерната для всех групп инвалидов, обеспечение безопасности инвалидов |
| 11. | Установка раздвижных дверей на входной группе | Крашенинников А.А., зам. директора по АХР | 2020 г. | обеспечение доступности школы-интерната для всех групп инвалидов, обеспечение безопасности инвалидов |