План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения

МКУК «Киикский КДЦ»

(Новосибирская область, Тогучинский район, село Киик, ул. Центральная 14)

на 2016-2030 г.

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела культуры администрации Тогучинского района Новосибирской области _______________________Т.П. Савилова «___»__________________2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МКУК «Киикский КДЦ» ________________(З.Н. Шершнева) «01» мая2016 г. | СОГЛАСОВАНО Представитель общественной организации инвалидов __________________Т.В. Сгибнева «___»__________________2016 г. |
| --- | --- | --- |

| №№ п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | ЭТАП работы* | Необходимое Финансирование (т.р.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  | Глава сельсовета Директор КДЦ |
| 1.1. | 1.Обучение персонала ОСИ. 2.Приобретение информационных табличек в соответствии с установленными требованиями. 3. Организация альтернативного формата обслуживания МГН на дому. | К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У | Орг Орг Орг | 1 1 1 | 6,0 2,0 нет | 2016 2016 2016-2030 |  |
| 2. | Приобретение технических средств адаптации |  |  |  |  |  | Директор КДЦ Глава сельсовета |
| 2.1 | Средства информирования: Знаки доступности объектов, информационные таблички, стенды. - системы оповещения: беспроводная система вызова (кнопка вызова), световой информатор, звуковой маяк. | К,О,С,Г,У К,О,С,Г | Орг Орг | 1 1 | 4,0 10,0 | 2016 2017 |  |
| 3. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  | Директор КДЦ Глава сельсовета |
|  | Оборудование парковочного места для стоянки транспорта инвалидов- СДК Киик Оборудование парковочного места для стоянки транспорта инвалидов- ДО Кусмень | К К | ТР ТР | 1 1 | 2,0 4,0 | 2017 2018 |  |
|  | Устройство пандусов: Вспомогательные средства для преодоления высоты запасных выходов (пандус) СДК с.Киик (2шт) | К,О,С | Стр | 2 | 150,0 | 2029 |  |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  | Директор КДЦ Глава сельсовета |
|  | Установка кнопки вызова помощника СДК Киик Установка кнопки вызова помощника ДО Кусмень Установка навеса(козырька) при входе на объект- СДК Киик Установка навеса(козырька) при входе на объект- До Кусмень | К,О,С К,О,С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У | ТР ТР Стр Стр | 1 1 2 2 | 1,5 1,5 350,0 100,0 | 2019 2019 2023 2024 |  |
| 3.3 | По путям движения в здании, включая пути эвакуации: |  |  |  |  |  | Директор КДЦ Глава сельсовета |
|  | -Устройство разметки напольных покрытий СДК Киик -Устройство разметки напольных покрытий ДО Кусмень - Демонтаж дверных порогов в помещениях объекта. СДК Киик - Демонтаж дверных порогов в помещениях объекта Библиотеки | К,С К,С К,О,С К,О,С | ТР ТР КР КР | 2 2 2 | 2,0 2,0 8,0 2,0 | 2020 2020 2021 2022 |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  | Директор КДЦ Глава сельсовета |
|  | Переоборудование и приспособление мест оказания услуг (кабинетов, залов) СДК Киик . Переоборудование и приспособление мест оказания услуг (кабинетов, залов) ДО Кусмень. Переоборудование и приспособление мест оказания услуг (кабинетов) библиотеки | К,О,С К,О,С К,О,С,Г | Рек Рек Рек | 2 2 2 | 30,0 10,0 1,0 | 2026 2027 2028 |  |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  | Директор КДЦ Глава сельсовета |
|  | 1.Оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями. – СДК Киик 2. Оборудование санитарно-гигиенического помещения (сан узел) в ДО Кусмень. | К,О,С К,О,С | ТР Стр | 2 2 | 1,0 150,0 | 2025 2030 |  |
| 3.6 | По системе информации |  |  |  |  |  | Директор КДЦ |
|  | -Размещение информационных стендов в соответствии с установленными требованиями СДК Киик -Размещение информационных стендов в соответствии с установленными требованиями ДО Кусмень -Размещение информационных стендов в соответствии с установленными требованиями в библиотеке | К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У | Орг Орг Орг | 1 1 1 | 1,0 1,0 1,0 | 2017 2017 2017 |  |

| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -на начало планового периода | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| -по завершении 1-го этапа плана адаптации* | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДУ |
| -по завершении 2-го этапа адаптации** | ДП | ДП | ДЧ | ДЧ | ДЧ |

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД – временно недоступно.