муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбинированного вида № 28

муниципального образования Усть-Лабинский район

09.09.2022 г.                                                                                              № 161-П

ст. Воронежская

Об утверждении плана устранения нарушений, выявленных в ходе проверки

На основании Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований № 648 от 09.09.2022 от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю,	 с	целью	устранения нарушений, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки с 01.08.2022 по 11.08.2022 (решение от 26.07.2022 № 146р-ВП-14-2022) в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 28 муниципального образования Усть-Лабинский райо, приказываю:

- Заведующему, Фирсовой Ю.А., рассмотреть результаты проведенной проверки, проанализировать нарушения, замечания, указанные в Предостережении, которые допущены Учреждением. Установить причины и условия их образования и принять меры по их устранению) и недопущению впредь, подготовить план мероприятий по устранению нарушений.

- Утвердить план мероприятий МБДОУ № 28 по устранению нарушений (срок исполнения 12.09.2022 г). (Приложение №1).

3. Контроль    за    исполнением   настоящего   приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий МБДОУ № 28 ______________________ Ю.А. Фирсова

С приказом ознакомлены:

Приложение № 1

к приказу № 161-П от 09.11.2021

План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе выездной плановой проверки отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах в МБДОУ № 28 с 01.08 по 11.08.2022 года.

| № | Нарушения, выявленные в ходе проверки | Наименование мероприятия по устранению недостатков | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия/ отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть результаты проведенной проверки, проанализировать нарушения, замечания, указанные в Предостережении о недопустимости нарушений № 648 от 09.09.2022, которые допущены Учреждением. Установить причины и условия их образования и принять меры по их устранению (с указанием сроков) и недопущению впредь. | Определить виновных лиц, допустивших нарушения, отмеченные в Предостережении, и рассмотреть вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности. Предоставить информацию о результатах исполнения настоящего Предостережения с приложением копий документов, подтверждающих его исполнение на сайт и по запросу Учредителя | Фирсова Ю.А. | 12.09.2022 |
| 2 | п. 2.214 Твердое покрытие территории, с нарушениями целостности | Согласовать с Учредителем заказ сметной документации на ремонт асфальтового покрытия, написать письмо на выделение денежных средств для устранения нарушения | Фирсова Ю.А. Дедюлина Н.А. | Изготовлена смета на ремонт асфальтового покрытия на сумму 1097426,18, письмо о выделении денежных средств на устранения нарушения № 29 от 01.02.2023 |
| 3 | п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 - полы в некоторых теневых навесах имеют дефекты; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы в раздевальной средней группы и на выходе возле кабинета психолога с нарушениями целостности | Закончить замену полов на веранде Подготовительной В группы. Согласовать с Учредителем заказ сметной документации на замену линолеума в раздевалках 4 групп, написать письмо на выделение денежных средств для устранения нарушения | Фирсова Ю.А. Тотосов В.М. | Полы не веранде Подготовительной В группы заменены полностью, подготовительной А и Б, ОНР частично. Изготовлена смета на замену линолеума в раздевальных помещениях групп МБДОУ № 28 на сумму 112724,22 письмо о выделении денежных средств на устранения нарушения№ 6 от 10.01.2023 |
| 4 | п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 - ежегодная полная смена песка в песочницах в весенний период не проведена | Принять меры по недопущению впредь несвоевременного исследование песка на соответствие гигиеническим нормативам | Фирсова Ю.А. | Приказ на вынесение дисциплинарного взыскания в виде замечания Дедюлиной Н.А. |
| 5 | п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 - площадь помещений в групповых (игровых) комнатаК не соответствует гигиеническому нормативу: в группе раннего возраста всего 20 детей, площадь игровой комнаты составляет 47,5 кв.м, при норме для групп раннего возраста - не менее 2.5 кв.м на одного ребенка, фактически - 2,4 кв.м; в младшей группе всего 20 детей, площадь игровой комнаты составляет 34,5 кв.м, при норме для групп раннего возраста - не менее 2,5 кв.м на одного ребенка, фактически - 1,7 кв.м) | Обжалование решения суда по переуплотнению в связи с невозможностью: отчислить воспитанников можно только по заявлению родителей, в связи с прекращением срока действия договора (выпуск в школу), по медицинским показаниям. В мае 2023 года выпускается 4 подготовительные группы (принятые до решения суда) | Фирсова Ю.А. | Вести прием вновь прибывающих детей в соответствии с санитарными нормами. Отчислять детей по заявлениям родителей. |
| 6 | и. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - в группе раннего возраста в буфетной стены выполнены плиткой с нарушением целостности, потолок в туалетной и в помещении со шкафом сотрудников с нарушением целостности; в средней группе потолок в туалетной со следами течи, в буфетной стены с нарушением целостности отделки; в подготовительной группе В нарушена целостность отделки стен и потолка, в буфетной и в помещении для хранения сыпучих продуктов | Устранить нарушения силами сотрудников, перераспределив выделенные средства бюджета на приобретение строительных материалов | Фирсова Ю.А. Воспитатели групп | Произведен частичный косметический ремонт |
| 7 | п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 - в коридорах при групповых комнатах искусственное освещение представлено светильниками с лампами накаливания | Заменить светильники с лампами накаливания на светодиодные (изыскать денежные средства) | Дедюлина Н.А., Тотосов В.М. | Заменены |
| 8 | п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - местная система вытяжной вентиляции в производственном помещении пищеблока в неисправном состоянии | Устранить нарушение |  | Силами хозгруппы неисправность устранена |
| 9 | и. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 - в игровых комнатах во всех группах частично отсутствуют солнцезащитные устройства | Приобрести солнцезащитные устройства в группы | Дедюлина Н.А. | Все группы оснащены солнцезащитными устройствами |
| 10 | п.п. 2.4.8, 3.1.6 СП 2.4.3648-20 - спальни учреждения оборудованы трехуровневыми раскладными кроватями, не имеющими самостоятельный заход на них; расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними; в группах используются раскладные кровати, не предусмотрено место для их хранения, а также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья | Устранить нарушение силами сотрудников | Младшие воспитатели групп | Частично приобретены ступеньки для самостоятельного захода на кровати. Расставить кровати иначе не представляется возможным. Предусмотрено место для хранения раскладушек и индивидуального хранения постельных принадлежностей. |
| 111 | п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 - шкафов для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками группы раннего возраста недостаточно (не соответствует списочному количеству детей в группе) | Обеспечить наличие шкафов для верхней одежды в соответствии со списочным составом. |  | Приобрели дополнительные шкафчики в группу раннего возраста. |
| 12 | п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 - в туалетной умывальной зоне во всех группах не установлены в отдельной кабине раковина и унитаз для персонала | Согласовать с Учредителем заказ сметной документации на установку раковин для персонала в туалетной зоне во всех группах МБДОУ № 28, написать письмо на выделение денежных средств для устранения нарушения |  | Изготовлена смета установку раковин для персонала в туалетной зоне во всех группах МБДОУ № 28 на сумму 97343,54, письмо о выделении денежных средств на устранения нарушения № 7 от 10.01.2023 |
|  | п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 - уборочный инвентарь для помещений и туалетных частично хранится в доступном для детей месте | Изыскать денежные средства на приобретение шкафов для хранения уборочного инвентаря |  | Письмо начальнику УО МО Усть-Лабинский район № 214 от 06.10.2022 на выделение денежных средств на приобретение шкафов для уборочного инвентаря в размере 56490,00, письмо Депутату Совета МО Усть-Лабинский район № 232 от 18.10.2022 |
|  | п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 - санитарно-техническое оборудование не исправно: на пищеблоке в моечной кухонной посуды имеется течь душевой насадки | Приобрести кран на пищеблок |  | Кран заменили |
|  | п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 - хранение чистого белья осуществляется в гладильной в открытом стеллаже; постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, подтверждающие документы не представлены | Устранить нарушение своими силами. Камерная дезинфекция проводилась частично (50 кг Договор № 220118ДР от 20.06.2022) Заключить договор на проведение камерной дезинфекции на оставшиеся постельные принадлежности. | Тотосов В.М. Дедюлина Н.А. | Стеллаж оборудовать дверцами. Проведена камерная дезинфекция оставшихся постельных принадлежностей (Договор 2201566/ДР от 12.09.2022) |
|  | п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 - в подвальных помещениях присутствует мусор | Устранить нарушение силами сотрудников | Тотосова О.Ф. | Убран мусор в подвальных помещениях |
|  | п. 1.8 СП 2.4.3648-20 - производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не осуществляется в части проведения лабораторных исследований готовых блюд | Изыскать денежные средства на проведение лабораторных исследований готовых блюд |  | Собраны коммерческие предложения, написано письмо Учредителю на выделение денежных средств на устранение нарушения № 214 от 06.10.2022 на сумму 1838,64 |
|  | п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 - температура воздуха превышает гигиенический норматив: младшая группа (игровая) - допустимое значение плюс 22-28 градусов С, фактически - плюс 29,5- 29,6 градусов С; в старшей группе А (игровая) — допустимое значение плюс 21-28 градусов С, фактически - плюс 29,3-29,4 градусов С; в подготовительной группе (игровая) - допустимое значение плюс 21-28 градусов С, фактически - плюс 29,6-29,7 градусов С (протокол измерений метеорологических факторов от 03.08.2022 № 0773.5У, экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 09.08.2022 № 635/34) | Искать пути решения устранения нарушений | Фирсова Ю.А. Дедюлина Н.А. | Собраны коммерческие предложения, написано письмо Учредителю на выделение денежных средств на устранение нарушения: приобретение сплит-систем № 214 от 06.10.2022 на сумму 143616,00, Письмо Депутату Совета МО Усть-Лабинский район № 232 от 18.10.2022 |
|  | п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20) - в групповых ячейках ежедневное меню не вывешивается | Устранить нарушение, провести работу по недопущению данного нарушения впредь | Старшая медицинская сестра, воспитатели, младшие воспитатели групп | Старшей медицинской сестре вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. В каждой группе установлен стенд, для ежедневного размещения меню. |
|  | п. 8.1.9, прил. 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - на хранении имеются яблоки, морковь и другие овощи без маркировки, морковь со следами плесени | Принять меры для правильного хранения овощей на складе |  | Собраны коммерческие предложения, написано письмо Учредителю на выделение денежных средств на приобретение холодильного оборудования для овощного склада № 214 от 06.10.2022 на сумму 125038,00 |
|  | п. 2.4.11 Постирочная оснащена 2 бытовыми стиральными машинами, одной из которых требуется ремонт. Так же установлены 3 нефункционирующие стиральные машины устаревшего образца. | Изыскать средства для ремонта и приобретения стиральной машины | Дедюлина Н.А. | Неисправная стиральная машина отремонтирована. Приобретена еще одна (Договор №187 от 11.10.2022) |
|  | п. 2.4.6.2 Стол для работы с тестом, оборудованный столешницей из дерева твердых лиственных пород отсутствует. В наличии недостаточное количество посуды выполненной из нержавеющей стали, используется посуда из других материалов. Стол раздачи с нарушением целостности покрытия | Провести работу по сбору коммерческих предложений и устранению нарушений |  | Из столешницы своими силами изготовили стол для работы с тестом Недостающую посуду из нержавеющей стали приобрели. Ведется работа по замене/ремонту стола раздачи |