План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

(«дорожная карта» объекта)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка»

(Наименование учреждения)

606380,Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. Полевая, д. 16

(адрес учреждения)

| №№ | Наименование мероприятий | Категории МГН | Срок | Документ, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181- |  | (буквенное | исполнения | которым | (дата |
|  | ФЗ) | обозначение) | (и этап работы*) | предусмотрено | контроля и |
|  |  |  |  | исполнение | результат) |
|  |  |  |  | мероприятия |  |
|  |  |  |  | (источник |  |
|  |  |  |  | финансирования) |  |

| I. Создание условий для беспрепятственного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доступа | инвалидов | к | объекту | и |  |  |  |  |
| предоставляемым в них услугам. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Осуществление текущего ремонта объекта (по варианту |  |  |  |  | Все категории |  | План | Достижение |
| «Б») |  |  |  |  |  | 2025- 2029 годы | мероприятий по | уровня |
|  |  |  |  |  |  |  | подготовке ОУ к | доступности |
|  |  |  |  |  |  |  | новому учебному | ОУ для |
|  |  |  |  |  |  |  | году, ПФХД | инвалидов, |
|  |  |  |  |  |  |  | (при наличии | детей |
|  |  |  |  |  |  |  | финансирования) | инвалидов, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | для других |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МГН до |

|  |  |  |  |  | уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Доступно |
|  |  |  |  |  | частично» |
| 3.** | Создание условий индивидуальной мобильности для | Все категории |  | ПФХД ОУ, | 01.09.2023 г. |
|  | самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, |  | 2025- 2029 годы | бюджет с.Вад | Достижение |
|  | в том числе к местам предоставления услуг (по |  |  |  | уровня |
|  | варианту «Б») |  |  |  | доступности |
|  |  |  |  |  | ОУ для |
|  |  |  |  |  | инвалидов, |
|  |  |  |  |  | детей |
|  |  |  |  |  | инвалидов |
|  |  |  |  |  | для других |
|  |  |  |  |  | МГН до |
|  |  |  |  |  | уровня |
|  |  |  |  |  | «Доступно |
|  |  |  |  |  | частично» |
| 3.1. | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: | Все категории |  | Финансирование | До 01.09.2025 |
|  | Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов |  | 2023-2025 годы | из | года |
|  |  |  |  | муниципальных |  |
|  |  |  |  | средств |  |
| 3.1.2. | Приобретение технических средств адаптации: | С |  | Финансирование | До 01.09.2029 |
|  | Мнемосхема «План территории» |  | 2025- 2029 годы | из | года |
|  |  |  |  | муниципальных |  |
|  |  |  |  | средств |  |
|  |  |  |  | (при наличии |  |
|  |  |  |  | финансирования) |  |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонтные работы: | К,О,С |  | Финансирование | До 01.09.2029 |
|  | Дооборудование входных дверей (устранение порогов в |  | 2025- 2029 годы | из | года |
|  | дверных проемах, установка смотровых панелей из |  |  | муниципальных |  |
|  | прозрачного и ударопрочного материала) |  |  | средств |  |
|  | Установка пандуса |  |  | (при наличии |  |
|  |  |  |  | финансирования) |  |
| 3.2.2. | Приобретение технических средств адаптации: | С |  | Финансирование | До 01.09.2025 |

|  | Информационно-тактильный знак (вывеска с названием |  |  |  | 2023-2025 годы | из | года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организации, режим работы) |  |  |  |  | муниципальных |  |
|  |  |  |  |  |  | средств |  |
|  |  |  |  |  |  | (при наличии |  |
|  |  |  |  |  |  | финансирования) |  |
| 3.3. | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  | План |  |
|  | Контрастная лента для маркировки дверных проемов и |  |  | С | 2023-2025 годы | мероприятий по | До 01.09.2025 |
|  | ступеней |  |  |  |  | подготовке ОУ к | года |
|  | Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный |  |  |  |  | новому учебному |  |
|  | со стеной цвет |  |  |  |  | году, ПФХД |  |
|  |  |  |  |  |  | (при наличии |  |
|  | Поручни настенные для коридоров |  |  | К,С |  | финансирования) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До 01.09.2021 |
|  | Плоские информационные знаки (вход/выход, круг |  |  |  |  |  | года |
|  | желтый) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  | Г,С |  | Финансирование | До 01.09.2021 |
|  | Информационно-тактильный | знак | (дублирование |  | 2020-2021 годы | из | года |
|  | необходимой информации для инвалидов) |  |  |  |  | муниципальных |  |
|  |  |  |  |  |  | средств |  |
| 3.4. | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Ремонтные работы: |  |  | Все категории |  | ПФХД ОУ, | До 01.09.2029 |
|  | Ремонт кабинета психолога |  |  |  | 2025-2029 годы | бюджет | года |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  | Все категории |  | ПФХД ОУ, | До 01.09.2021 |
|  | Оборудование для образовательного процесса для детей |  |  |  | 2020-2021 годы | бюджет | года |
|  | инвалидов |  |  |  |  | (при наличии |  |
|  |  |  |  |  |  | финансирования) |  |
| 3.5. | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: |  |  | К |  | ПФХД ОУ, | До 01.09.2021 |
|  | Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с |  |  |  | 2020-2021 годы | бюджет | года |
|  | дежурным персоналом |  |  |  |  | (при наличии |  |
|  | Рельефные знаки, таблички пиктограммы |  |  |  |  | финансирования) |  |
| 3.5.2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  | С |  | ПФХД ОУ, | До 01.09.2021 |

|  | Рельефные знаки, таблички пиктограммы |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 годы | бюджет | года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (при наличии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирования) |  |
| 3.6 | По системе информации- обеспечение информации на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекте с учетом нарушений функций и ограничений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жизнедеятельности инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Надлежащее размещение оборудования и носителей |  |  |  |  |  | Все категории |  | ПФХД ОУ, | До 01.09.2022 |
|  | информации |  |  | (информационного |  | стенда, |  | 2020-2022 годы | бюджет | года |
|  | информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с |  |  |  |  |  |  |  | (при наличии |  |
|  | соблюдениемформата(размер,контрастность), |  |  |  |  |  |  |  | финансирования) |  |
|  | единства и непрерывности информации на всем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Дублирование необходимой звуковой и зрительной |  |  |  |  |  | С |  |  | До 01.09.2022 |
|  | информации, а также надписей, знаков и иной |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 годы |  | года |
|  | текстовой и графической информации, выполненными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемными изображениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных |  |  |  |  |  | Все категории |  |  | До 01.09.2024 |
|  | ситуациях и эвакуации с учетом особенностей |  |  |  |  |  |  |  |  | года |
|  | восприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. | Развитие | средств |  | и | носителей | информации | Все категории |  |  | До 01.09.2024 |
|  | (информационно-диспетчерская служба, инфо- киоска, |  |  |  |  |  |  |  |  | года |
|  | памяток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | По путям движения к объекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Организация предоставления информации гражданам о |  |  |  |  |  | Все категории |  |  | До 01.09.2017 |
|  | наличии адаптированного транспорта к объекту |  |  |  |  |  |  |  |  | года |
| 3.7.2. | Организационные мероприятия по решению вопроса |  |  |  |  |  | Все категории |  |  |  |
|  | доступности пути к объекту от ближайшей остановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Обеспечение условий доступности услуг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предоставляемых организацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекте | путем | оказания |  | работниками | организации |  |  |  |  |

|  | помощиинвалидамвпреодолениибарьеров, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мешающих получению ими услуг на объекте, в том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расстройства функции зрения и самостоятельного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | передвижения (К,О,С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка | и | утверждение |  |  |  | организационно- |  |  |  |  | Все категории | (1 этап) | Приказ по ОУ | До 01.05.2017 |
|  | распорядительных и иных локальных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | года |
|  | учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другим маломобильным гражданам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Закрепление | в должностных инструкциях |  |  |  |  |  |  | персонала |  |  | Все категории | (1 этап) | Приказ по ОУ | До 01.05.2017 |
|  | конкретных задач и функций по оказанию помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | года |
|  | инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сопровождению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация систематического обучения (инструктажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все категории | (1 этап) | Приказ по ОУ | До 01.05.2017 |
|  | персонала по вопросам оказания помощи на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | года |
|  | инвалидам и другим маломобильным гражданам (план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инструктажа, журнал учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение |  | доступной |  |  | информации |  |  |  | для |  | Все категории | (1 этап) | Приказ по ОУ | До 01.09.2017 |
|  | обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | года |
|  | организации доступности объекта и предоставляемых в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждении | услуг, |  | а | также |  | порядка |  | оказания |  |  |  |  |  |  |
|  | (получения) помощи на объекте (на сайте, на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | информационном стенде, в индивидуальных памятках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Предоставление |  | (при | необходимости) |  |  |  | инвалидам |  | по |  | Г,С | (1 этап) |  |  |
|  | слуху у слуг | с | использованием |  |  |  | русского |  | жестового |  |  |  |  |  |  |
|  | языка, с допуском на объект (к местам предоставления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация | предоставления |  |  |  | услуг |  | инвалидам |  | по |  |  | На всех этапах | Приказы ОУ |  |
|  | месту жительства (на дому) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация | предоставления |  |  |  | услуг |  | инвалидам |  |  | в |  |  |  |  |
|  | дистанционном формате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2029 годы |  |  |
| 4. | Создание | (развитие) |  |  | сайта |  |  | организации, |  |  |  | Все категории | (1 этап) | Приказ ОУ | До 01.09.2017 |
|  | адаптированного с учетом особенностей восприятия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  | года |
|  | отражением | на | нем |  | информации |  |  | о | состоянии |  |  |  |  |  |  |

доступности объекта и услуг

(на	сайте	указать	Ф.И.О.	и	телефоны	лиц

ответственных за обеспечение доступности объекта и

услуг)

- - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

**- мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано

без замечаний/ с замечаниями

(ненужное зачеркнуть)

Замечания	и	предложения	со	стороны	представителя	ООИ:___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель общественного объединения инвалидов

________________________________________________

(наименование организации)

_____________________(_________________________________)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________________________________________________

(координаты для связи)

Дата согласования «____»___________20____г.