муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону
«Школа № 79 имени 440-го гаубичного артиллерийского полка»

Приказ
город Ростов-на-Дону

«29» июня 2026 г 							                № 233

	
О внедрении типового решения в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, руководствуясь Распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 №379 «О внедрении типового решения в сфере образования в Ростовской области»., на основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 29.06.2026 №            , руководствуясь Уставом МБОУ «Школа №79»,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») 
с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.
2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:
2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе 
с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026 –Юрченко И.Е., заместителя  директора по УВР.
2.2.  За организацию регистрации педагогических и иных работников 
в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» – Юрченко И.Е., заместителя  директора по УВР. 
2.3.  За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Пархоменко Э.И., учителя информатики.
2.4. За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования -Китаеву О.А., заместителя  директора по АХЧ.
          2.5.За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику –– Юрченко И.Е., заместителя  директора по УВР.
3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» в следующем составе:
-Игнатьев И.А., директор МБОУ «Школа №79»,
-Юрченко И.Е., заместитель  директора по УВР,
- Китаева О.А., заместитель  директора по АХЧ,
-Пархоменко Э.И., учитель информатики.
3. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Юрченко И.Е., заместитель директора по УВР.
4. Рабочей группе обеспечить:
5.1.  Cвоевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту 
и достоверность;
5.2.  Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;
5.3.  Формирование документов о проведении сквозного тестирования 
и их передачу в Управление образования города Ростова-на-Дону;
5.4.  Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными 
приказом Управление образования города Ростова-на-Дону  .
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                   И.А. Игнатьев

С приказом ознакомлены:
Юрченко И.Е.
Китаева О.А.
Пархоменко Э.И.




