Проект

по озеленению и благоустройству территории детского сада

"ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА"

Автор проекта: старший воспитатель МБДОУ д/с  «Росинка» п. Саркела Перепелица Ольга Сергеевна

Актуальность

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) развивающая предметно-пространственная среда представляет собой часть образовательной среды, представленной специально организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Окружающая ребенка образовательная среда, в том числе и территория детского сада- это часть образовательной среды, в которой протекает процесс социализации, воспитания и развития личности ребенка. Это важная составляющая в жизни детей-дошкольников, здесь они проводят значительную часть всего своего времени. От того, насколько ухоженной, красивой и разумно спроектированной будет территория учреждения, во многом зависит то, с каким настроением зайдет ребенок в детский сад, насколько интересно и радостно он проживет каждый день.

Под благоустройством и озеленением территории детского сада подразумевается не только обеспечение благоприятных и безопасных условий для проведения спортивных занятий, отдыха, игр и развлечений дошкольников, но и создание привлекательного   с эстетической точки зрения облика участка. Красиво оформленный, окружённый зеленью и ухоженный участок, улучшает настроение, повышает жизненный тонус, положительно влияет на здоровье детей и воспитывает в детях чувство прекрасного, любовь к природе и родному краю.

Требования к благоустройству образовательных организаций

Благоустройство территорий образовательных учреждений в настоящее время является жизненной необходимостью, так как достаточно большое количество часов рабочего дня дети проводят именно в дошкольном учреждении.

Санитарными нормами определены требования к территории образовательной организации (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»)

Цель данного проекта: совершенствование развивающей предметно-пространственной седы игровых прогулочных участков на территории ДОУ, соответствующих современным требованиям.

Исходя из поставленной цели, были выделены следующие задачи:

- Обустроить игровые прогулочные участки малыми архитектурными формами, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и запросом родителей (законных представителей)

- Создать свой индивидуальный стиль ДОУ и сохранить высокий статус детского сада в социуме.

- Объединить усилия родителей (законных представителей), сотрудников дошкольного учреждения и общественности по благоустройству игровых прогулочных участков на территории ДОУ

Сроки реализации проекта: 2026-2027 гг.)

Участники проекта: коллектив МБДОУ, родители воспитанников (законные представители), общественность.

Риски проекта:

- Недостаточная мотивация у родителей;

- Затенённые участки территории;

- Недостаточное финансирование.

Состояние дворовой территории МБДОУ д/с «Росинка» п. Саркела

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» п. Саркела Цимлянского района (МБДОУ д/с «Росинка» п. Саркела)

Юридический адрес: 347305, Ростовская область, Цимлянский район, п. Саркел, пер. Школьный, д.5

Земельный участок, кадастровый номер: 61:41:0011107:7

Общая площадь земельного участка – всего 3273 кв. м

Участок огорожен изгородью из металлоконструкций высотой 1,5 м. Планировочным центром участка является здание детского сада.

Изучив существующее зонирование территории и на основании анализа современного состояния дворового участка МБДОУ д/с «Росинка» п. Саркела можно сделать следующие выводы. Планировка участка имеет большие отклонения от норм: имеются свободные площади при недостатке многих функциональных зон, наблюдается дефицит оборудования.

Территорию двора можно разделить на функциональные зоны.

Слайд 10

В настоящее время на территории ярко выражены следующие зоны:

- входная зона;

- зеленая зона;

- групповые участки №1, №2,№3,№4,№5

- хозяйственная зона.

Слайд 11.

Планируется организовать следующие зоны на групповых участках № 1,2,4,5

Слайды 13-29

- учебно-опытная зона

- зона торжественных мероприятий

- Автогородок

- Метеоплощадка

В настоящее время  групповой участок  № 5 отведен на спортивную и игровую зону, где наблюдается дефицит спортивного оборудования:

- Беговая дорожка или размеченная полоса длиной 30 метров — для бега и тестирования скоростных качеств.

- Яма для прыжков в длину с покрытием из песка.

- Зона для метания с защитным ограждением.

- Площадка для игр в футбол, волейбол и баскетбол.

К земельным участкам, на которых располагаются учреждения образования, предъявляются повышенные требования в области санитарной безопасности и экологической чистоты. Помимо ограждающих конструкций и элементов благоустройства на этих землях должны произрастать зеленые насаждения. Растительность помогает формировать благоприятный микроклимат и поглощает пыль и грязь, поступающую с близ расположенных автомобильных дорог и прочих источников выброса.

Мы провели инвентаризацию зеленых насаждений на территории детского сада и составили схему размещения деревьев и кустарников. Далее творческая группа нашего проекта приступила к разработке Экологической тропы, делая акцент на растительность нашего Донского края.

Анализируя наиболее важные показатели, характеризующие общее состояние насаждений на территории детского сада, такие как высота, диаметр ствола и ширины кроны можно сделать вывод, что в целом, состояние зеленых насаждений удовлетворительное. Под влиянием многих факторов насаждения со временем требуют проведение рубки ухода, а также удаления, в связи с потерей декоративности и возможности нанести травмы людям, вследствие надлома ветвей. Необходимо подсаживать молодые деревья на территории и функционально отделять зоны друг от друга, и проводить осенью вырубку больных и старых (сухих и перезрелых) ветвей и деревьев.

Проект планировки территории МБДОУ д/с «Росинка» п. Саркела

Для начала был проведен «Социологический опрос» среди педагогов и родителей, направленный на выявление пожеланий по благоустройству территории ДОУ был проведен при помощи сервиса опросов https://forms.yandex.ru/

Сервис позволяет узнать мнение аудитории, затратив минимум времени и сил.

Слайд 9

Социологический опрос показал в приоритете выделение следующий зон на территории детского сада:

- Учебно-опытной зоны-27,3%

- Рекреационной зоны (игровой)-27,3 %

- Зоны торжественных мероприятий-21,2%

- Спортивной зоны-21,2 %

- Зеленой зоны-3%

Исходя из этого, творческая группа приступила к разработке плана реализации данного проекта.

План реализации проекта

I этап –Подготовительно-проектировочный

Февраль 2026г-май 2026г

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение опыта работы других садов по данной теме. Анализ особенностей территории детского сада. | Заведующий, ст.воспитатель | Январь 2026г. |
| 2 | Общее собрание трудового коллектива: -определение цели и задач проекта -создание творческой группы | Заведующий, ст.воспитатель | Февраль 2026г. |
| 3 | Разработка плана озеленения территории детского сада: -создание эскизов участков, оформления клумб, цветников; -составление плана-схемы экотропы на территории д/с, -подбор цветущих, лекарственных растений, кустарников, саженцев деревьев. | Завхоз, ст.воспитатель, творческая группа | Февраль 2026г. |
| 4 | Разработка проекта по благоустройству и озеленению территории ДОУ | ст.воспитатель, творческая группа | Февраль 2026г. |
| 5 | Приобретение необходимого материала и оборудования для реализации проекта | Участники проекта | Февраль-май 2026г. далее- ежегодно |
| 6 | Организация субботников с участием родителей «Трудовой десант» | завхоз, воспитатели, родители | апрель- май ежегодно |

II этап – Содержательно-деятельностный

Июнь 2026г –октябрь 2027г.

| 1 | Завоз земли, песка | Заведующий, завхоз | апрель-май 2026-27 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обрезка кустарников, побелка деревьев | Завхоз, сотрудники ДОУ | апрель- май ежегодно |
| 3 | Побелка бордюров | Завхоз, сотрудники ДОУ | апрель- май ежегодно |
| 4 | Покраска малых форм, игрового и спортивного оборудования | Завхоз, сотрудники ДОУ | апрель- май, август ежегодно |
| 5 | Высадка рассады, посадка саженцев, посадка овощных культур на огороде | Завхоз, сотрудники ДОУ | май-июнь ежегодно |
| 6 | Создание экотропы, изготовление табличек с рисунками, природоохранных знаков | ст.воспитатель, педагоги ДОУ, родители | апрель-август 2026г. |
| 7 | Обновление и изготовление табличек- указателей с названиями растений | ст.воспитатель | апрель- май ежегодно |
| 8 | Акция «Подари цветок группе» | воспитатели, родители | апрель-май ежегодно |
| 9 | Смотр-конкурс на лучший летний участок | ст.воспитатель, воспитатели, родители | июнь ежегодно |
| 10 | Создание «Автогородка» (участок № 1) | Творческая группа, сотрудники ДОУ, родители, общественность, спонсоры | Июль 2026-сентябрь 2027г. |
| 11 | Создание спортивной площадки (групповой участок № 5) | Ст. воспитатель, творческая группа, сотрудники ДОУ, родители | Июль 2026-сентябрь 2027г. |
| 12 | Создание метеоплощадки (групповой участок № 5) | Ст. воспитатель, творческая группа, родители | Июль 2026-сентябрь 2027г. |
| 13 | «Казачий дворик» (групповой участок № 4) | Творческая группа, сотрудники ДОУ, родители, общественность, спонсоры | Июнь -август 2026г. |
| 14 | Создание «Лектория на открытом воздухе» | Творческая группа, сотрудники ДОУ, родители, общественность, спонсоры | Июль 2026-сентябрь 2027г. |
| 15 | Создание «Зоны торжественных мероприятий» (групповой участок № 4) | Творческая группа, сотрудники ДОУ, родители, общественность, спонсоры | Июль 2026-сентябрь 2027г. |
| 16 | Приобретение игрового оборудования на прогулочный участок № 3 | Спонсоры | Июль 2026-сентябрь 2027г. |
| 17. | Создание «Уютного дворика» (групповой участок № 2) | Творческая группа, сотрудники ДОУ, родители, общественность, спонсоры | Июль 2026-сентябрь 2027г. |
| 18 | Создание на сайте детского сада подраздела «Благоустройство и озеленение» для распространения опыта работы по данной теме | Ст. воспитатель | Сентябрь 2027г. |

III этап- Рефлексивно-обобщающий- Ноябрь 2027г.

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обобщение положительного опыта работы на общем родительском собрании | Заведующий, ст. воспитатель | Ноябрь ежегодно |
| 2 | Итоговая презентация по реализации проекта «Территория детства» на сайте детского сада | Ст.воспитатель | Ноябрь 2027г. |

Ожидаемые результаты:

- Создание индивидуального образа территории дошкольного учреждения, улучшение современного имиджа дошкольного учреждения в микрорайоне;

- Создание комфортных условий для всестороннего развития личности ребенка во время его пребывания в ДОУ (зоны отдыха, занятий спортом, игровой, познавательной деятельности детей);

- Привлечение родителей воспитанников (законных представителей) к активному участию в благоустройстве, озеленении и ландшафтном дизайне территории детского сада;

- Повышение уровня экологической культуры педагогов, воспитанников и родителей (законных представителей);

- Удовлетворенность деятельностью дошкольного учреждения со стороны родителей (законных представителей), воспитанников.

Достигнутые результаты:

- Проведен субботник  с выполнением следующих работ (побелка деревьев и  бордюров, вырезка сухой растительности, высадка кустарников сирени и роз)

- Оформлен огород на участке детского сада, с выбором культур для выращивания (зелень, лук, овощи: помидоры, огурцы)

- Обновлен групповой участок № 3 игровым оборудованием: спортивный комплекс-1 шт., качеля-балансир-1 шт. (Спонсоры)

- Разработан маршрут «Экологической тропы», составлена схема маршрута и таблички с названием растений.

- Приобретены: кресло-качели- 1 шт., качеля-гнездо для группового участка № 5 (спонсоры)