	Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Югское от 16.03.2015г. № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Югское 07.11.2013г. № 312 «Об   утверждении муниципальной Программы «Развитие и   совершенствование  сети автомобильных дорог  и  искусственных сооружений общего пользования муниципального значения муниципального образования Югское на 2014-2015 годы»



	План реализации муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения муниципального образования Югское на 2014-2015 годы"
на 2015 год



	Наименовании

е программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия       
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)  
	Срок
	Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание)
	Объемы финансирования, тыс.руб.

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	Источник финансирования
	Сумма (тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения муниципального образования Югское на 2014-2015 годы»
	
	
	
	Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения       
	ВСЕГО:
	8 432,6

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	8 432,6

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	1.  Основное мероприятие Программы «Содержание автомобильных дорог и мостов» 
	Малкова Н.Ю. - глава МО Югское, Кузнецова П.В. - ведущий специалист 
	01.01.2015
	31.12.2015
	Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения       
	ВСЕГО:
	2 312,7

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	2 312,7

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	2.  Основное мероприятие Программы «Приобретение и установка дорожных знаков» 
	Малкова Н.Ю. -глава  МО Югское, Синицына Н.А. – зам. главы
	01.03.2015
	31.07.2015
	Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения       
	ВСЕГО:
	120,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	 120,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	3.  Основное мероприятие Программы «Текущий ремонт дорог» 
	Малкова Н.Ю. -глава  МО Югское, Кузнецова П.В. – ведущий специалист
	01.05.2015
	31.11.2015
	Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения       
	ВСЕГО:
	5 999,9

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	5 999,9

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-


