| Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Югское от 22.08.2014г. № 203 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Югское от 07.11.2013г. № 316 «Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории, реконструкция и ремонт сетей уличного и внутридворового освещения муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, реконструкция и ремонт сетей уличного и внутридворового освещения муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» на 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Благоустройство территории, реконструкция и ремонт сетей уличного и внутридворового освещения муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | ВСЕГО: | 5 031,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 5 031,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство и содержание кладбищ» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Кладбища будут приведены в порядок, оформлены в муниципальную собственность, огорожены, произведен текущий ремонт обелисков | ВСЕГО: | 721,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 721,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.1 Мероприятие «Сбор и вывоз мусора с кладбищ» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | ВСЕГО: | 92,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 92,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.2 Мероприятие «Текущий ремонт обелиска д. Циково» | Малкова Н.Ю. | 01.06.2014 | 30.09.2014 |  | ВСЕГО: | 12,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 12,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.3 Мероприятие «Текущий ремонт обелиска д. Чернево» | Малкова Н.Ю. | 01.06.2014 | 30.09.2014 |  | ВСЕГО: | 232,4 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 232,4 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.4 Мероприятие «Текущий ремонт обелиска д. Воскресенское» | Малкова Н.Ю. | 01.06.2014 | 30.09.2014 |  | ВСЕГО: | 80,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 80,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.5 Мероприятие «Текущий ремонт обелиска д. Батран» | Малкова Н.Ю. | 01.06.2014 | 30.09.2014 |  | ВСЕГО: | 14,9 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 14,9 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.6 Мероприятие «Текущий ремонт обелиска д. Спас-Лом» | Малкова Н.Ю. | 01.06.2014 | 30.09.2014 |  | ВСЕГО: | 55,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 55,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.7 Мероприятие «Текущий ремонт обелиска д. Сурково» | Малкова Н.Ю. | 01.06.2014 | 30.09.2014 |  | ВСЕГО: | 14,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 14,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.8 Мероприятие «Текущий ремонт обелиска д. Шалимово» | Малкова Н.Ю. | 01.06.2014 | 30.09.2014 |  | ВСЕГО: | 38,1 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 38,1 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.9 Мероприятие «Текущий ремонт обелиска д. Шишовка» | Малкова Н.Ю. | 01.06.2014 | 30.09.2014 |  | ВСЕГО: | 81,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 81,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.10 Мероприятие «Текущий ремонт обелиска д. Починок» | Малкова Н.Ю. | 01.06.2014 | 30.09.2014 |  | ВСЕГО: | 49,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 49,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.11 Мероприятие «Текущий ремонт обелиска д. Новинка | Малкова Н.Ю. | 01.06.2014 | 30.09.2014 |  | ВСЕГО: | 50,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2. Основное мероприятие «Реконструкция, ремонт и содержание сетей уличного и внутридворового освещения поселения» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повысится надежность сетей уличного освещения, увеличится протяженность сетей уличного освещения; | ВСЕГО: | 280,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 280,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.Основное мероприятие «Сбор и вывоз мусора» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Будет изготовлены новые контейнерные площадки, территория будет чище. | ВСЕГО: | 830,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 830,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.1 Мероприятие «Сбор и вывоз мусора с территории поселения» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | ВСЕГО: | 350,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 350,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.2 Мероприятие «Прием и утилизация мусора» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | ВСЕГО: | 180,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 180,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.3 Мероприятие «Работы по оборудованию контейнерных площадок для сбора мусора» | Малкова Н.Ю. | 01.06.2014 | 31.09.2014 |  | ВСЕГО: | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 4. Основное мероприятие «Организация водоснабжения в населенных пунктах» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2014 | 31.10.2014 | Улучшиться водоснабжение населенных пунктов за счет увеличения общественных колодцев. | ВСЕГО: | 708,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 708,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 4.1 Мероприятие «Приобретение железобетонных колец, пластиковых труб» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2014 | 31.10.2014 | Улучшиться водоснабжение населенных пунктов за счет увеличения общественных колодцев. | ВСЕГО: | 139,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 139,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 4.2 Мероприятие «Хлорирование колодца в д. Гоша» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2014 | 31.10.2014 | Улучшиться водоснабжение населенных пунктов за счет увеличения общественных колодцев. | ВСЕГО: | 1,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 4.3 Мероприятие «Строительство колодцев» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2014 | 31.10.2014 | Улучшиться водоснабжение населенных пунктов за счет увеличения общественных колодцев. | ВСЕГО: | 509,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 509,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 4.4 Мероприятие «Услуги манипулятора» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2014 | 31.10.2014 | Улучшиться водоснабжение населенных пунктов за счет увеличения общественных колодцев. | ВСЕГО: | 15,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 15,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 4.5 Мероприятие «Приобретение пиломатериалов» | Малкова Н.Ю. | 01.08.2014 | 31.10.2014 | Улучшиться водоснабжение населенных пунктов за счет увеличения общественных колодцев. | ВСЕГО: | 43,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 43,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 5. Основное мероприятие «Организация и благоустройство мест отдыха, повышение внешней привлекательности населенных пунктов поселения» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2016 | 31.08.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 2 198,9 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 2 198,9 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 5.1 Мероприятие «Благоустройство площади в д. Новое Домозерово» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2016 | 31.08.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 1 992,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1 992,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 5.2 Мероприятие «Изготовление досок объявлений» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2016 | 31.08.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 12,6 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 12,6 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 5.3 Мероприятие «Приобретение качелей, скамей, песочниц» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2016 | 31.08.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 193,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 193,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.Основное мероприятие «Прочие мероприятия в сфере благоустройства территории поселения» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 292,9 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 292,9 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.1 Основное мероприятие «Дезинсекция от клещей» | Малкова Н.Ю. | 01.05.2014 | 30.06.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 19,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 19,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.2 Основное мероприятие «Химобработка борщевика» | Малкова Н.Ю. | 01.06.2014 | 31.07.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 89,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 89,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.3 Основное мероприятие «Засыпка колодцев» | Малкова Н.Ю. | 01.07.2014 | 30.09.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 72,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 72,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.4 Основное мероприятие «Текущий ремонт моста Очениково» | Малкова Н.Ю. | 01.07.2014 | 31.07.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 58,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 58,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.5 Основное мероприятие «Изготовление информационного щита» | Малкова Н.Ю. | 01.07.2014 | 31.07.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 8,4 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 8,4 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.6 Основное мероприятие «Приобретение бензотриммера» | Малкова Н.Ю. | 01.07.2014 | 31.07.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 12,7 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 12,7 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.7 Основное мероприятие «Приобретение хозтоваров (грабли, лопаты, косы, ведра, топоры)» | Малкова Н.Ю. | 01.07.2014 | 30.09.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 3,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 3,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.8 Основное мероприятие «Изготовление информационных указателей» | Малкова Н.Ю. | 01.07.2014 | 31.08.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 4,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 4,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.9 Основное мероприятие «Вывоз трупов» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 25,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 25,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 7. Основное мероприятие «Работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах поселения» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повысится культурный уровень населения в вопросах благоустройства. | ВСЕГО: |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |