Приложение 1

к  постановлению Администрации

муниципального образования  Югское от 01.10.2014г.

№ 245  «О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального образования

Югское от 07.02.2014 года     №  26

«Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной

инфраструктуры  на территории муниципального

образования Югское на 2014-2016

годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие  коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Югское на 2014-2016 г.»

(далее – Программа)

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Югское» |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации, - Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 23.11.2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года N 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», - Порядок и методика разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Югское, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Югское от 24.09.2013 №258 |
| Основные цели и задачи Программы | 1. Основными целями Программы являются: 1.1. Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Югское, бесперебойная эксплуатация существующих объектов; 1.2. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 1.3. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям и создание комфортных условий проживания населения муниципального образования Югское. |
|  | - Основными задачами Программы являются: - обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Югское |
| Соисполнители Программы | нет |
| Объемы и источники финансирования Программы | 2014 год; 2015 год; 2016 год. Объем финансирования Программы, всего (тыс. руб.):; 2 722,0; 5000,0; 4600,0. в том числе в разрезе источников финансирования Программы:. бюджет поселения; 2 722,0; 5000,0; 4600,0. федеральный бюджет. областной бюджет. районный бюджет. внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы: - будет обеспечено более рациональное использование водных ресурсов; - произойдет снижение процента износа систем коммунальной инфраструктуры в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения; - произойдет повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям , а именно качество питьевой воды, и создание комфортных условий проживания населения муниципального образования Югское. |

- Общая характеристика сферы реализации Программы.

Одним из приоритетных направлений политики жилищно-коммунального комплекса является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг и неэффективным использованием природных ресурсов. Эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Югское  (далее – поселение) характеризуется высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые в конечном итоге ведут  к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, к увеличению количества случаев предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, загрязнению окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала возможность проведения модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

На сегодняшний день уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры высокий в  системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения .

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, зачастую не соответствующее запросам потребителей.

Неэффективное использование ресурсов в процессе производства и транспортировки до потребителей выражается в потерях воды, тепловой энергии. При этом наблюдается регулярный рост стоимости коммунальных услуг для населения. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности не достаточно стимулирует организации коммунального комплекса к сокращению собственных издержек, к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры.

Для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить  комплексное проведение мероприятий по  модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, что в конечном итоге должно привести

- к уменьшению потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям и  более рациональному использованию водных ресурсов;

- к улучшению экологического состояния территории поселения, обеспечению комфортных условий проживания на территории поселения;

- к доступности коммунальных услуг для населения и минимизации расходов на оплату коммунальных услуг;

Реализация настоящей Программы в конечном итоге позволит улучшить положение дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществить меры по обеспечению надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов  за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

- Приоритеты с сфере реализации Программы,

цели, задачи и сроки ее  реализации

Программа «Комплексное развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры на территории  муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» определяет потребность

- в реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, которые должны обеспечить достаточное, надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными ресурсами, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры и  внедрение ресурсосберегающих технологий;

Основными целями Программы в этом случае будут являться:

- повышение    качества     предоставляемых    коммунальных  услуг потребителям и  создание   комфортных  условий  проживания   населения  поселения.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- обеспечение   надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов  за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения.

Достижение поставленных целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий, направленных на  обеспечение надежного, безопасного и безаварийного снабжения поселения  питьевой водой, теплоэнергией.

К основным мероприятиям реализации Программы относится, прежде всего, проведение комплекса мероприятий, включающих в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия Программы направлены на решение вопросов по реконструкции объектов жизнеобеспечения поселения, по подготовке поселения к осенне-зимним периодам, по капитальному ремонту жилищно-коммунального хозяйства, по энергосбережению социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса. Проведение  этих и других мероприятий  в данной сфере позволит в конечном итоге сформировать единую функциональную основу для достижения показателей настоящей Программы.

Срок реализации Программы 2014-2016 годы.

- Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались существующая ситуация в финансово-бюджетной сфере поселения, а также высокая социальная значимость проблемы.

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 12 322,0 тыс.             рублей, в том числе по годам реализации Программы:

| 2014 год | - | 2 722,0 | тыс.руб., | в том числе за счет бюджета поселения - | 2 722,0 | тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | - | 5 000,0 | тыс. руб. | в том числе за счет бюджета поселения - | 5 000,0 | тыс.руб. |
| 2016 год | - | 4 600,0 | тыс. руб. | в том числе за счет бюджета поселения - | 4 600,0 | тыс.руб. |

Объем ресурсного обеспечения на 2014 и 2015 годы определен с учетом показателей бюджета муниципального образования Югское (далее – бюджет поселения), утвержденных на 2013 и 2015 годы соответственно; объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы  на 2016 год заложен исходя из финансовых возможностей бюджета поселения и потребности на финансирование расходов, направленных на реализацию Программы.

Объемы бюджетных ассигнований,  выделяемых на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджета поселения. Приведение объемов бюджетных ассигнований в соответствие с решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не позднее двух месяцев со дня вступлений его в законную силу.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут выделяться в виде субсидии производителям товаров, работ, услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе распределения средств по основным мероприятиям программы приведено в таблицах 1 и 2 соответственно:

## Таблица 1

## Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

## за счет средств бюджета муниципального образования Югское

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы бюджета муниципального образования Югское на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| всего | 2 722,0 | 5 000,0 | 4 600,0 |
| в том числе в виде субсидии | 1 800,0 |  |  |
| ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы Синицына Н.А. | Заместитель главы Синицына Н.А. | Заместитель главы Синицына Н.А. |

## Таблица 2

## Информация о распределения средств,

## выделяемых  на реализацию  муниципальной программы

## в разрезе распределения средств по подпрограммам  и основным мероприятиям

| Наименование | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Расходы, всего (тыс. руб.) (объемы бюджетных ассигнований указываются без разбивки источников финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа (всего) | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Югское на 2014-2016 годы. | 2722,0 | 5000,0 | 4600,0 |
| Основные мероприятия Программы | Разработка сметной документации на ремонт системы водоснабжения в д. Новое Домозерово, проведение гос. экспертизы | 50,0 |  |  |
|  | Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в д. Новое Домозерово | 1919,7 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | Разработка сметной документации по ремонту и замене системы водоотведения в д. Новое Домозерово, проведение гос. экспертизы | 50,0 |  |  |
|  | Разработка сметной документации на ремонт теплосетей в д. Новое Домозерово, проведение гос. экспертизы |  |  | 50,0 |
|  | Ремонт теплосетей в д. Новое Домозерово |  |  | 2000,0 |
|  | Разработка сметной документации по замене оборудования на Артскважинах в д.Сурково, д.Батран, д.Фоминское, д.Шалимово, д.Дьяконово |  |  | 50,0 |
|  | Замена оборудования на Артскважинах в д. Сурково, д.Батран , д.Фоминское, д.Шалимово, д. Дьяконово |  |  | 500,0 |
|  | Разработка сметной документации на ремонт системы водоснабжения в д. Батран, проведение гос.экспертизы | 50,0 |  |  |
|  | Ремонт системы водоснабжения в д. Батран |  | 1000,0 |  |
|  | Разработка сметной документации по ремонту системы водоотведения в д. Батран, проведение гос.экспертизы | 50,0 |  |  |
|  | Ремонт системы водоотведения в д. Батран |  | 1000,0 |  |
|  | Разработка сметной документации по ремонту теплосетей в д. Батран, проведение гос.экспертизы | 50,0 |  |  |
|  | Ремонт теплосетей в д. Батран |  | 1000,0 |  |
|  | Разработка проекта газоснабжения д. Шалимово | 400,0 |  |  |
|  | Приобретение водопроводных труб и материалов для ремонта системы водоснабжения д.Батран, Сурково | 116,3 |  |  |
|  | Расход планируемого максимального часового расхода газа | 36,0 |  |  |

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,  областного, районного бюджетов, бюджета муниципального образования Югское и средств из внебюджетных источников на реализацию целей Программы приведена в таблице 3:

## Таблица 3

## Прогнозная (справочная) оценка расходов

## федерального, областного, районного бюджетов, бюджета муниципального образования Югское и средств из внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 2722,0 | 5000,0 | 4600,0 |
| бюджет поселения | 2722,0 | 5000,0 | 4600,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

- Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Программы

Состав целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач Программы сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов Программы.

В качестве основных стратегических целевых показателей (индикаторов) развития определены целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в таблице 4:

## Таблица 4

## Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год, факт | 2013 год, оценка | 2014 год, прогноз | 2015 год, прогноз | 2016 год, прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфра-структуры, а также снижение износа систем коммунальной инфра-структуры в системах централизованного тепло- и водоснабжения. | 1.1. Износ систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения; | % | 80 | 85 | 85 | 71 | 64 |
|  |  | 1.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения | % | 80 | 85 | 71 | 42 | 14 |
|  |  | 1,3 Износ систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения и канализации | % | 80 | 85 | 42 | 20 | 20 |

## При этом показатели (индикаторы) муниципальной программы  рассчитываются по следующим формулам:

в)   износ систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и водоснабжения:

| доля коммунальных сетей не отвечающих нормативным требованиям, %; | = | протяженность коммунальных сетей не отвечающих нормативным требованиям, км. | / | общая протяженность коммунальных сетей, км | * | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Прогноз конечных результатов реализации Программы

В конечном итоге выполнение мероприятий Программы позволит получить следующие результаты в следующих сферах деятельности:

1. в производственной сфере:

- будут созданы условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе муниципального образования Югское, разработки и освоения новых технологических процессов;

- к 2016 году предполагается снижение процента износа коммунальной инфраструктуры  в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения  до  64 % и 14 % соответственно,

- сократится потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- будет обеспечено более рациональное использование водных ресурсов;

2. в финансово-экономической сфере:

- будут созданы благоприятные условия  для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В целом реализация Программы позволит выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в поселении и обеспечить как повышение качества жилищно-коммунальных услуг.