| Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Югское от 22.08.2014г. № 204 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Югское от 07.11.2013г. № 314 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие материально - технической базы и информационно-коммуникационных технологий Администрации муниципального образования Югское на 2014 - 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий Администрации муниципального образования Югское на 2014 - 2016 годы» на 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий Администрации муниципального образования Югскоена 2014 - 2016 годы» | Чернова Т.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | ВСЕГО: | 480,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 480,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| - Основное мероприятие «Текущий ремонт помещений здания администрации д.Н-Домозерово» | Чернова Т.А. | 01.01.2014 | 31.03.2014 | уменьшение количества площади помещений, требующих капитального ремонта | ВСЕГО: | 60,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 60,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| - Основное мероприятие «Сантехнические работы» | Чернова Т.А. | 01.01.2014 | 31.03.2014 | Экономия бюджетных средств | ВСЕГО: | 234,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 234,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| - Основное мероприятие «Сантехнические работы (отопление) в административном здании д. Новое Домозерово» | Чернова Т.А. | 01.01.2014 | 31.03.2014 | Экономия бюджетных средств | ВСЕГО: | 67,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 67,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| - Основное мероприятие «Сантехнические работы (система водоснабжения и водоотведения) в административном здании д. Шалимово» | Чернова Т.А. | 01.07.2014 | 31.08.2014 | Экономия бюджетных средств | ВСЕГО: | 166,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 166,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3. Основное мероприятие «Текущий ремонт и обслуживание автомобилей» | Чернова Т.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение эффективности работы подвижного состава | ВСЕГО: | 63,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 63,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 4. Основное мероприятие «Текущий ремонт и обслуживание оргтехники» | Чернова Т.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение качества обслуживания населения поселения, повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг населению | ВСЕГО: | 80,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 80,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 5. Основное мероприятие «Перевозка гаража» | Чернова Т.А. | 01.06.2015 | 30.09.2014 | повышение качества обслуживания населения поселения, повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг населению | ВСЕГО: | 42,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 42,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |