	Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Югское от 16.03.2015г. № 82 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Югское от 07.11.2013г. № 316 «Об   утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории, реконструкция и ремонт сетей   уличного и  внутридворового  освещения муниципального образования Югское на 2014-2017 годы» 


	План реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории,   реконструкция   и  ремонт сетей   уличного и  внутридворового  освещения муниципального образования Югское на 2014-2017 годы» на 2015 год

	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия       
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)  
	Срок
	Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание)
	Объемы финансирования, тыс.руб.

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	Источник финансирования
	Сумма (тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Программа «Благоустройство территории,   реконструкция   и  ремонт сетей   уличного и  внутридворового  освещения муниципального образования Югское на 2014-2017 годы»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское
	01.01.2015
	31.12.2015
	
	ВСЕГО:
	2 812,2

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	    2 812,2

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	1. Основное мероприятие   «Благоустройство и содержание кладбищ»  
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское
	01.01.2015
	31.12.2015
	Кладбища будут приведены в порядок, оформлены в муниципальную собственность, огорожены, произведен текущий ремонт обелисков


	ВСЕГО:
	1036,3

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	1036,3

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	


	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	1.1 Мероприятие   «Сбор и вывоз мусора с кладбищ»  
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское, Синицына Н.А. – зам. главы
	01.01.2015
	31.12.2015
	
	ВСЕГО:
	100,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	100,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	1.2 Мероприятие   «Текущий ремонт обелисков»  
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское, Кузнецова П.В. – ведущий специалист
	01.04.2015
	01.05.2015
	
	ВСЕГО:
	50,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	50,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	1.3 Мероприятие   «Изготовление металлических конструкций (ограждение кладбища) и установка д. Верховье»  
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Кузнецова П.В. – ведущий специалист
	01.01.2015
	28.02.2015
	
	ВСЕГО:
	211,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	211,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	1.4 Мероприятие   «Изготовление металлических конструкций (ограждение кладбища) и установка д. Даргун»  
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское

Кузнецова П.В. – ведущий специалист
	01.01.2015
	28.02.2015
	
	ВСЕГО:
	260,1

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	260,1

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	1.5 Мероприятие   «Изготовление металлических конструкций (ограждение кладбища) и установка д. Новосела  
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское

Кузнецова П.В. – ведущий специалист
	01.01.2015
	28.02.2015
	
	ВСЕГО:
	405,2

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	405,2

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	1.6 Мероприятие   «Приобретение краски»  
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское, Синицына Н.А. – зам. главы
	01.03.2015
	30.04.2015
	
	ВСЕГО:
	10,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	10,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	2. Основное мероприятие  «Реконструкция, ремонт  и содержание  сетей уличного и внутридворового освещения поселения» 
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское, Синицына Н.А. – зам. главы
	01.01.2015
	31.12.2015
	Повысится надежность сетей уличного освещения, увеличится протяженность сетей уличного освещения;


	ВСЕГО:
	484,9

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	484,9

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	2.1 Мероприятие  «Реконструкция, ремонт  и содержание  сетей уличного и внутридворового освещения поселения» 
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское, Синицына Н.А. – зам. главы
	01.01.2015
	31.12.2015
	Повысится надежность сетей уличного освещения, увеличится протяженность сетей уличного освещения;


	ВСЕГО:
	280,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	280,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	2.2 Мероприятие  «Монтаж уличного освещения д. Городище, ул. Андреевская» 
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское, 

Синицына Н.А. – зам. главы
	01.02.2015
	30.04.2015
	Повысится надежность сетей уличного освещения, увеличится протяженность сетей уличного освещения;


	ВСЕГО:
	84,9

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	84,9

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	2.3 Мероприятие  «Приобретение светильников уличного освещения» 
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Синицына Н.А. – зам. главы
	01.02.2015
	28.02.2015
	Повысится надежность сетей уличного освещения, увеличится протяженность сетей уличного освещения;


	ВСЕГО:
	60,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	60,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	2.4 Мероприятие  «Приобретение электрооборудования для уличного освещения» 
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Синицына Н.А. – зам. главы
	01.02.2015
	28.02.2015
	Повысится надежность сетей уличного освещения, увеличится протяженность сетей уличного освещения;


	ВСЕГО:
	60,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	60,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	3.Основное мероприятие 

«Сбор и вывоз мусора»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Синицына Н.А. – зам. главы
	01.01.2015
	31.12.2015
	Территория будет чище
	ВСЕГО:
	550,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	 550,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	3.1 Мероприятие 

«Сбор и вывоз мусора с территории поселения»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Синицына Н.А. – зам. главы
	01.01.2015
	31.12.2015
	Территория будет чище
	ВСЕГО:
	220,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	220,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	3.2 Мероприятие 

«Прием и утилизация мусора»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Синицына Н.А. – зам. главы
	01.01.2015
	31.12.2015
	Территория будет чище
	ВСЕГО:
	180,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	180,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	3.3 Мероприятие 

«Приобретение контейнеров для сбора мусора»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Синицына Н.А. – зам. главы
	01.04.2015
	30.06.2015
	Территория будет чище
	ВСЕГО:
	150,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	150,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	4. Основное мероприятие  «Организация водоснабжения в населенных пунктах» 
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Кузнецова П.В. – ведущий специалист
	01.04.2015
	31.10.2015
	Улучшиться  водоснабжение населенных пунктов за счет  увеличения общественных колодцев.
	ВСЕГО:
	110,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	110,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	4.1 Мероприятие  «Строительство колодцев» 
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Кузнецова П.В. – ведущий специалист
	01.06.2015
	31.10.2015
	Улучшиться  водоснабжение населенных пунктов за счет  увеличения общественных колодцев.
	ВСЕГО:
	100,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	100,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	4.2 Мероприятие  «Пробы воды в колодцах» 
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Кузнецова П.В. – ведущий специалист
	01.04.2015
	31.10.2015
	Улучшиться  водоснабжение населенных пунктов за счет  увеличения общественных колодцев.
	ВСЕГО:
	10,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	10,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	5. Основное мероприятие  «Организация и  благоустройство мест отдыха, повышение внешней привлекательности населенных пунктов» 
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Кузнецова П.В. – ведущий специалист
	01.04.2015
	31.10.2015
	Улучшиться  внешняя привлекательность населенных пунктов муниципального образования
	ВСЕГО:
	410,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	410,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	5.1 Мероприятие  «Приобретение и установка указателей с названиями улиц» 
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Кузнецова П.В. – ведущий специалист
	01.02.2015
	30.06.2015
	Улучшиться  внешняя привлекательность населенных пунктов муниципального образования
	ВСЕГО:
	140,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	140,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	5.2 Мероприятие  «Приобретение детских городков» 
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Кузнецова П.В. – ведущий специалист
	01.02.2015
	28.02.2015
	Улучшиться  внешняя привлекательность населенных пунктов муниципального образования
	ВСЕГО:
	270,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	270,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	6.Основное мероприятие 

 «Прочие мероприятия в сфере благоустройства территории поселения»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское
	01.01.2015
	31.12.2015
	Улучшиться  внешняя привлекательность населенных пунктов поселения
	ВСЕГО:
	221,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	      221,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	6.1 Мероприятие 

 «Дезинсекция от клещей»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Синицына Н.А. – зам. главы
	01.05.2015
	30.06.2015
	Улучшиться  внешняя привлекательность населенных пунктов поселения
	ВСЕГО:
	19,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	19,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	6.2 Мероприятие 

 «Химобработка и скашивание борщевика»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское, Синицына Н.А. – зам. главы
	01.06.2015
	31.10.2015
	Улучшиться  внешняя привлекательность населенных пунктов поселения
	ВСЕГО:
	91,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	91,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	6.3 Мероприятие 

 «Вывоз трупов»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Синицына Н.А. – зам. главы
	01.01.2015
	31.12.2015
	Улучшиться  внешняя привлекательность населенных пунктов поселения
	ВСЕГО:
	10,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	10,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	6.4 мероприятие 

 «Разработка схемы генеральной очистки муниципального образования»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское
	01.02.2015
	30.04.2015
	Улучшиться  внешняя привлекательность населенных пунктов поселения
	ВСЕГО:
	50,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	50,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	6.5 Мероприятие 

 «Приобретение снегоротора»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Синицына Н.А. – зам. главы
	01.02.2015
	31.03.2015
	Улучшиться  внешняя привлекательность населенных пунктов поселения
	ВСЕГО:
	45,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	45,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	6.6 Мероприятие 

 «Проведение анализа для определения класса опасности окружающей среды»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Синицына Н.А. – зам. главы
	01.02.2015
	30.04.2015
	Улучшиться  внешняя привлекательность населенных пунктов поселения
	ВСЕГО:
	6,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	6,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	7. Основное мероприятие  

«Работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах поселения»
	Малкова Н.Ю. – глава МО Югское,

Синицына Н.А. – зам. главы
	01.01.2015
	31.12.2015
	Повысится культурный уровень населения в вопросах благоустройства
	ВСЕГО:
	

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	


