	Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Югское от 12.11.2014г. № 292 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Югское 07.11.2013г. № 312 «Об   утверждении муниципальной Программы «Развитие и   совершенствование  сети автомобильных дорог  и  искусственных сооружений общего пользования муниципального значения муниципального образования Югское на 2014-2016 годы»



	План реализации муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения муниципального образования Югское на 2014-2016 годы"
на 2014 год



	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия       
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)  
	Срок
	Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание)
	Объемы финансирования, тыс.руб.

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	Источник финансирования
	Сумма (тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения муниципального образования Югское на 2014-2016 годы»
	Малкова Н.Ю.глава муниципального образования Югское
	01.01.2014
	31.12.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения       
	ВСЕГО:
	12 799,7

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	12 799,7

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	1.  Основное мероприятие Программы «Содержание автомобильных дорог и мостов» 
	
	01.01.2014
	31.12.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения       
	ВСЕГО:
	2 975,3

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	2 975,3

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	2. Основное мероприятие Программы

«Приобретение и установка дорожных знаков»
	
	июль
	август
	Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий
	ВСЕГО:
	5,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	5,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	3. Основное мероприятие программы «Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог»
	
	
	
	Контроль выполнения всех строительных стандартов и правил, соблюдения технических требований
	ВСЕГО:
	220,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	220,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4. Основное мероприятие программы «Ремонт дорог общего пользования местного значения»


	
	
	
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения       
	ВСЕГО:
	9 599,4

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	9 599,4

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4.1. Мероприятие «Ремонт дороги в д.Кузнецово»
	
	01.06.2014
	01.09.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения
	ВСЕГО:
	920,5

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	920,5

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4.2. Мероприятие «Текущий ремонт в с.Дмитриевское»
	
	01.06.2014
	01.09.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения
	ВСЕГО:
	1 281,3

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	1 281,3

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4.3. Мероприятие «Текущий ремонт в с. Воскресенское»
	
	01.06.2014
	01.09.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения
	ВСЕГО:
	1229,9

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	1229,9

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4.4. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Вичелово»
	
	01.06.2014
	01.09.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения
	ВСЕГО:
	1026,2

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	1026,2

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4.5. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Ваньгино»
	
	01.06.2014
	01.09.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения
	ВСЕГО:
	579,9

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	579,9

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4.6. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Минино»
	
	01.06.2014
	01.09.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения
	ВСЕГО:
	477,6

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	477,6

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4.7. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Чикеево»
	
	01.06.2014
	01.09.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения
	ВСЕГО:
	623,1

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	623,1

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4.8. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Городище, ул. Андреевская»
	
	01.06.2014
	01.09.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения
	ВСЕГО:
	748,5

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	748,5

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4.9. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Архангельское»
	
	01.06.2014
	01.09.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения
	ВСЕГО:
	890,5

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	890,5

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4.10. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Меледа»
	
	01.06.2014
	01.09.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения
	ВСЕГО:
	954,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	954,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4.11. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Поварово»
	
	01.06.2014
	01.09.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения
	ВСЕГО:
	557,1

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	557,1

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	4.12. Мероприятие «Текущий ремонт дорог»
	
	01.06.2014
	01.09.2014
	Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения
	ВСЕГО:
	310,8

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	310,8

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-


