Приложение 2

к  постановлению Администрации  муниципального образования Югское от 07.02.2014 года     №  26

«Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Югское на 2014-2016

годы»

| План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» На 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Комплексное развитие систем коммунальнальной инфраструктуры на территории муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» |  |  |  | Улучшение качества поставляемых услуг населению4 повышение качества питьевой воды ; уменьшение; рациональное использование водных ресурсов. | ВСЕГО: | 4250,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 4250,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| - Основное мероприятие Ремонт водопроводных сетей в д. Новое Домозерово |  | Май 2014 | Август.2014 | Улучшение качества поставляемых услуг населению4 повышение качества питьевой воды ; уменьшение; рациональное использование водных ресурсов. | ВСЕГО: | 2050,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 2050,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.1. Разработка сметной документации на ремонт водопровода по д. Новое Домозерово, проведение гос. экспертизы | Руководитель структурного подразделения – главный бухгалтер Чернова Т.А. | Февраль 2014 | апрель 2014г |  | ВСЕГО: | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.2 Выполнение работ по ремонту водопроводу | Заместитель главы МО Югское Н.А.Синицына. | Май 2014 | Август 2014 | Улучшение качества поставляемых услуг населению4 повышение качества питьевой воды ; уменьшение; рациональное использование водных ресурсов. | ВСЕГО: | 2000,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 2000,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| - Основное мероприятие Ремонт и замена системы канализации в д. Новое Домозерово |  |  |  | Повышение качества предоставляемых услуг, снижение уровня загрязнения окружающей среды, снижение расходов на обслуживание | ВСЕГО: | 2050,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 2050,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.1. Разработка сметной документации по ремонту и замене системы канализации в д.Новое Домозерово, проведение гос. экспертизы | Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А. | Февраль 2014 | Апрель2014 |  | ВСЕГО: | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.2. Проведение работ по ремонту и замене системы канализации в д. Новое Домозерово | Заместитель главы МО Югское Н.А.Синицына | Май 2014 | Август 2014 | Повышение качества предоставляемых услуг, снижение уровня загрязнения окружающей среды, снижение расходов на обслуживание. | ВСЕГО: | 2000,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 2000,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| - Основное мероприятие Разработка сметной документации по ремонту сетей водоснабжения в д.Батран, проведение гос. экспертизы | Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А. | Октябрь 2014 | Декабрь 2014 |  | ВСЕГО: | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 4. Разработка сметной документации по ремонту и замене канализации в д. Батран, проведение гос. Экспертизы. | Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А. | Октябрь 2014 | Декабрь 2014 |  | ВСЕГО: | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 5. Разработка сметной документации по ремонту сетей теплоснабжения в д. Батран, проведение гос. экспертизы | Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А | Октябрь 2014 | Декабрь 2014 |  | ВСЕГО: | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |