| Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Югское от 22.08.2014г. № 202 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Югское 07.11.2013г. № 312 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения муниципального образования Югское на 2014-2016 годы" на 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» | Малкова Н.Ю.глава муниципального образования Югское | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 12 812,4 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 12 812,4 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 1. Основное мероприятие Программы «Содержание автомобильных дорог и мостов» |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 2 975,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 2 975,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 2. Основное мероприятие Программы «Приобретение и установка дорожных знаков» |  | июль | август | Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий | ВСЕГО: | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 3. Основное мероприятие программы «Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог» |  |  |  | Контроль выполнения всех строительных стандартов и правил, соблюдения технических требований | ВСЕГО: | 45,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 45,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 4. Основное мероприятие программы «Ремонт дорог общего пользования местного значения» |  |  |  | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 9 787,1 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 9 787,1 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 4.1. Мероприятие «Ремонт дороги в д.Кузнецово» |  | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 925,1 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 925,1 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 4.2. Мероприятие «Текущий ремонт в с.Дмитриевское» |  | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 1 287,7 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1 287,7 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 4.3. Мероприятие «Текущий ремонт в с. Воскресенское» |  | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 1236,1 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1236,1 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 4.4. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Вичелово» |  | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 1031,4 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1031,4 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 4.5. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Ваньгино» |  | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 582,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 582,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 4.6. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Минино» |  | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 480,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 480,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 4.7. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Чикеево» |  | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 626,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 626,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 4.8. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Городище, ул. Андреевская» |  | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 752,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 752,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 4.9. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Архангельское» |  | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 895,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 895,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 4.10. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Меледа» |  | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 958,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 958,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 4.11. Мероприятие «Текущий ремонт дороги в д. Поварово» |  | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | ВСЕГО: | 1011,7 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1011,7 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |